**Российская Федерация (Россия)**

**Республика Саха (Якутия)**

**Муниципальное образование «Город Удачный»**

**Городской Совет**

**II созыв**

**XXXIII СЕССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**23 ноября 2010 года № 33-5**

**О целевой программе**

**«Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный»**

**на 2011-2013 годы»**

В целях совершенствования системы благоустройства и озеленения города, создания наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, **городской Совет МО «Город Удачный» решил:**

1. Принять целевую программу «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2011-2013 годы»согласно приложению.
2. Городской администрации:
   1. При формировании прогноза бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию мероприятий данной Программы.
   2. Обеспечить своевременное финансирование и реализацию мероприятий Программы.
   3. Предоставлять ежеквартально на сессию городского Совета отчет о ходе реализации программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реализации Программы, а также информацию (оценку) по неосвоенным средствам, выделенным из местного бюджета на программные мероприятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом МО «Город Удачный».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по коммунальному хозяйству и отраслям промышленности (Карпенко В.Н.).

**И.о. главы города Т.В. Дьяконова**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению городского Совета

МО «Город Удачный»

от 23 ноября 2010 года №33-5

**Целевая программа**

**«Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2011-2013 годы»**

**г. Удачный**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование**  **Программы** | Целевая программа «Благоустройство и озеленение муниципального образования «Город Удачный» на 2011-2013 годы» (далее - Программа). |
| **2. Основание для разработки Программы:** | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  - Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  - Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,  - Устав МО «Город Удачный»,  - Решение городского Совета МО «Город Удачный» от 19.05.2010 г. № 30-6 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории МО «Город Удачный». |
| **3. Заказчик**  **Программы** | Администрация МО «Город Удачный». |
| **4. Основные цели и задачи Программы** | Целью Программы является совершенствование системы благоустройства и озеленения муниципального образования «Город Удачный».  Задачи Программы:  - повышение уровня благоустройства города;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;  - улучшение санитарного и эстетического состояния города;  - озеленение территории города;  - организация взаимодействия между предприятия, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города. |
| **5. Разработчики Программы** | Отдел ЖКХ и Г администрации МО «Город Удачный». |
| **6.Сроки реализации Программы** | 2011-2013 годы. |
| **7. Исполнители основных мероприятий Программы** | Администрация города Удачный, ее структурные подразделения, организации, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. |
| **8. Источники и объемы финансирования** | Общий объем финансирования Программы за весь период составляет 27646 тыс.руб., в том числе:-  средства МО «Город Удачный» городского бюджета –27646 тыс. руб;  Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. |
| **9. Ожидаемые результаты реализации Программы** | Улучшение состояния территории города за счет озеленения, проведения мероприятий по наведению порядка, очистке и благоустройству. |
| **10. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы** | Контроль по реализации Программы осуществляет городской Совет МО «Город Удачный». |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программными методами.**

В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории города Удачного. Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории города, и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содержания территории МО «Город Удачный», утвержденных решением городского Совета МО «Город Удачный» от 19.05.2010г. № 30-6. Программой предусматривается проведение весенних месячников по благоустройству и очистке города, городского конкурса «Лучший двор», нацеленных на улучшение экологии и благоустройства дворов, с целью стимуляции и поощрения организаций, принимающих активное участие в благоустройстве дворов, на закрепленных территориях. Внешний облик города, его красота и эстетический вид также зависят от количества размещения малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).

Основными проблемами, которые призвана решать данная Программа, являются:

- улучшение общего санитарного состояние города. Очистка города от мусора, особенно на окраинах и на территориях гаражей. Ликвидация несанкционированных свалок и организация сбора бытовых отходов на территориях гаражей и садоводческих обществах, на территории Зоны отдыха на р. Сатыкан;

- очистка водопропускных канав, труб для предотвращения подтопления дождевыми и талыми водами жилых домов, зданий, коммуникаций, дорог;

- недостаток организованного водоотвода ливневых стоков - протяженности ливневой канализации;

- благоустройство дворов и внутридомовых территорий с оборудованием детских и спортивных площадок;

- активизация работы организаций, предприятий, частных предпринимателей, по благоустройству и озеленению прилегающих дворовых территорий города;

- восстановление бетонного покрытия дорог, тротуаров, ремонт пешеходных дорожек, ограждений;

-необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ бетонного покрытия внутриквартальных проездов (для проезда спецтехники, скорой помощи и т.д.), тротуаров, входов в подъезды и отмосток зданий;

- плановое озеленение города. В городе много находящихся в аварийном состоянии деревьев и кустарников. Для реконструкции зеленых насаждений в городе должны проводиться работы по обустройству газонов, цветочных клумб, посадки деревьев, кустарников, живых изгородей, вертикального озеленения и других объектов озеленения на улицах города. Таким образом, необходимо выполнение планового озеленения города.

Проблема благоустройства города требует постоянного внимания со стороны коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

Но, какие бы меры не принимались администрацией города, как бы активно не действовали организации, город не станет здоровой средой обитания, если не произойдет радикальных изменений в сознании и поведении жителей города. Здесь основная роль принадлежит повышению экологической культуры населения, которую призваны решать образовательные учреждения, средства массовой информации, социальная реклама, формируя в сознании подрастающего поколения и жителей города любовь к родному городу, бережное отношение к природе, сохранению чистоты и красоты окружающей среды.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

Основной целью реализации Программы является совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства города;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;

- улучшение санитарного и эстетического состояния города;

- озеленение территории города;

- организация взаимодействия между предприятия, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города.

Решение поставленных задач осуществляется путем:

- активизации работы коммунальных служб, организаций, предприятий, частных предпринимателей по благоустройству и озеленению прилегающих дворовых территорий города;

- ликвидации стихийных свалок, организация мест сбора бытовых отходов на территории гаражей и садоводческих участках;

- создания и обустройства мест общего пользования;

- размещения малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамьи, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочего);

- приведения в порядок уличных и дворовых фасадов зданий (в том числе ступени к подъездам, козырьки, входные двери и пр.);

- ремонта проездов и пешеходных дорожек;

- организации площадок (детских, спортивных, хозяйственных, для выгула собак, автостоянок);

- реконструкции озеленения (посадка деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников, вырубка сухостоя);

Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории города.

**3. Сроки реализации Программы.**

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2011-2013 годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности.

**4. Источники финансирования Программы.**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета и иных средств (средств предприятий и организаций независимо от форм собственности, частных предпринимателей). Объемы финансирования Программы определяются ежегодно в рамках городского бюджета для реализации конкретных мероприятий по благоустройству.

Общий объем финансирования Программы за весь период составляет 27646 тыс.руб., в том числе:

- средства городского бюджета МО «Город Удачный» – 27646 тыс.руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

**5. Перечень мероприятий Программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий объекта благоустройство*** | ***Стоимость работ***  ***по годам***  ***в тыс.руб.*** | | | ***Всего в рублях*** | ***Источники финансирования*** | ***Ответственный***  ***исполнитель*** |
| **2011** | **2012** | **2013** |
| 1 | Ремонт пешеходных тротуаров (р-он ж/д 1-13; 18-19, от школы №19 до ж/д №29) | 1623,52 | 316,63 | 727,21 | 2667,36 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 2 | Ремонт стоянки м/у ж/д №№18-19 | 1579,05 |  |  | 1579,05 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 3 | Устройство парковочной стоянки |  | 1030,20 |  | 1030,21 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 4 | Ремонт дворовых территорий ж/д №№7,3 | 4201,11 |  | 3873,52 | 8074,63 | Организация обслуживающая жилой фонд (по согласованию),  администрация - городской бюджет | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 5 | Ремонт дворовых территорий ж/д №№8,10 |  | 3351,39 | 3177,42 | 6528,81 | Организация, обслуживающая жилой фонд (по согласованию), администрация - городской бюджет | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 6 | Ремонт водотводящего бетонного покрытия на "Фонтанной площади" отдельными местами | 177,12 |  |  | 177,12 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 7 | Устройство мягкого покрытия на спортивной площадке возле ж/д №14 | 2157,48 |  |  | 2157,48 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 8 | Ремонт или замена детских игровых площадок | 104,34 | 104,34 | 104,34 | 313,2 | Организация обслуживающая жилой фонд (по согласованию*)* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 9 | Ремонт металлического ограждения газонов внутриквартальных и спортивной площадки | 329,82 | 329,82 | 329,82 | 989,46 | Организация обслуживающая жилой фонд (по согласованию | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 10 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок | 497 | 497 | 497 | 1491 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 11 | Приобретение и установка урн для складирования мусора на территориях | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 83,34 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 12 | Приобретение и установка скамеек | 138,86 | 138,86 | 138,86 | 416,58 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 13 | Устройство новых клумб, газонов | 379,93 | 379,93 | 379,93 | 1139,79 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 14 | Ремонт и содержание памятников | 250 | 250 | 250 | 750 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градорегулирования администрации города |  |
| 15 | Организационные мероприятия | 10 | 15 | 13 | 38 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Администрация города |  |
| 16 | Проведение конкурса «Лучший двор» | 70 | 70 | 70 | 210 | Бюджет  МО «Город Удачный» | Администрация города |  |
| 17 | Проведение весенних месячников |  |  |  |  |  | Администрация города |  |
| 18 | Просветительская работа с населением по экологической культуре СМИ |  |  |  |  | Бюджет  МО «Город Удачный» | Администрация города СМИ (по согласованию |  |
| 19 | Проведение мероприятий в общеобразовательных учреждениях с подрастающим поколением по охране окружающей среды и бережном отношении к природе |  |  |  |  | Бюджет  МО «Город Удачный» | Городские учебные заведения |  |
|  | **ИТОГО** | **11546** | **6511** | **9589** | **27646** |  |  |  |

Реализация Программы осуществляется заказчиком Программы – администрацией МО «Город Удачный», а также по согласованию управляющими жилищными организациями, иными предприятиями и организациями, частными предпринимателями.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципального заказа в соответствии с действием Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», а также на основании заключенных договоров подряда на выполнение работ.

**7. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

Достижение результатов, отражающих повышение уровня благоустройства города, его санитарного состояния и эстетического вида, выражается в следующих показателях эффективности: уменьшении несанкционированных свалок по городу и их ликвидация, увеличении обеспеченности придомовых территорий детскими игровыми и спортивными площадками. Помимо этого успешная реализация Программы предполагает ежегодное цветочное оформление клумб и газонов на дворовых территориях, территории площадей и детских площадках, проведение весенних и осенних месячников по благоустройству и очистке города, городского конкурса «Лучший двор», направленных на благоустройство дворов и подъездов жилых многоквартирных домов, организаций и предприятий. Основной социальный эффект реализации мероприятий по озеленению территории города заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, снижении напряженности городской среды, облагораживании условий проживания человека.

**8.    Организация управления и контроль за ходом** **выполнения Программы.**

Контроль за ходом реализации Программы и использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы, осуществляет городской Совет МО «Город Удачный».

На жилищно-коммунальный отдел городской администрации возлагаются функции по организации выполнения Программы, использованию средств городского бюджета, предоставлению отчетности о ходе выполнения Программы, при необходимости ежегодно вносить предложения по уточнению и корректировке Программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_