Приложение №3

к постановлению № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_2015 г.

**Согласовано: Утверждаю:**

**И.о. директора Удачнинского ГОКа И.о. главы города**

**АК «АЛРОСА» ОАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Балкарова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Павленко «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.**

**Мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, закрепленных за производственными коллективами Удачнинского ГОКа АК "АЛРОСА" (ОАО), структурными подразделениями АК "АЛРОСА" (ОАО), предприятиями, организациями и учреждениями находящимися на территории Муниципального образования "Город Удачный" в 2015 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Наименование работ | Срок выполнения |
| **АТТ-3** | **Двор д.1, 2** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) 2. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках. 3. Сбор и установка детского игрового комплекса. 4. Демонтаж и вывоз существующих малых форм (по необходимости) 5. Установка ограждений по периметру детской площадки 6. Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 7. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений |
| **Двор д. 3, 4, 27** |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детской площадки 3. Покраска стел между ж/д 3 и 4. |
| **Фабрика №12** | **Двор д. 5, 6, 32** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Посадка деревьев кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детской площадки. 3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках. Установка новых форм (по необходимости) 4. Установка и покраска новых цветников взамен деформированных. |
| **Карьер «Удачный»** | **Двор д. 7, 8,17** | май-август |
| 1.Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом)удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.  2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детской площадки  3. Сбор и установка малых форм детского игрового комплекса  4. Демонтаж, и вывоз существующих малых форм (по необходимости)  5. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках.  6. Местами установка ограждения зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений.  7. Покраска существующих ограждений. Покраска стел между ж/д 7 и 8. |
| **МУП "УПЖХ"** | **Двор д. 9,10,14, 33, общежитие №6, п.Надежный, ул.Ленина (верхняя часть)** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом)удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детской площадки. 3. Покраска ограждений зеленых насаждений в торце жилых домов 9,10, 11. 4. Покраска и восстановление ограждений от ж/д 11 до ж/д 9. 5. Покраска и восстановления ограждения возле переходной галерее (ж/д 7 и 8). 6. Покраска и восстановления от переходной галерее до конца ж/д 5. 7. Организация парковочных мест возле ж/д 16 и д. 21. 8. Уменьшение клумб возле ж/д 3, для увеличении проезжай территории. 9. Ж/д 9 восстановление и покраска ограждений клумб. Покраска цветников. 10. Ж/д 14 установка и покраска ограждения зеленых насаждений. 11. Ж/д 33 установка и покраска малых форм на детской площадки и зелёных насаждений.   Самостоятельно провести работу с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - собственниками (пользователями общего домового имущества) нежилых помещений расположенных в многоквартирных жилых домах на территории г.Удачного, по вопросам- Санитарной очистке прилегающей территории, покраске поручней с расчисткой краски. Ремонт фасадов крыльца. Ремонт ступеней. Заделка выбоин в ступенях цементным раствором. Покраска существующих ограждений клумбы. (Цветовая гамма должна соответствовать колору малых форм, установленных на детской площадке). Озеленение территории. План совместных работ составить и согласовать с собственниками нежилых помещений - не позднее 25 мая 2015 г. |
| **УМНУ «Алмазавтоматика»** | **Двор д.11,12** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом)удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детской площадки. 3. Ограждение зеленых насаждений. (перед домом, за домом) Покраска существующих ограждений. 4. Установка ограждения детской площадки по периметру. 5. Сбор и установка детского игрового комплекса 6. Демонтаж и вывоз существующих малых форм (по необходимости). 7. Произвести ремонт и покраску клумб, лавочек. |
| **УО ПТВС** | **Двор д.13, 29** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детской площадке. 3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках. 4. Ограждение детских площадок. Покраска существующих ограждений. 5. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. 6. **Ремонт и покраска ограждений на территории электрокотельной (Авангардная).** |
| **УРСЦ** | **Двор 15, 16, 18** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев 2. Посадка газонной травы на территории детской площадки. 3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках. 4. Сбор и установка игрового комплекса. 5. Демонтаж и вывоз существующих малых форм (по необходимости). 6. Между ж/д 15 и ж/д 16 установка ограждения детской площадки по периметру. 7. Ограждение зеленых насаждений вдоль проезжей части. Покраска существующих ограждений. 8. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной   территории.   1. Произвести работы по установке ограждений зеленых насаждений на повороте с центральной дороги к ж/д 18 |
| ООО «Татьяна»  ООО «Кузьмич»  ИП Багимова Н.  ИП Исаков Н.  ИП Каныгин Р.  ИП Карахонов С. | **Двор д. 19** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом)удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Установка ограждений зеленых насаждений. 3. Покраска существующих ограждений. 4. Обустроить спуск путем отсыпки от торца ж/д 19 до кафе «Анютка», с учетом установки ограждений по обеим сторонам. (по согласованию с МУП УПЖХ). 5. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. 6. Для увеличения проезжей части придомовой территории необходимо от п.5 до п.1 ж/д 19 произвести пересадку   зеленых насаждений до уровня п. 6 – 7 ж/д 19.   1. Установить ограждение бордюрного камня. Произвести отсыпку высвобожденного участка земли щебнем мелкой фракции, произвести работы по установке ограждений зеленых насаждений на повороте с центральной дороги к ж/д 19. 2. Организация за ж/д 19 стояночных мест (по согласованию с МУП УПЖХ) |
| **АБК, ООО "Муниципальный рынок"** | **Двор д.22, 25. Храм преподобного Серафима Саровского. Здание торгового центра - совместно с**  **ООО "Муниципальный рынок".** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках напротив подъездов, создание благоустройства на закрепленной территории. 3. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений. Территория Храма - Завоз почвогрунта. Высадка рассады цветочных культур. Ландшафтный дизайн. 4. Территория рынка (АБК совместно с ООО «Муниципальный рынок») - санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев, установка ограждений зеленых насаждений, покраска существующих ограждений, высадка рассады цветочных культур, ландшафтный дизайн. 5. ООО «Муниципальный рынок» - установка прожекторов освещения на торцевых частях здания, проведения ремонтных работ кабельных линий опор освещения. |
| **ЦХХ** | **Двор д.21,24** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом), удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений. Установка ограждений детской площадки и вдоль проезжей части ж/д 21 по периметру. 3. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. |
| **Рудник «Удачный»** | **Двор д.30-31** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом). Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений. 3. Напротив подъезда 1 Ж/д №31 установить ограждение под стоянку. От подъезда 3 до 8 установка ограждения по периметру. 4. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. 5. Сбор и установка детского игрового комплекса, демонтаж существующих малых форм. |
|  |
| **АУ СШСУ** | **Двор д. 26** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом), удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений и малых форм. 3. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. |
| **КСК, ЦДОД** | **Здание общественного центра , бассейн "Русалочка", ледовая арена "Снежинка". Совместно с ЦДОД -Территория между зданием бывшей СОШ № 20 и домами №2 и №5.** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории. Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев 2. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений. 3. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. 4. Здание общественного центра - Ремонт ступеней, заделка выбоин в ступенях цементным раствором, обустройство водоотводящих лотков (совместно с администрацией МО «Город Удачный»). |
| **МАП "Аэропорт Полярный**" | **Двор д.28** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках напротив подъездов, создание благоустройства на закрепленной территории. 3. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений. |
| **Администрация МО «Город Удачный», ООО "Удачнинский" филиал № 2754 банка ВТБ-24** | **Администрация(зд. БОО), двор ж/д 20,** | май-август |
| 1. Санитарная очистка территории здания БОО по периметру всего здания, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев, 2. 2. Посадку деревьев и кустарников газонных ограждений, создание благоустройства на закрепленной территории. 3. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений. 4. ООО "Удачнинский" филиал № 2754 банка ВТБ-24 организовать работу по покраске фасада здания с торца. 5. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках. |
| **Управление Удачнинского ГОКа** | **Территория здания Управления ГОКа** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах. 2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. 3. Покраска и ремонт существующих ограждений. |
| **Администрация Удачнинской городской больницы** | **Территория Больничного комплекса** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах. 2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. 3. Покраска существующий ограждений. |
| **Почта, Сбербанк, Налоговая инспекция, АМГРЭ, «Алмазавтоматика»,**  **МКОУ «Межпоселенчиская библиотечная система».** | **Территория здания Районного Узла Связи** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории. Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев, удаление сухой травы на газонах. 2. За вышкой (торец здания РУС) установка ограждений по периметру. 3. Покраска и ремонт существующих ограждений. 4. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. |
| **МКОУ СОШ №19, 24, Музыкальная школа** | **Территория МКОУ СОШ №19, 24, Музыкальной школы** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах. 2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. |
| **УКС** | **Территория не завершенных объектов строительства**  **(2 свайных поля)** |  |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах. 2. Установка ограждений. | май-август |
| **АНО ДО "Алмазик"** | **Территория детских дошкольных учреждений "Алмазик", "Звездочка", "Сказка", "Айболит"** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах. 2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. 3. Установка (и (или) замена старых) ограждений. 4. Покраска и ремонт существующих ограждений. |
|  |  |  |
|  | **Территория ПЧ№ 5** |  |
| **ПЧ № 5** | 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах. 2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. 3. Установка (и (или) замена старых) ограждений территорий детских дошкольных учреждений. 4. Покраска и ремонт существующих ограждений. | май-август |
| **УСМУ "АСМТ"** | **п. Надежный, территория вахтовых балков (принадлежащих организации УСМУ АСМТ возле кафе "Орбита")** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) 2. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках. Установка новых форм. 3. Покраска и ремонт существующих ограждений. 4. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. |
| **МУП "УППМХ"** | **ул.Строителей бывшей Автостанции, стелы на въезде и выезде в город, улицы в п. Надёжный(по согласованию с администрацией МО «Город Удачный»), д. 23,**  **территория газонного насаждения вдоль дороги м-на "Эконом-центр", а также все территории предусмотренные муниципальными контрактами.** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории. Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах. 2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории   и иные работы предусмотренные муниципальными контрактами.   1. Покраска стел. 2. Вывоз металлоконструкции с улиц п. Надёжный. |
| **ДЭУ МУАД** | **п.Надежный, ул.Монтажников** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) 2. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках. Установка новых форм. 3. Покраска и ремонт существующих ограждений. 4. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. |
| **СТ «Алмазтехмонтаж»** | **п.Надежный, ул.Айхальская** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) 2. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках. Установка новых форм. 3. Покраска и ремонт существующих ограждений. 4. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. |
| **АРЭС УГПС ЗЭС** | **п. Надежный, ул.Амакинская** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) 2. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках. Установка новых форм. 3. Покраска и ремонт существующих ограждений 4. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории. |
| **АБК**  **(Участок озеленения.**  **Детские трудовые бригады)** | **Общие мероприятия по озеленению города** | май-август |
| 1. Оформление цветочных клумб города:  а) здание управления Удачнинского ГОКа  б) бассейн «Русалочка»  в) детский городок  г) площадь у фонтана  д) торговый центр  е) площадь им. Л.А. Попугаевой  2. Установка цветочных газонов  3. Осенние посадки кустов и деревьев |

1. Посадка деревьев и кустарников производится до начала вегетации (май) и после окончания вегетации (конец август-сентябрь). Рекомендовать производить посадку следущих видов растений: лиственница, ель, ольха, кустарники, березу.

2. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного питания привести в надлежащий эстетический вид принадлежащие или арендуемые здания и павильоны в надлежащее санитарное состояние территории, принадлежащие к магазинам, павильонам, киоскам, рынкам, а также площадки отведенные для организации летних кафе и уличной торговли:

- установить и обновить урны у входов в магазины, павильоны, в местах организованной уличной торговли; - обновить фасады торговых объектов; -произвести санитарную очистку территорий, посадку кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории; - и иные виды работ по санитарной очистке и благоустройству города.

3. Всем предприятиям и производственным организациям предоставлять отчет о проделанной работе еженедельно каждый четверг до 15-00 по адресу : Новый город, Центральная площадь 1, Администрация МО "Город Удачный" Отчет предоставлять в электронном и бумажном виде. Бумажный вид должен быть заверен подписью и печатью. При отправке отчетов обязательно указывать контактные данные исполнителя работ (полностью ФИО, телефон)

4.Контроль за выполнением данных мероприятий осуществляет: зам. главы города - О.Н. Балкарова, главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации МО "Город Удачный" А.В. Баранников, гл. инженер МУП «УПЖХ» М.А. Нерадовский, начальник производственного отдела МУП «УПЖХ» Г.Г. Кошелева

По всем вопросам обращаться 8(41136) 51112 (доп.109) А.В. Баранников