|  |
| --- |
| ***Утверждена***  ***Постановлением городской Администрации***  ***МО «Город Удачный»***  ***Республики Саха (Якутия)***  ***от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. № \_\_\_\_\_\_*** |

**Городская целевая программа «Благоустройство и озеленение**

**муниципального образования - Город Удачный на 2016-2018 годы»**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование**  **Программы** | Городская целевая программа «Благоустройство и озеленение муниципального образования – город Удачный на 2016 -2018 годы» (далее - Программа) |
| **2. Основание для разработки Программы:** | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05.10.2015г.);  -Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года (ред. от 13.07.2015г.), (с изм. И доп. вступает в силу с 24.07.2015г.);  -Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года, (ред. от 29.06.2015г.), (с изм. и доп. вступает в силу с 01.07.2015г.);  - Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;  -Уставом МО «Город Удачный»;  - решение Удачнинского Городского Совета «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий МО «Город Удачный». |
| **3. Заказчик**  **Программы** | Глава муниципального образования «Города Удачный» |
| **4. Координатор программы** | Заместитель главы администрации по городскому хозяйству |
| **4. Цели и**  **задачи Программы** | Целью Программы является совершенствование системы благоустройства и озеленения муниципального образования – город Удачный  Задачи Программы:  1. Выполнение необходимых объемов работ по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии городских территорий общего пользования.  2. Осуществление мероприятий по поддержанию архитектурно-художественного оформления города.  3. Создание условий для массового отдыха населения, благоустройства территорий мест массового пребывания населения, обустройство детских и спортивных площадок.  4. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических лиц и повышение их ответственности за соблюдением чистоты и порядка. |
| **5.Разработчики**  **Программы** | Инженер по надзору за зданиями и сооружениями, благоустройству, состоянию дорог |
| **6.Сроки реализации Программы** | 2016-2018 годы |
| **7. Исполнители**  **основных мероприятий Программы** | Администрация города Удачный, ее структурные подразделения, организации, юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| **8. Источники и объемы финансирования** | Общий объем финансирования Программы за весь период составляет 80 202,766 тыс.руб., в том числе:-  средства МО «Город Удачный» городского бюджета – **80 202,766** тыс. руб;  Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. |
| **9. Ожидаемые результаты реализации Программы** | Улучшение состояния территории города за счет озеленения, проведения мероприятий по наведению порядка, очистке и благоустройству, обустройству детских площадок |
| **10. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы** | Контроль по реализации Программы осуществляет администрация МО « Город Удачный» |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программными методами.**

В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории города Удачного. Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории города, и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования - город Удачный, утвержденных Решением Городского Совета II созыва «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий МО «Город Удачный». Программой предусматривается проведение весенних месячников по благоустройству и очистке города, городского конкурса «Лучший двор», нацеленных на улучшение экологии и благоустройства дворов, с целью стимуляции и поощрения организаций, принимающих активное участие в благоустройстве дворов, на закрепленных территориях. Внешний облик города, его красота и эстетический вид, также зависит от количества размещения малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).

Основными проблемами, которые призвана решать данная Программа, являются:

- улучшение общего санитарного состояние города. Очистка города от мусора, особенно на окраинах и на территориях гаражей. Ликвидация несанкционированных свалок и организация сбора бытовых отходов на территориях гаражей и садоводческих обществах, на территории Зоны отдыха на р. Сатыкан ;

- очистка водопропускных канав, труб для предотвращения подтопления дождевыми и талыми водами жилых домов, зданий, коммуникаций, дорог; Недостаток организованного водоотвода ливневых стоков - протяженности ливневой канализации;

- благоустройство дворов и внутридомовых территорий с оборудованием детских и спортивных площадок; Активизация работы организаций, предприятий, частных предпринимателей, по благоустройству и озеленению прилегающих дворовых территорий города;

-ремонт тротуаров, ремонт пешеходных дорожек, ограждений.

- плановое озеленение города. В городе много находящихся в аварийном состоянии деревьев и кустарников. Для реконструкции зеленых насаждений в городе должны проводиться работы по обустройству газонов, цветочных клумб, посадки деревьев, кустарников, живых изгородей, вертикального озеленения и других объектов озеленения на улицах города. Таким образом, необходимо выполнение планового озеленения города.

Проблема благоустройства города требует постоянного внимания со стороны коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

Но, какие бы меры не принимались Администрацией города, как бы активно не действовали организации, город не станет здоровой средой обитания, если не произойдет радикальных изменений в сознании и поведении жителей города. Здесь основная роль принадлежит повышению экологической культуры населения, которую призваны решать образовательные учреждения, средства массовой информации, социальная реклама, формируя в сознании подрастающего поколения и жителей города любовь к родному городу, бережное отношение к природе, сохранению чистоты и красоты окружающей среды.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

Основной целью реализации Программы является совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства города;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;

- улучшение санитарного и эстетического состояния города;

- озеленение территории города;

- организация взаимодействия между предприятия, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города.

Решение поставленных задач осуществляется путем:

- активизации работы коммунальных служб, организаций, предприятий, частных предпринимателей по благоустройству и озеленению прилегающих дворовых территорий города;

- ликвидации стихийных свалок, организация мест сбора бытовых отходов на территории гаражей и садоводческих участках.

- создания и обустройства мест общего пользования;

- размещения малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамьи, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочего);

- ремонта проездов и пешеходных дорожек;

- организации площадок (детских, спортивных, хозяйственных, для выгула собак, автостоянок);

- реконструкции озеленения (посадка деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников, вырубка сухостоя);

Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории города.

**3. Сроки реализации Программы**

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2016-2018 годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности.

**4. Источники финансирования Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета и иных средств (средств предприятий и организаций независимо от форм собственности, частных предпринимателей). Объемы финансирования Программы определяются ежегодно в рамках городского бюджета для реализации конкретных мероприятий по благоустройству.

Общий объем финансирования Программы за весь период составляет 80 202,766 тыс.руб., в том числе:

- средства Удачнинского городского бюджета – 80 202,766 тыс.руб.;

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

**5. Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий объекта благоустройство*** | ***Всего, в том числе по годам:***  ***(тыс. Руб.)*** | | | | | | |  |
| **ИТОГО** | **2016** | **2017** | **2018** | **Внебюджетные средства** | **Источники**  **финансирования** | **Ответственный** |  |
| **1** | **Устройство парковой зоны возле храма:** |  |  |  |  |  | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |
| 1.1 | Устройство и приобретение малых форм детской площадки с водоотводящим мягким покрытием основания | 3 500 | 0 | 2500 | 1000 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |
| 1.3 | Установка светодиодного фонтана | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |
| 1.4 | озеленение территории | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| **2** | **Центральная площадь** |  |  |  |  |  | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 2.1. | Реконструкция фонтана | 3800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 2.2 | Благоустройство площади Попугаевой (ремонт бетонного покрытия, приобретение мобильной сцены, доска почета) | 3 490 | 3 490 | 0 | 0 |  | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 2.3 | Благоустройство площади Победы (ремонт бетонного покрытия) | 800 | 0 | 800 | 0 |  | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 3 | **Устройство мягкого покрытия на детских площадках:**  **-между ж/д 7-8 (37м2)**  **- между ж/д 15-16 (82м2)**  **- между ж/д 1-2 (130м2)**  **- между ж/д 30-31 (53м2)**  **- между ж/д 11-12 (40м2)**  **ИТОГО: 342 м2** | 3 000 | 0 | 1 500 | 1 500 |  | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 4 | **Приобретение и установка металлических ограждений детских площадок** | 1 000 | 0 | 500 | 500 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 5 | **Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок** | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 6 | **Приобретение и установка урн для складирования мусора на территориях** | 251,672 | 51, 672 | 100 | 100 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 7 | **Приобретение и установка скамеек** | 400 | 0 | 300 | 100 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 8 | **Приобретение семян** | 200 | 0 | 100 | 100 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 9 | **Проведение конкурса «Лучший двор»** | **140** | **0** | **70** | **70** | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 10 | **Проведение весенних месячников** | 50 | 0 | 25 | 25 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 11 | **Уличное освещение города, в том числе:**  **1.содержание;**  **2.оплата за электроэнергию;**  **3.окраска электроопор.** | 11 826,722 | 3 926,722 | 3 950 | 3 950 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 12 | **Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям** | 900 | 0 | 400 | 500 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 13 | **Содержание городских тротуаров, площадей и детских площадок** | 28 335,453 | 9 335,453 | 9500 | 9500 | 0 | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 14 | **Ремонт тротуаров** | 15 000 | 0 | 10000 | 5000 | 32 091 | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 15 | **Устройство дорожного покрытия для организации стояночных мест** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 16 | **Содержание кладбища** | 1 648,919 | 548,919 | 550 | 550 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
| 17 | **Субсидия из Бюджета РС (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования (На прочие программные мероприятия, в т.ч. Мероприятия Юбилейного плана)** | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | **0** | **Администрация – городской**  **бюджет** | **Администрации города** |  |
|  | **ИТОГО** | **80 202,766** | **20 352,766** | **35 125** | **24 725** |  |  |  |  |

Реализация Программы осуществляется заказчиком Программы – Администрацией города Удачного, а также по согласованию управляющими жилищными организациями, иными предприятиями и организациями, частными предпринимателями.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципального заказа в соответствии с действием

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015), а также на основании заключенных договоров подряда на выполнение работ.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Достижение результатов, отражающих повышение уровня благоустройства города, его санитарного состояния и эстетического вида, выражается в следующих показателях эффективности: уменьшении несанкционированных свалок по городу и их ликвидация, увеличении обеспеченности придомовых территорий детскими игровыми и спортивными площадками. Помимо этого успешная реализация Программы предполагает ежегодное цветочное оформление клумб и газонов на дворовых территориях, территории площадей и детских площадках, проведение весенних и осенних месячников по благоустройству и очистке города, городского конкурса «Лучший двор», направленных на благоустройство дворов и подъездов жилых многоквартирных домов, организаций и предприятий. Основной социальный эффект реализации мероприятий по озеленению территории города заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, снижении напряженности городской среды, облагораживании условий проживания человека.

**7.    Организация управления и контроль за ходом**

**выполнения Программы**

Контроль за ходом реализации Программы и использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы, осуществляют администрацией МО «Город Удачный»

На Администрацию города возлагаются функции по организации выполнения Программы, использованию средств городского бюджета, предоставлению отчетности о ходе выполнения Программы, при необходимости ежегодно вносить предложения по уточнению и корректировке Программы.