Приложение №3

 к постановлению № 110

 от «\_22\_»\_\_04\_\_\_2016 г.

**Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий, закрепленных за производственными коллективами Удачнинского ГОКа АК "АЛРОСА" (ПАО), структурными подразделениями АК "АЛРОСА" (ПАО), предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на территории муниципального образования "Город Удачный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в 2016 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** |
| **АТТ-3** | **Двор д.1, 2** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка)
2. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детской площадке (по необходимости).
3. Демонтаж и вывоз существующих малых форм (по необходимости).
4. Установка ограждений по периметру детской площадки.
5. Посадка кустарников, разбивка клумб.
6. Установка (ремонт) ограждений зеленых насаждений (по необходимости).
 |
| **Двор д. 3, 4, 27** |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев (по необходимости).
2. Посадка деревьев и кустарников в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территориях детских площадок (по необходимости).
3. Покраска ограждений по периметру детских площадок (по необходимости).
4. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детской площадке (по необходимости).
5. Обновление покраски (по необходимости) стелы между ж/д 3 и 4 (цветовой колер согласовывается с администрацией МО «Город Удачный»).
 |
| **Фабрика №12** | **Двор д. 5, 6, 32** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Посадка деревьев, кустарников в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детских площадок (по необходимости).
3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках (по необходимости).
4. Покраска установленного ограждения (рядом с переходной галереей).
5. Покраска ограждений по периметру детских площадок (по необходимости).
6. Покраска цветников (в случае отсутствия установка).
 |
| **Карьер «Удачный»** | **Двор д. 7, 8,17** | май-август |
|  1.Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. 2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детской площадки (по необходимости). 3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках (по необходимости). 4. Покраска ограждений по периметру детских площадок (по необходимости).5. Обновление покраски (по необходимости) стелы между ж/д 7 и 8 (цветовой колер согласовывается с администрацией МО «Город Удачный»). |
| **МУП "УПЖХ"** |  **Двор д. 9,10,14, 33, общежитие №6 (корп. 1,2), п.Надежный, ул.Ленина (верхняя часть)** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территориях детских площадок (по необходимости).
3. Покраска ограждений зеленых насаждений в торце жилых домов 9,10, 11 (по необходимости).
4. Покраска и восстановление ограждений от ж/д 11 до ж/д 9 (по необходимости).
5. Покраска и восстановления ограждения около переходной галереи (ж/д 7 и 8) (по необходимости).
6. Покраска и восстановления от переходной галерее до конца ж/д 5 (по необходимости).
7. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках (по необходимости).

 Самостоятельно провести работу с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - собственниками (пользователями общего домового имущества) нежилых помещений расположенных в многоквартирных жилых домах на территории г.Удачного, по вопросам- Санитарной очистке прилегающей территории, покраске поручней с расчисткой краски. Ремонт фасадов крыльца. Ремонт ступеней. Заделка выбоин в ступенях цементным раствором. Покраска существующих ограждений клумбы. (Цветовая гамма должна соответствовать колору малых форм, установленных на детской площадке). Озеленение территории. План совместных работ составить и согласовать с собственниками нежилых помещений - не позднее 31 мая 2016 г. |
| **УМНУ «Алмазавтоматика»** | **Двор д.11,12** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детской площадки (по необходимости).
3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках (по необходимости).
4. Выравнивание территории вокруг установленного в 2015 году элемента детской площадки (выравнивание почвы, уборка крупных камней).
5. Покраска ограждений по периметру детской площадки (по необходимости).
6. Покраска цветников (в случае отсутствия установка).
 |
| **УО ПТВС** | **Двор д.13, 29** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках около подъездов, посадка газонной травы на территории детской площадке (по необходимости).
3. Ремонт и покраска мА лых архитектурных форм на детских площадках.
4. Покраска ограждений по периметру детских площадок (по необходимости).
5. Покраска цветников (в случае отсутствия установка).
6. Ремонт и покраска ограждений электрокотельной (Авангардная).
 |
|  **УРСЦ** | **Двор 15, 16, 18** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев
2. Посадка газонной травы на территории детской площадки (по необходимости).
3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках (по необходимости).
4. Между ж/д 15 и ж/д 16 установка ограждения детской площадки по периметру.
5. Ограждение зеленых насаждений вдоль проезжей части. Покраска существующих ограждений (по необходимости).
6. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной

территории. |
| **ООО «Татьяна»****ООО «Кузьмич»****ИП Багимова Н.****ИП Исаков Н.****ИП Каныгин Р.****ИП Карахонов С.** | **Двор д. 19** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом)удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Установка ограждений зеленых насаждений.
3. Покраска существующих ограждений.
4. Ремонт и покраска малой архитектурной формы в торце ж/д №19.
5. Обустроить спуск путем отсыпки от торца ж/д 19 до кафе «Анютка», с учетом установки ограждений по обеим сторонам (по согласованию с МУП УПЖХ).
6. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
7. Для увеличения проезжей части придомовой территории необходимо от п.5 до п.1 ж/д 19 произвести пересадку

 зеленых насаждений до уровня п. 6 – 7 ж/д 19. 1. Установить ограждение бордюрного камня. Произвести отсыпку высвобожденного участка земли щебнем мелкой фракции, произвести работы по установке ограждений зеленых насаждений на повороте с центральной дороги к ж/д 19.
2. Организация за ж/д 19 стояночных мест (по согласованию с МУП УПЖХ).
 |
| **АБК, ООО "Муниципальный рынок"** | **Двор д.22, 25. Храм преподобного Серафима Саровского. Здание торгового центра - совместно с** **ООО "Муниципальный рынок".** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках напротив подъездов, создание благоустройства на закрепленной территории ( по необходимости).
3. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений. Территория Храма - Завоз почвогрунта. Высадка рассады цветочных культур. Ландшафтный дизайн.
4. Территория рынка (АБК совместно с ООО «Муниципальный рынок») - санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев, покраска существующих ограждений, высадка рассады цветочных культур, ландшафтный дизайн.
5. ООО «Муниципальный рынок» - установка прожекторов освещения на торцевых частях здания, проведения ремонтных работ кабельных линий опор освещения (по необходимости).
 |
| **ЦХХ** | **Двор д.21,24** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом), удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений. Установка ограждений детской площадки и вдоль проезжей части ж/д 21 по периметру.
3. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
 |
| **Рудник «Удачный»** | **Двор д.30-31** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка). Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений.
3. Напротив подъезда 1 ж/д №31 установить ограждение под стоянку. От подъезда 3 до 8 установка ограждения по периметру.
4. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
5. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на детских площадках (по необходимости).
 |
|  |
| **АУ СШСУ** | **Двор д. 26** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом), удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений и малых архитектурных форм.
3. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
 |
| **КСК совместно с ЦДОД, ГАПОУ РС (Я) МРТК филиал «Удачнинский** | **Здание общественного центра, бассейн "Русалочка", ледовая арена "Снежинка" совместно с ЦДОД - территория между зданием ГАПОУ РС (Я) МРТК филиал «Удачнинский» и домами №2 и №5.** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории. Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Обновление покраски фасада здания бассейна «Русалочка».
3. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений (по необходимости).
4. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
5. Здание общественного центра - Ремонт ступеней, заделка выбоин в ступенях цементным раствором, обустройство водоотводящих лотков (совместно с администрацией МО «Город Удачный»).
 |
| **МАП "Аэропорт Полярный"** **(Северные навигации)** | **Двор д.28, территория аэропорта.** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом, детская площадка) удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Посадка деревьев и кустарников газонных ограждений в палисадниках напротив подъездов, создание благоустройства на закрепленной территории.
3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм за ж/д №28.
4. Ремонт и покраска малых архитектурных форм на территории аэропорта.
5. Установка ограждений зеленых насаждений. Покраска существующих ограждений (по необходимости).
 |
| **Администрация МО «Город Удачный», ООО "Удачнинский" филиал № 2754 банка ВТБ-24** | **Территория здания администрации, двор ж/д 20,** | май-август |
| 1. Санитарная очистка периметра территории здания администрации, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев.
2. Посадку деревьев и кустарников газонных ограждений, создание благоустройства на закрепленной территории.
3. Покраска существующих перил лестничных маршей (по необходимости).
4. Разбивка цветников.
 |
| **Управление Удачнинского ГОКа** | **Территория здания Управления ГОКа** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах.
2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
3. Покраска и ремонт существующих ограждений.
 |
| **Администрация Удачнинской городской больницы** | **Территория Больничного комплекса** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах.
2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
3. Покраска существующих ограждений.
 |
| **Удачнинский отдел полиции МВД России по Мирнинскому району** | Территория здания полиции |  |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах.
2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
3. Покраска существующих ограждений.
 |
| **Почта, Сбербанк, Налоговая инспекция, АМГРЭ, «Алмазавтоматика»,****МКОУ «Межпоселенчиская библиотечная система».** | **Территория здания Районного Узла Связи** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории. Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев, удаление сухой травы на газонах.
2. Покраска и ремонт существующих ограждений.
3. Посадка кустов, деревьев, создание благоустройства на закрепленной территори
 |
| **МКОУ СОШ №19, 24, Музыкальная школа** | **Территория МКОУ СОШ №19, 24, Музыкальной школы** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах.
2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
 |
| **МУП «УПЖХ», МУП «УППМХ»** | **Территория не завершенных объектов строительства****(2 свайных поля)**  |  |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы.
 | май-август |
| **АНО ДО "Алмазик"** | **Территория детских дошкольных учреждений "Алмазик", "Звездочка", "Сказка", "Айболит"** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах.
2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
3. Установка (и (или) замена старых) ограждений.
4. Покраска и ремонт существующих ограждений.
 |
|  | **Территория ПЧ№ 5** |  |
| **ПЧ № 5** | 1. Санитарная очистка закрепленной территории, удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах.
2. Посадка кустов, деревьев, создание благоустройства на закрепленной территории.
3. Покраска и ремонт существующих ограждений.
 | май-август |
| **АСМТ УКС**  | **п. Надежный, территория вахтовых балков (принадлежащих организации УСМУ АСМТ возле кафе "Орбита")** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории.
2. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
 |
| **МУП "УППМХ"** | **территория бывшей Автостанции, стелы на въезде и выезде в город, улицы в п. Надёжный (по согласованию с администрацией МО «Город Удачный»), д. 23,** **территория газонного насаждения вдоль дороги м-на "Эконом-центр", а также все территории предусмотренные муниципальными контрактами.** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории. Удаление сухих и не прижившихся кустов и деревьев. Удаление сухой травы на газонах.
2. Установка лавочек рядом с зданием бывшей Автостанции.
3. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленных территориях

 и иные работы предусмотренные муниципальными контрактами.1. Обновление покраски сооружения «Добро пожаловать» на выезде с города (в сторону п. Айхал) (цветовой колер по согласованию с администрацией города, ремонтные работы по согласованию с УГОКом). Установка 1 большой урны.
2. Помывка и обновление покраски стелы на выезде с города (в сторону п. Айхал) (цветовой колер по согласованию с администрацией города, ремонтные работы по согласованию с УГОКом). Установка 2 больших урн.
3. Помывка и укрепления основания сооружения «Крест «Спаси и Сохрани» на выезде с города (в сторону п. Айхал, ремонтные работы по согласованию с УГОКом ).
4. Проведение работ по укреплению основания стелы на выезде с города в сторону аэропорта (совместно с администрацией города, ремонтные работы по согласованию с УГОКом). Установка 2 больших урн.
5. Обновление покраски ограждения и стелы на въезде в бывший п.Полярный (цветовой колер по согласованию с администрацией города, ремонтные работы по согласованию с УГОКом).
6. Вывоз металлоконструкции с улиц п. Надёжный.
 |
| **ДЭУ МУАД** | **п.Надежный, ул.Монтажников** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории.
2. Ремонт и покраска существующих малых архитектурных форм на детских площадках (по необходиомсти). Покраска и ремонт существующих ограждений.
 |
| **СТ «Алмазтехмонтаж»** | **п.Надежный, ул.Айхальская, детская площадка рядом с Котеджами** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом)
2. Ремонт и покраска существующих малых архитектурных форм на детских площадках. Покраска и ремонт существующих ограждений.
3. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
 |
| **АРЭС УГПС ЗЭС** | **п. Надежный, ул.Амакинская** | май-август |
| 1. Санитарная очистка закрепленной территории (перед домом, за домом)
2. Ремонт и покраска существующих малых архитектурных форм на детских площадках. Покраска и ремонт существующих ограждений
3. Посадка кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории.
 |
| **АБК****(Участок озеленения.****Детские трудовые бригады)** | **Общие мероприятия по озеленению города** | май-август (сентабрь) |
| 1. Оформление цветочных клумб города: а) здание управления Удачнинского ГОКа б) бассейн «Русалочка» в) детский городок г) площадь у фонтана д) торговый центр е) площадь им. Л.А. Попугаевой 2. Установка цветочных газонов 3. Сбор семян дикой ромашки. 4. Осенние посадки кустов и деревьев. |

1. Посадка деревьев и кустарников производится до начала вегетации (май) и после окончания вегетации (конец август-сентябрь). Рекомендовать производить посадку следующих видов растений: лиственница, ель, ольха, кустарники, береза.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного питания привести в надлежащий эстетический вид принадлежащие или арендуемые здания и павильоны в надлежащее санитарное состояние территории, принадлежащие к магазинам, павильонам, киоскам, рынкам, а также площадки, отведенные для организации летних кафе и уличной торговли:

- установить и обновить урны у входов в магазины, павильоны, в местах организованной уличной торговли; - обновить фасады торговых объектов; -произвести санитарную очистку территорий, посадку кустов, деревьев, разбивка клумб, газонов, создание благоустройства на закрепленной территории; - и иные виды работ по санитарной очистке и благоустройству города.

 3. **Всем предприятиям и производственным организациям предоставлять отчет о проделанной работе еженедельно каждый четверг до 16-00 по адресу: Новый город, Центральная площадь 1, Администрация МО "Город Удачный" (кааб. №.9,13) Отчет предоставлять в электронном (E-mаil:** **adm.udachny@mail.ru****) и бумажном виде. Бумажный вид должен быть заверен подписью и печатью.**

При отправке отчетов обязательно указывать контактные данные исполнителя работ (полностью ФИО, телефон)

1. Контроль за выполнением данных мероприятий осуществляет: зам. главы администрации по городскому хозяйству - О.Н. Балкарова, гл. инженер МУП «УПЖХ» М.А. Нерадовский, главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации МО "Город Удачный" А.В. Баранников, ведущий специалист землеустроитель администрации МО "Город Удачный" С.В. Брюхова, инженер по надзору за зданиями, сооружениями и содержанием городских дорог, благоустройству территории, учету объектов жилого фонда И.С. Сапожникова.

По всем вопросам обращаться 8(41136) 51112 (доп.109) А.В. Баранников, 8 (41136) 5-10-60 С.В. Брюхова, 8(41136) 51112 (доп.120) И.С. Сапожникова.