**Приложение № 1**

**к постановлению**

**главы города**

 **№ 379 от 03.11.2016г.**

**Муниципальная целевая программа**

 **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**муниципального образования «Город Удачный»**

**на 2017-2019 годы**

**Удачный 2016 г.**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» Республики Саха (Якутия) (далее – Программа) |
| **Сроки реализации программы** |  2017 - 2019 годы |
| **Координатор программы** | Заместитель главы по городскому хозяйству администрации МО «Город Удачный» |
| **Исполнитель программы** | Инженер по надзору за зданиями, сооружениями и содержанием городских дорог, благоустройству территории, учету объектов жилого фонда |
| **Основание для разработки Программы** | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».4. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2016 года № 87 «О внесении изменения в положение о Министерстве транспорта Российской Федерации». |
| **Цель программы** | - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;- повышение доступности услуг транспортного комплекса населения;- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| **Задачи программы** | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; |
| **Мероприятия Программы** | -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения.- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенного пункта;- содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;- установка барьерных ограждений;- нанесение дорожной разметки;- ремонт дворовых территорий;- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства. |

**I. Общие сведения.**

Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального образования «Город Удачный», который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально – экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития муниципального образования, муниципального района.

Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления муниципального образования «Город Удачный» на основании утвержденного в порядке установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации, генерального плана муниципального образования «Город Удачный».

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2017-2019 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план МО «Город Удачный».

**РАЗДЕЛ 1.**

 **Характеристика текущего состояния сферы реализации программы транспортной инфраструктуры.**

**1.1. Анализ состояния сферы социально – экономическая развития МО «Город Удачный».**

Муниципальное образование «Город Удачный» расположено в северной части Республики Саха (Якутия), расположен на северо-востоке Мирнинского улуса, в 530 км от районного центра г.Мирного, Мирнинского района.

Муниципальное образование «Город Удачный» основано в 1968 году. Входит в состав Мирнинского района.

Численность постоянного населения муниципального образования «Город Удачный»на 01.01.2016 года составляет 12 485 человек.

В настоящее время в муниципальном образовании «Город Удачный» сложилась следующая демографическая ситуация:

- население моложе трудоспособного возраста – 2 756 человек;

- население трудоспособного возраста – 6 551 человека, из них трудоспособное население – 6 486 человек;

 - пенсионного возраста – 3 178 человека.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования МО «Город Удачный» составляет 31,9 км.

**1.2. Характеристика имеющейся проблемы на территории МО «Город Удачный».**

Развитие транспортной системы МО «Город Удачный» является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в городе.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры муниципального образования.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог во многом зависит качество жизни населения. Состояние автомобильных дорог, существующие на территории муниципального образования, в настоящее время оцениваются как неудовлетворительными и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Значительная часть покрытия имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дорожных покрытий.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет – 39,1 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам 3 категории. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 25%.

##

**1.3. Характеристика сети дорог МО «Город Удачный», оценка качества содержания автодорог.**

В собственности муниципального образования «Город Удачный» находится 5 автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 31,9 км, в том числе с твердым покрытием 8,63 км.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автомобильной дороги** | **Протяженность, км** | **В том числе, протяженность участка автомобильной дороги , соответствующая нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателя, км** | **Вид покрытия** | **Наличие техпаспорта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| image271. | Дорога «промзона-жилпоселок» | 1,130 | 0,33 | грунтовая | Нет |
| 2. | Автодорога «промзона-Новый город» | 6,320 | 5,4 | грунтовая | Нет |
| 3. | Дорога жилпоселок-аэропорт | 14,9 | 6,0 | Бетон | Нет |
| 4. | Дорога обход жилпоселка | 2,050 | 0 | Бетон | Да |
| 5. | Дорога устья Сатыкан | 7,5 | 0 | грунтовая | Да |
|  | **ВСЕГО:** | **31,9** |  |  |  |

Основными дорогами, по которым осуществляется движение транспортных потоков, является дорога «промзона-жилпоселок», «промзона-Новый город», дорога жилпоселок-аэропорт, дорога обход жилпоселка.

На сегодняшний день большая часть дорог МО «Город Удачный» имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения муниципального образования «Город Удачный»относятся к 3 технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5м.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

**РАЗДЕЛ 2.**

**Механизм реализации программы**

**2.1. Цели и задачи программы**

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса должны стать:

* ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

Развитие транспорта на территории МО «Город Удачный» должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса города должны стать:

* + проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2017-2019 гг;
	+ капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работ – 2017 - 2019 гг;
	+ размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2017-2019 гг;
	+ нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах;
	+ установка барьерных ограждений;
	+ содержание автомобильных дорог;
	+ разработка проектно-сметной документации;
	+ ремонт дворовых территорий;
	+ выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам.

**2.2. Общий порядок реализации программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Удачный», бюджета района «Город Мирный» и государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2019 годов составляет 129 209,80 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 73 039,80 тыс.рублей;

2018 год - 32 530 тыс.рублей;

2019 год - 33 640 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом МО «Город Удачный» на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией МО «Город Удачный» по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**Раздел 3**

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы**

| **№ п/п** | Наименование мероприятия | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс.рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** |  | в разрезе источников финансирования |
| Государствен-ный бюджет РС(Я) | Бюджет района | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  |  |  |  |  |  | Оформление правоустанавливающих документов на все автомобильные дороги местного значения  | администрация МО «Город Удачный» |
| 2017 | **800,0** | **0** | **0** | **800,0** | **0** |
| 2018 | **600,0** | **0** | **0** | **600,0** | **0** |
| 2019 | **500,0** | **0** | **0** | **500,0** | **0** |
| **Всего** | **1 900,0** | **0** | 0 | **1 900,0** | **0** |
| **2** | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или (крупногабаритного груза) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2017** | **30,0** | **0** | **0** | **30,0** | **0** |
| **2018** | **30,0** | **0** | **0** | **30,0** | **0** |
| **2019** | **30,0** | **0** | **0** | **30,0** | **0** |
|  |  | **ВСЕГО** | **90,0** | **0** | **0** | **90 ,0** | **0** |  |  |
| **3** | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  | Поддержание на должном уровне транспортно-эксплуатационное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственных сооружений на них действующим нормам и правилам | администрация МО «Город Удачный» |
| 2017 | **11 000,0** | **0** | **0** | **11 000,0** | **0** |
| 2018 | **12 100,0** | **0** | **0** | **12 100,0** | **0** |
| 2019 | **13 310,0** | **0** | **0** | **13 310,0** | **0** |
| **Всего** | **36 410,0** | **0** | **0** | **36 410,0** | **0** |
| **4** | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог  | администрация МО «Город Удачный» |
| 2017 | **500,0** | **0** | **0** | **500,0** | **0** |
| 2018 | **500,0** | **0** | **0** | **500,0** | **0** |
| 2019 | **500,0** | **0** | **0** | **500,0** | **0** |
| **Всего** | **1 500,0** | **0** | **0** | **1 500,0** | **0** |
| **5** | Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственные сооружения на них | администрация МО «Город Удачный» |
| 2017 | **38 340,0** | **0** | **0** | **15 000,0** | **23 340,0** |
| 2018 | **15 000,0** | **0** | **0** | **15 000,0** | **0** |
| 2019 | **15 000,0** | **0** | **0** | **15 000,0** | **0** |
| **Всего** | **68 340,0** | **0** | **0** | **45 000,0** | **23 340,0** |
| **6** | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | снижение дорожно-транспортных происшествий | администрация МО «Город Удачный» |
| 2017 | **300,0** | **0** | **0** | **300,0** | **0** |
| 2018 | **300,0** | **0** | **0** | **300,0** | **0** |
| 2019 | **300,0** | **0** | **0** | **300,0** | **0** |
| **Всего** | **900,0** | **0** | **0** | **900,0** | **0** |
| **7** | Установка барьерных ограждений |  |  |  |  |  |  | количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям транспортной безопасности | администрация МО «Город Удачный» |
| 2017 | **500,0** | **0** | **0** | **500,0** | **0** |
| 2018 | **500,0** | **0** | **0** | **500,0** | **0** |
| 2019 | **500,0** | **0** | **0** | **500,0** | **0** |
| **Всего** | **1 500,0** | **0** | **0** | **500,0** | **0** |
| **8** | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  | количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям транспортной безопасности  | администрация МО «Город Удачный» |
| 2017 | **1 500,0** | **0** | **0** | **1 500,0** | **0** |
| 2018 | **1 500,0** | **0** | **0** | **1 500,0** | **0** |
| 2019 | **1 500,0** | **0** | **0** | **1 500,0** | **0** |
| **Всего** | **4 500,0** | **0** | **0** | **1 500,0** | **0** |
| **9** | Ремонт дворовых территорий | **2017** | **20 069,8** | **0** | **0** | **2 000,0** | **18 069,80** | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | администрация МО «Город Удачный» |
| **2018** | **2 000,0** | **0** | **0** | **2 000,0** | **0** |
| **2019** | **2 000,0** | **0** | **0** | **2 000,0** | **0** |
| **Всего** | **24 069,8** | **0** | **0** | **6 000,0** | **18 069,80** |
| **10** | Итого по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  | администрация МО «Город Удачный» |
| 2017 | **73 039,8** | **0** | **0** | **73 039,8** | **41 409,8** |
| 2018 | **32 530,0** | **0** | **0** | **32 530,0** | **0** |
| 2019 | **33 640,0** | **0** | **0** | **33 640,0** | **0** |
| **Всего** | **129 209,8** | **0** | **0** | **129 209,8** | **41 409,8** |  |  |

**Раздел 4.**

**Перечень целевых показателей программы**

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на период 2017-2019 годов приведены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Оформление правоустанавливающих документов на все автомобильные дороги местного значения | шт | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Поддержание на должном уровне транспортно-эксплуатационное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственных сооружений на них действующим нормам и правилам | км. | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог | шт | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственные сооружения на них | км | 6 | 5 | 4 |
| 5 | Установка дорожных знаков, снижение дорожно-транспортных происшествий | шт | 30 | 20 | 15 |
| 6 | количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям транспортной безопасности | м.п | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Приведение в нормальное состояние дворовых территорий | ед | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или (крупногабаритного груза) | ед | 30 | 30 | 30 |