**Приложение № 1**

**к постановлению главы города**

**№ 380 от 03.11.2016г.**

**Муниципальная целевая программа**

**Республики Саха (Якутия) Мирнинского района «Благоустройство и озеленение города Удачный»**

**на 2017 - 2019 годы**

**Удачный , 2016 г.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование  программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение муниципального образования – город Удачный на 2017 -2019 годы» (далее - Программа) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сроки  реализации  программы | 2017-2019 годы |
|  | | |
| 3 | Координатор программы | Администрация Муниципального Образования «Город Удачный»  Заместитель главы администрации по городскому хозяйству |
|  | | |
| 4 | Исполнители программы | Администрация Муниципального Образования «Город Удачный»  Инженер по надзору за зданиями, сооружениями и содержанием городских дорог, благоустройству территории, учету объектов жилого фонда |
|  | | |
| 5 | Цель(-и) программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города в целях повышения эстетической привлекательности территории города, обеспечения улучшения качества жизни, создания условий для комфортного проживания, развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Задачи  программы | 1. Выполнение необходимых объемов работ по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии городских территорий общего пользования.  2. Осуществление мероприятий по поддержанию архитектурно-художественного оформления города.  3. Создание условий для массового отдыха населения, благоустройства территорий мест массового пребывания населения, обустройство детских и спортивных площадок.  4. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических лиц и повышение их ответственности за соблюдением чистоты и порядка.  5. Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству городского кладбища. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Предварительный объем финансовых средств для реализации программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы составляет 168 370,20 тыс.руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Финансовое обеспечение программы, **в т.ч. за счет:** | ВСЕГО | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | Собственных доходов бюджета МО «Город Удачный» | **82 825,0** | 27 570,0 | 27 225,0 | 28 030,0 | | Безвозмездное поступление из вне бюджетных источников | **85 545,2** | 85 545,2 | 0 | 0 | | ИТОГО по программе | **168 370,2** | **113 115,20** | **27 225,0** | **28 030,0** | |
| 8 | Планируемые  результаты  реализации  программы | 1. Сохранение, реабилитация и развитие существующего городского озеленения. 2. Организация работ по ликвидации несанкционированных мусорных свалок с территории города, создание условий для организации сбора бытовых отходов от населения. 3. Содержание и обслуживание памятных мест города, скверов и площадей, выполнение ремонтно-реставрационных работ. 4. Организация работ по реализации концепции развития городского парка. 5. Строительство современных детских игровых и обучающих спортивных, оздоровительных площадок. 6. Выполнение изыскательских и проектных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства. 7. Организация общегородских месячников санитарной очистки городских территорий с участием организаций всех форм собственности. 8. Организация конкурсов среди населения города по благоустройству территорий, подъездов и придомовых территорий многоквартирных домов.   Организация мероприятий по содержанию городского кладбища. |

**РАЗДЕЛ 1.**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ПРОГРАММЫ**

**1.1. Анализ состояния сферы социально-экономического развития**

Реализация муниципальной программы "Благоустройство территорий «Города Удачный» на 2017-2019 годы" - необходимое условие успешного экономического развития города и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население поселения составляет 12 485 человек.

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.

Благоустройство территорий города не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное территорий общего пользования. По-прежнему, серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия и организации города.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан города.

Благоустройство территорий - это целый комплекс мероприятий, включающий в себя большой фронт ежедневной работы по созданию благоприятной и комфортной среды для проживания и отдыха населения. Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Благоустройство города включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, увеличению эстетичности за счет цветников, газонов, малых архитектурных форм, фонтанов, мест массового отдыха, а также содержания в надлежащем состоянии мест захоронения.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**1.2. Характеристика имеющейся проблемы**

В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории города Удачного. Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории города, и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования - город Удачный, утвержденных Решением Городского Совета II созыва «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий МО «Город Удачный». Программой предусматривается проведение весенних месячников по благоустройству и очистке города, городского конкурса «Лучший двор», нацеленных на улучшение экологии и благоустройства дворов, с целью стимуляции и поощрения организаций, принимающих активное участие в благоустройстве дворов, на закрепленных территориях. Внешний облик города, его красота и эстетический вид, также зависит от количества размещения малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).

Основными проблемами, которые призвана решать данная Программа, являются:

- улучшение общего санитарного состояние города. Очистка города от мусора, особенно на окраинах и на территориях гаражей. Ликвидация несанкционированных свалок и организация сбора бытовых отходов на территориях гаражей и садоводческих обществах, на территории Зоны отдыха на р. Сатыкан ;

- очистка водопропускных канав, труб для предотвращения подтопления дождевыми и талыми водами жилых домов, зданий, коммуникаций, дорог; Недостаток организованного водоотвода ливневых стоков - протяженности ливневой канализации;

- благоустройство дворов и внутридомовых территорий с оборудованием детских и спортивных площадок; Активизация работы организаций, предприятий, частных предпринимателей, по благоустройству и озеленению прилегающих дворовых территорий города;

-ремонт тротуаров, ремонт пешеходных дорожек, ограждений;

- плановое озеленение города.

Для реконструкции зеленых насаждений в городе должны проводиться работы по обустройству газонов, цветочных клумб, посадки деревьев, кустарников, живых изгородей, вертикального озеленения и других объектов озеленения на улицах города. Таким образом, необходимо выполнение планового озеленения города.

Проблема благоустройства города требует постоянного внимания со стороны коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

Но, какие бы меры не принимались Администрацией города, как бы активно не действовали организации, город не станет здоровой средой обитания, если не произойдет радикальных изменений в сознании и поведении жителей города. Здесь основная роль принадлежит повышению экологической культуры населения, которую призваны решать образовательные учреждения, средства массовой информации, социальная реклама, формируя в сознании подрастающего поколения и жителей города любовь к родному городу, бережное отношение к природе, сохранению чистоты и красоты окружающей среды.

**РАЗДЕЛ 2.**

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**1.1. Цели и задачи программы**

Основной целью реализации Программы является совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства города;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;

- улучшение санитарного и эстетического состояния города;

- озеленение территории города;

- организация взаимодействия между предприятия, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города.

Решение поставленных задач осуществляется путем:

- активизации работы коммунальных служб, организаций, предприятий, частных предпринимателей по благоустройству и озеленению прилегающих дворовых территорий города;

- ликвидации стихийных свалок, организация мест сбора бытовых отходов на территории гаражей и садоводческих участках.

- создания и обустройства мест общего пользования;

- размещения малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамьи, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочего);

- ремонта пешеходных дорожек;

- организации площадок (детских, спортивных, хозяйственных, для выгула собак, автостоянок);

- реконструкции озеленения (посадка деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников, вырубка сухостоя);

Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории города.

**1.2. Общий порядок реализации программы**

1. Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в разделе 3.

2. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют информационно - разъяснительные работы с населением через средства массовой информации.

1. В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально- экономического положения МО "Город Удачный".
2. Общее руководство хода выполнения Программы осуществляется главой города.

Общее текущее управление и оперативный контроль реализации Программы возлагается на заместителя главы города по городскому хозяйству.

Контроль за ходом и сроками выполнения Программы в целом осуществляет постоянно действующая комиссия по благоустройству, озеленению и праздничному оформлению города.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

* ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и составу исполнителей;
* отчета не реже одного раза в год перед муниципалитетом города о проделанной работе.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденными сроками и объемами финансирования, устраняет причины отклонений и принимает меры по их устранению, представляет отчеты о ходе реализации Программы, обеспечивает подготовку предложений на очередной финансовый год, уточнению затрат по программным мероприятиям.

Исполнители мероприятий Программы представляют в администрацию муниципального образования "Город Удачный" акты выполненных работ.

1. Управление реализацией Программы и контроль её исполнения осуществляется в форме отчета и мониторинга.

Администрация обобщает информацию и готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы, осуществляет мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования выделяемых бюджетных средств, анализ и обобщение результатов выполнения отдельных работ, подготовку отчетов о ходе реализации Программы. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы

В конечном результате после реализации основных мероприятий Программы будет достигнуто:

* улучшение качества жизни, здоровья, отдыха жителей и гостей города;
* повышение уровня благоустройства городских территорий;

- улучшение архитектурного и эстетического облика города.

**РАЗДЕЛ 3**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

**Источник финансирования:** средства МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Всего |
|  | **2017** |  |  |
| 1 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок | **Всего** | **1 100,0** |
| Бюджет района | 0 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 100,0 |
| Другие источники | 0 |
| 2 | Приобретение и установка урн для складирования мусора на территориях  (юбилейное мероприятие) | **Всего** | **200,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 100,0 |
| Привлеченные средства | 100,0 |
| Другие источники | 0 |
| 3 | Приобретение и установка скамеек  (юбилейное мероприятие) | **Всего** | **600,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 300,0 |
| Другие источники | 300,0 |
| 4 | Приобретение семян | **Всего** | **250,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 250,0 |
| Другие источники | 0 |
| **5** | Проведение весенних месячников (приобритение инвентаря, краски «Пилот») | **Всего** | **200,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 200,0 |
| Другие источники | 0 |
| **6** | Уличное освещение города, в том числе:  1.содержание; 2.оплата за электроэнергию; 3.окраска электроопор. | **Всего** | **4 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 4 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| **7** | Содержание городских тротуаров, площадей и детских площадок | **Всего** | **11 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 11 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| **8** | Ремонт тротуаров  (юбилейное мероприятие) | **Всего** | **9 433,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 500,0 |
| Другие источники | 8 933,0 |
| **9** | Содержание кладбища | **Всего** | **550,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 550,0 |
| Другие источники | 0 |
| Другие источники | 0 |
| **10** | Проведение конкурса «Лучший двор» | **Всего** | **70,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 70,0 |
| **11** | Приобретение и установка металлических ограждений детских площадок  (юбилейное мероприятие) | **Всего** | **1 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 500,0 |
| Другие источники | 500,0 |
| **12** | Устройство мягкого покрытия на детских площадках  (юбилейное мероприятие) | **Всего** | **1 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| **13** | Озеленение дворовых территорий, предприятий, организаций, учреждений города (летние трудовые бригады) | **Всего** | **2 125,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 300,0 |
| Другие источники | 825,0 |
| **14** | Установка светодиодного фонтана | **Всего** | **1 200,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 200,0 |
| Другие источники | 0 |
| **15** | Реконструкция фонтана (юбилейное мероприятие) | **Всего** | **2 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 000,0 |
| **16** | Устройство и приобретение малых форм детской площадки  (юбилейное мероприятие) | **Всего** | **900,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 900,0 |
| Другие источники | 0 |
| **17** | Благоустройство площади Попугаевой  (юбилейное мероприятие) | **Всего** | **2 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| **18** | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям  (юбилейное мероприятие) | **Всего** | **500,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 500,0 |
| Другие источники | 0 |
| **19** | Оформление фасадов предприятий и организаций города | **Всего** | **700,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **100,0** |
| Другие источники | **600,0** |
| **20** | Оформление фасадов (ремонт и покраска жилых домов) | **Всего** | **62 157,60** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 |
| Другие источники | 62 157,60 |
| **21** | Ремонт объектов жилого фонда (мягкие кровли) | **Всего** | **12 129,60** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0 |
| Другие источники | 12 129,60 |
|  | **ИТОГО** |  | **113 115,20** |
|  | **2018** |  |  |
| 1 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок | **Всего** | **1 200,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 200,0 |
| Другие источники | 0 |
| 2 | Уличное освещение города | **Всего** | **4 400,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 4 400,0 |
| Другие источники | 0 |
| 3 | Содержание городских тротуаров, площадей и детских площадок | **Всего** | **12 100,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 12 100,0 |
| Другие источники | 0 |
| 4 | Содержание кладбища | **Всего** | **605,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 605,0 |
| Другие источники | 0 |
| 5 | озеленение дворовых территорий, предприятий, организаций, учреждений города (летние трудовые бригады) | **Всего** | **1 300,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 300,0 |
| Другие источники | 0 |
| 6 | Проведение весенних месячников (приобритение инвентаря, краски «Пилот») | **Всего** | **200,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 200,0 |
| Другие источники | 0 |
| 7 | Проведение конкурса «Лучший двор» | **Всего** | **70,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 70,0 |
| Другие источники | 0 |
| 8 | Приобретение семян | **Всего** | **150,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 150,0 |
| Другие источники | 0 |
| 9 | Приобретение и установка урн для складирования мусора на территориях | **Всего** | **100,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 100,0 |
| Другие источники | 0 |
| 10 | Приобретение и установка скамеек | **Всего** | **200,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 200,0 |
| Другие источники | 0 |
| 11 | Приобретение и установка металлических ограждений детских площадок | **Всего** | **400,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 400,0 |
| Другие источники | 0 |
| 12 | Устройство мягкого покрытия на детских площадках: | **Всего** | **1 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| 13 | Ремонт тротуаров | **Всего** | **1 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| 14 | Устройство и приобретение малых форм детской площадки | **Всего** | **2 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| 15 | Благоустройство площади Попугаевой | **Всего** | **2 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| 16 | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям | **Всего** | **500,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 500,0 |
| Другие источники | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **27 225** |
|  |  |  |  |
| 1 | Уборка мусора ТБО с территорий несанкционированных свалок | **Всего** | **1 300,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 300,0 |
| Другие источники | 0 |
| 2 | Уличное освещение города | **Всего** | **4 400,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 4 400,0 |
| Другие источники | 0 |
| 3 | Содержание городских тротуаров, площадей и детских площадок | **Всего** | **12 500,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 12 500,0 |
| Другие источники | 0 |
| 4 | Содержание кладбища | **Всего** | **650,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 650,0 |
| Другие источники | 0 |
| 5 | озеленение дворовых территорий, предприятий, организаций, учреждений города (летние трудовые бригады) | **Всего** | **1 400,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 400,0 |
| Другие источники | 0 |
| 6 | Проведение весенних месячников (приобритение инвентаря, краски «Пилот») | **Всего** | **200,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 200,0 |
| Другие источники | 0 |
| 7 | Проведение конкурса «Лучший двор» | **Всего** | **80,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 80,0 |
| Другие источники | 0 |
| 8 | Приобретение семян | **Всего** | **150,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 150,0 |
| Другие источники | 0 |
| 9 | Приобретение и установка урн для складирования мусора на территориях | **Всего** | **100,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 100,0 |
| Другие источники | 0 |
| 10 | Приобретение и установка скамеек | **Всего** | **300,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 300,0 |
| Другие источники | 0 |
| 11 | Приобретение и установка металлических ограждений детских площадок | **Всего** | **450,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 450,0 |
| Другие источники | 0 |
| 12 | Устройство мягкого покрытия на детских площадках: | **Всего** | **1 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| 13 | Ремонт тротуаров | **Всего** | **1 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| 14 | Устройство и приобретение малых форм детской площадки | **Всего** | **2 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| 15 | Благоустройство площади Попугаевой | **Всего** | **2 000,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 2 000,0 |
| Другие источники | 0 |
| 16 | Комплексное оформление города к праздничным мероприятиям | **Всего** | **500,0** |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 500,0 |
| Другие источники | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **28 030** |
|  | **ВСЕГО** |  | **82 625** |

**РАЗДЕЛ 4.**

**Перечень целевых показателей программы**

**«Благоустройство и озеленение города Удачный»**

**на 2017 - 2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | ВСЕГО | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | Примечания: |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Организация мероприятий по проведению городских субботников | Количество предприятий и организаций (объектов) | 18 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2. | Организация и проведение конкурса по благоустройству города | Состав участников конкурса | 330 | 100 | 110 | 120 |  |
| 3. | Мероприятия по улучшению внешнего облика городских территорий | Количество установленных мусорных ниш (шт.) | 110 | 30 | 40 | 40 |  |
| 4. | Сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения города | Площадь городских территорий, охваченная посадками деревьев и кустарников (кв.м.) | 1 100 | 300 | 350 | 450 |  |
| 5. | Очистка территорий общего пользования | Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (мест) | 22 | 5 | 7 | 10 |  |
| 6. | Реставрация скверов и площадей города | Объем мероприятий по обустройству скверов и площадей (объект) | 4 | 2 | 1 | 1 |  |
| 7. | Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий многоквартирных домов | Площадь приведенных в надлежащий порядок придомовых территорий (м2). | 5 500 | 2000 | 2000 | 1500 |  |
| 8. | Оформление фасадов (ремонт и покраска жилых домов) | Улучшение архитектурного и эстетического облика города | 16 | 7 | 5 | 4 |  |