Муниципальная  программа

муниципального образования  «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Город Удачный» на 2021 – 2025 годы»

г.Удачный 2020

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Город Удачный» на 2021-2025 годы» (далее также –программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания. 2.Благоустройство территорий. 3. Реализация проекта комплексного развития сельских территорий (объект капитального строительства). |
| Мероприятия подпрограмм | 1. Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания: Реконструкция помещения театрального зала «Амплуа». 2.Благоустройство территорий: а. Создание и обустройство спортивной площадки для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 3. Реализация проекта комплексного развития сельских территорий (объект капитального строительства): Капитальный ремонт подземного городского коллектора. Капитальный ремонт проезжей части придомовой территории. Капитальный ремонт участка дороги. |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня интеллектуального и культурного развития населения. 2. Социализация и последующая социальная интеграция категории населения с ограниченными возможностями здоровья. 3.1.Недопущение чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением ограждающей конструкции линейного сооружения (городского подземного коллектора). 3.2. Приведение в нормативное состояние участка дороги в соответствие с техническим нормам и требованиям Российской Федерации. 3.3. Опасный участок проезжей части придомовой территории привести в соответствие с техническими нормами и требованиям Российской Федерации. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Оказание качественных услуг в сфере культуры населению посредством концертной и других просветительских видов деятельности. Привлечение широкого круга интересов населения. Формирование музыкальной и театральной культуры, как неотъемлемая часть духовной культуры. 2. Укрепление материально-технической базы спортивно-реабилитационным оборудованием, инвентарем. Повышение уровеня знаний специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта. Обучение специалистов организаций-соисполнителей методам АФК при работе с детьми с различными нарушениями развития. Привлечение к регулярным занятиям АФК детей с различными нарушениями развития. Разработка пакета нормативных и инструктивно-методических материалов по вопросам применения АФК как средства социальной реабилитации населения с ограниченными возможностями здоровья. 3.1. Приведение в соответствие с правилами безопасности линейное сооружение (городского подземного коллектора). Исключение возможность дальнейшего смещения конструкции коллектора и разрушения бетонных и асфальтных покрытий на прилегающей территории. 3.2. Проведение капитального ремонта участка линейного сооружения. Внесение изменений в действующую схему движения общественного маршрутного автотранспорта. Сокращение времени ожидания транспорта и маршрут следования до общественных остановок. 3.3. Выполнение качественной водоотводной системы, предотвращающей попадание атмосферных осадков на отмостку и фундамент жилых домов. Недопущение травмирования жителей МКД по причине деформации и разрушения проезжей части придомовой территории. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Обеспеченность доступностью и разнообразием социальных услуг. Доля населения занятых в различных общественных и культурных мероприятиях. 2. Самореализация и коррекция в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение реабилитационного потенциала и уровня развития двигательных качеств инвалидов. 3. Создание безопасных и комфортных условий проживания в муниципальном образовании. Повышение уровня комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1. 2021 – 2025 годы. |
| Объем финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составляет 8 016 240 рублей, для разработки ПСД на реализацию мероприятий подпрограмм в 2021 году и определение суммы финансовых затрат на последующие годы программы (2022-2025). |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел благоустройства, социальный отдел |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры и созданию комфортного проживания. Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия заинтересованных лиц (граждан, организаций) в подпрограммах комплексного развития сельских территорий. Создание спортивно-оздоровительных, обучающих площадок для категории населения с ограниченными возможностями здоровья. Приведение объектов муниципальных территорий общего пользования в соответствие с техническим нормам и требованиям Российской Федерации; Улучшение состояние дорожно-транспортной развязки. Увеличение безопасности эксплуатации линейных сооружений. |

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания».

  - Наименование проекта:

Реконструкция помещения театрального зала «Амплуа».

  - Место реализации проекта:

| № п/п | Наименование района субъекта Российской Федерации | Наименование населенного пункта<1> | Вид населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мирнинский район Республики Саха (Якутия) | Удачный | город |

Цель проекта– Повышение уровня интеллектуального и культурного развития населения.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

| № п/п | Наименование задач | Уровень задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта да/нет | Фактическое значение на 01.12.2020 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание качественных услуг в сфере культуры населению посредством концертной и других просветительских видов деятельности. | ВЦП СОСТ | до 100% к 2023 | да | 40% | 80% |
| 2 | Привлечение широкого круга интересов населения. | ВЦП СОСТ | до 80% к 2023 | да | 20% | 70% |
| 3 | Формирование музыкальной и театральной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры. | ВЦП СОСТ | 100% | да | 20% | 70% |
| 4 | обеспечение в границах территории реализации проекта доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих культурное образование, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | ВЦП СОСТ | до 100% к 2025 | да | 65% | 85% |
| 12 | сокращение среднего радиуса доступности культурных объектов для населения, проживающего на территории реализации проекта | ВЦП СОСТ | до 6 км. к 2022 | да | 100% |  |
| 13 | Создание новых рабочих мест | ВЦП СОСТ | ххх | да | ххх |  |

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта:<1>

| № п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О<3>, должность | контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта и реализацию проекта в целом | Главный специалист по социальным вопросам – Шестакова Алёна Фатеевна | 8(41136)5-11-12 (доп. 102) alenayakutia17@yandex.ru |

5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:

| № п/п | Наименование мероприятий <3> | Начало реализации | Завершение реализации <4> | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да / нет) <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Город Удачный |  |
| 1 | Реконструкция помещения театрального зала «Амплуа». | Разработка ПСД в 2021 | Реконструкция 2022-2023 | ххх |
| Итого сроки реализации проекта (год): | 2021 | 2023 | ххх |

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий | Общая стоимость, тыс.рублей<2> | Сметная стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей<1> | Значение показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Реконструкция помещения театрального зала «Амплуа» (разработка ПСД с прохождение госэкспертизы) | вместимость | 50 мест посмотреть презентацию | 599 210,00 | ххх |
|  | ИТОГО |  |  | 599 210,00 | ххх |

7.Наличие по мероприятию проекта, актуальной проектно-сметной документации, сметной стоимости работ и положительного заключения государственной экспертизы, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие наличие проектно-сметной документации <1> | Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Реконструкция помещения театрального зала «Амплуа». | Требуется ПСД | - |

8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет внебюджетных средств (да / нет) <1> | Направ-ленияфинанси-рования<2> | Объем финансирования, тыс.рублей | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Реконструкция помещения театрального зала «Амплуа». | Нет | - | - | - | - |

9. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:

Поддержка концертной и театральной деятельности, рассчитанная на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Изучение опыта крупных городов показывает, что концертный зал является посредником между  выступающими и зрителями и обеспечивает реализацию общественных интересов по формированию потребностей населения в творческой направленности. Повышение уровня интеллектуального и культурного развития населения.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Благоустройство территорий».

  - Наименование проекта:

Создание и обустройство спортивной площадки для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

  - Место реализации проекта:

| № п/п | Наименование района субъекта Российской Федерации | Наименование населенного пункта<1> | Вид населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мирнинский район Республики Саха (Якутия) | Удачный | город |

Цель проекта – Создание  опорной профессиональной площадки по адаптивной физической культуре с использованием наиболее эффективных и востребованных направлений для обеспечения двигательной активности лиц с ограниченными возможностями здоровья города Удачный, имеющих различные нарушения развития и популяризации занятий АФК.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

| № п/п | Наименование задач | Уровень задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта да/нет | Фактическое значение на 01.12.2020 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Укрепить материально-техническую базу спортивно-реабилитационным оборудованием, инвентарем. | ВЦП СОСТ | до 100% к 2023 | да | 40% | 80% |
| 2 | Повысить уровень знаний специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта. | ВЦП СОСТ | до 80% к 2023 | да | 20% | 70% |
| 3 | Обучить специалистов организаций-соисполнителей методам АФК при работе с детьми с различными нарушениями развития. | ВЦП СОСТ | 100% | да | 20% | 70% |
| 4 | Привлечь к регулярным занятиям АФК детей с различными нарушениями развития. | ВЦП СОСТ | до 100% к 2025 | да | 65% | 85% |
| 12 | Разработать пакет нормативных и инструктивно-методических материалов по вопросам применения АФК как средства социальной реабилитации населения с ограниченными возможностями здоровья | ВЦП СОСТ | до 2022 | да | 100% |  |

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта:<1>

| № п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О<3>, должность | контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта и реализацию проекта в целом | Ведущий специалист по спорту и ЗОЖ – Мора Марина Владимировна | 8(41136)5-11-12 (доп. 181) marina.mora.74@mail.ru |

5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:

| № п/п | Наименование мероприятий <3> | Начало реализации | Завершение реализации <4> | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да / нет) <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Город Удачный |  |
| 1 | Приобретение и установка тренажерного комплекса предназначенного для занятий преимущественно инвалидами-колясочниками, людей пожилого возраста и людей без инвалидности. | 2021 | 2021 | ххх |
| Итого сроки реализации проекта (год): | 2021 | 2021 | ххх |

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий | Общая стоимость, тыс.рублей<2> | Сметная стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей<1> | Значение показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Приобретение и установка тренажерного комплекса предназначенного для занятий преимущественно инвалидами-колясочниками, людей пожилого возраста и людей без инвалидности. | вместимость | 12 тренажеров | 1 500 000,00 | ххх |
|  | ИТОГО |  |  | 1 500 000,00 | ххх |

7. Наличие по мероприятию проекта  актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие наличие проектно-сметной документации <1> | Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Приобретение и установка тренажерного комплекса предназначенного для занятий преимущественно инвалидами-колясочниками, людей пожилого возраста и людей без инвалидности. | Не требуется ПСД | - |

8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет внебюджетных средств (да / нет) <1> | Направ-ленияфинанси-рования<2> | Объем финансирования, тыс.рублей | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Приобретение и установка тренажерного комплекса предназначенного для занятий преимущественно инвалидами-колясочниками, людей пожилого возраста и людей без инвалидности. | Нет | - | - | - | - |

9. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:

Реабилитация инвалидов немаловажна и в большинстве случаев сложна. У инвалидов с одним и тем же заболеванием могут различаться вторичные заболевания, возникающие вследствие основного. Это может определяться образом жизни, генетической предрасположенностью, психоэмоциональным состоянием и др. Особенно такие различия заметны у взрослых. Адаптивная физическая культура предназначена для удовлетворения комплекса потребностей человека с отклонениями в состоянии здоровья.                  Главными из них являются самоактуализация, максимально возможная самореализация своих способностей и сопоставление (сравнение) их со способностями других людей, имеющих подобные проблемы со здоровьем (повреждения центральных механизмов управления движениями, зрения, слуха, интеллекта и др.). Кроме того, в число ведущих потребностей этого комплекса входят потребности общения (коммуникативной деятельности), преодоления отчужденности, выхода за пределы замкнутого пространства своей квартиры, в более обобщенном выражении социализации и социальной интеграции.

Главной целью адаптивной физической культуры является максимально возможная самореализация и коррекция в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение реабилитационного потенциала и уровня развития двигательных качеств инвалидов и как следствие - социализация и последующая социальная интеграция данной категории населения, которые должны осуществляться не только на приспособлении этих людей к нормам и правилам жизни здоровых сограждан, но и с учетом их собственных условий.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация проекта комплексного развития сельских территорий (объект капитального строительства)»

  - Наименование проектов:

Ремонт подземного городского коллектора.

В соответствии с заключением технического обследования проведенного в 2019 году  ООО «НТЦ Строй Экспертиза» на обследование технического состояния строительных конструкций подземного городского коллектора, инженерных коммуникаций и грунтов находящихся вблизи линейного сооружения.

Место реализации проекта:

| № п/п | Наименование района субъекта Российской Федерации | Наименование населенного пункта<1> | Вид населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мирнинский район Республики Саха (Якутия) | Удачный | город |

Цель проекта – Недопущение чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением ограждающей конструкции линейного сооружения (городского подземного коллектора).

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

| № п/п | Наименование задач | Уровень задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта да/нет | Фактическое значение на 01.12.2020 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Привести в соответствие с правилами безопасности линейное сооружение (городского подземного коллектора). Исключить возможность дальнейшего смещения конструкций коллектора и разрушения бетонных и асфальтных покрытий на прилегающей территории. | ГП КРСТ | до 100% к 2023 | да | 0% | 100% |
| 2 | Исключить возможность дальнейшего смещения конструкций коллектора и разрушения бетонных и асфальтных покрытий на прилегающей территории. | ГП КРСТ | до 100% к 2023 | да | 0% | 100% |

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта:<1>

| № п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О<3>, должность | контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта и реализацию проекта в целом | Инженер по надзору за ЗиС Бирюкова Алина Фаильевна Главный специалист по вопросам городского хозяйства и благоустройству Брюхова Светлана Васильевна | 8(41136)5-11-12 (доп. 104) bl.adm@mail.ru |

5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:

| № п/п | Наименование мероприятий <3> | Начало реализации | Завершение реализации <4> | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да / нет) <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Город Удачный |  |
|  | (Разработка ПСД с прохождением госэкспертизы) | 2022 | 2022 |  |
| 1 | Ремонт подземного городского коллектора | 2023 | 2025 | ххх |
| Итого сроки реализации проекта (год): | 2022 | 2025 | ххх |

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий | Общая стоимость, тыс.рублей<2> | Сметная стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей<1> | Значение показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Ремонт подземного городского коллектора (разработка ПСД) | км | 2,37 | 9 131 141,66 | ххх |
|  | ИТОГО |  |  | 9 131 141,66 | ххх |

7. Наличие по мероприятиям проекта, актуальных проектно-сметных документаций, смет стоимости работ и их положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие наличие проектно-сметной документации <1> | Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Ремонт подземного городского коллектора | Требуется ПСД, на 2022 год будет подана заявка на финансирование в МО «Мирнинский район», при положительном заключении данное мероприятие будет реализовано | - |

8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет внебюджетных средств (да / нет) <1> | Направ-ленияфинанси-рования<2> | Объем финансирования, тыс.рублей | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Ремонт подземного городского коллектора | Нет | - | - | - | - |

9. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:

Коллектор в котором проходят сети инженерно-технического обеспечения, является важнейшим составляющим социально-производственной инфраструктуры  города. В следствии коррозии бетонных конструкций, а также смещению плит, снижения прочностных характеристик бетона, возможно его обрушение с образованием провала на поверхности земли.

Мероприятие по ремонту аварийного участка позволит привести в соответствие с правилами безопасности линейное сооружение (городского подземного коллектора), а также исключить возможность дальнейшего смещения конструкций коллектора и разрушения бетонных и асфальтных покрытий на прилегающей территории.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация проекта комплексного развития сельских территорий (объект капитального строительства)»

  - Наименование проектов:

Капитальный ремонт участка дороги "Жилпоселок-аэропорт" (от перекрестка в районе МКД №23 до перекрестка в районе МКД №28)

  - Место реализации проекта:

| № п/п | Наименование района субъекта Российской Федерации | Наименование населенного пункта<1> | Вид населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мирнинский район Республики Саха (Якутия) | Удачный | город |

Цель проекта – Приведение опасного участка дороги в соответствие с техническим нормам и требованиям Российской Федерации.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

| № п/п | Наименование задач | Уровень задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта да/нет | Фактическое значение на 01.12.2020 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Провести капитальный ремонт участка линейного сооружения. | ГП КРСТ | до 100% к 2023 | да | 0% | 100% |
| 2 | Внесение изменений в действующую схему движения общественного маршрутного автотранспорта. | ГП КРСТ | до 100% к 2023 | да | 0% | 100% |
| 3 | Сократить время ожидания транспорта и маршрут следования до общественных остановок. | ГП КРСТ | до 100% к 2023 | да | 0% | 100% |

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта:<1>

| № п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О<3>, должность | контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта и реализацию проекта в целом | Инженер по надзору за ЗиС Бирюкова Алина Фаильевна Главный специалист по вопросам городского хозяйства и благоустройству Брюхова Светлана Васильевна | 8(41136)5-11-12 (доп. 104) bl.adm@mail.ru |

5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:

| № п/п | Наименование мероприятий <3> | Начало реализации | Завершение реализации <4> | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да / нет) <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Город Удачный |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка дороги "Жилпоселок-аэропорт" (от перекрестка в районе МКД №23 до перекрестка в районе МКД №28) | 2021 | 2023 | ххх |
| Итого сроки реализации проекта (год): | 2021 | 2023 | ххх |

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий | Общая стоимость, тыс.рублей<2> | Сметная стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей<1> | Значение показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Капитальный ремонт участка дороги "Жилпоселок-аэропорт" (от перекрестка в районе МКД №23 до перекрестка в районе МКД №28) | км | 1,2 | Разработка ПСД | ххх |
|  | ИТОГО |  |  | 2 987 030,00 | ххх |

Примечание: Мероприятия по разработке ПСД софинансируется из Дорожного фонда РС(Я) в размере 2 873 678,30 рублей.

7. Наличие по мероприятиям проекта, актуальных проектно-сметных документаций, смет стоимости работ и их положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие наличие проектно-сметной документации <1> | Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Капитальный ремонт участка дороги "Жилпоселок-аэропорт" (от перекрестка в районе МКД №23 до перекрестка в районе МКД №28) | Требуется ПСД | - |

8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет внебюджетных средств (да / нет) <1> | Направ-ленияфинанси-рования<2> | Объем финансирования, тыс.рублей | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Капитальный ремонт участка дороги "Жилпоселок-аэропорт" (от перекрестка в районе МКД №23 до перекрестка в районе МКД №28) | Нет | - | - | - | - |

9. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:

Выполнение мероприятия по разработке проектно-сметной документации  на указанный участок дороги является первым этапом, позволяющим в дальнейшем планировать бюджетные средства на капитальный ремонт участка линейного сооружения.  Учитывая климатические условия Крайнего севера ремонт участка дороги крайне необходим, так как администрацией МО «Город Удачный» планируется выполнение мероприятий по внесению изменений в действующую схему движения общественного маршрутного автотранспорта. Изменение схемы движения общественного маршрутного автотранспорта позволит населению города сократить не только время ожидания транспорта, но маршрут следования до общественных остановок.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация проекта комплексного развития сельских территорий (объект капитального строительства)»

  - Наименование проектов:

Капитальный ремонт дворовых проездов МКД №№ 23,24,25,26,27

  - Место реализации проекта:

| № п/п | Наименование района субъекта Российской Федерации | Наименование населенного пункта<1> | Вид населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мирнинский район Республики Саха (Якутия) | Удачный | город |

Цель проекта – Опасный участок проезжей части придомовой территории привести в соответствие с техническим нормам и требованиям Российской Федерации.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

| № п/п | Наименование задач | Уровень задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта да/нет | Фактическое значение на 01.12.2020 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнить качественную водоотводную систему, предотвращающую попадания атмосферных осадков на отмостку и фундамент жилых домов. | ГП КРСТ | до 100% к 2023 | да | 0% | 100% |
| 2 | Недопущение травмирования жителей МКД по причине деформации и разрушения покрытия проезжей части придомовой территории. | ГП КРСТ | до 100% к 2023 | да | 0% | 100% |

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта:<1>

| № п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О<3>, должность | контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта и реализацию проекта в целом | Инженер по надзору за ЗиС Бирюкова Алина Фаильевна Главный специалист по вопросам городского хозяйства и благоустройству Брюхова Светлана Васильевна | 8(41136)5-11-12 (доп. 104) bl.adm@mail.ru |

5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:

| № п/п | Наименование мероприятий <3> | Начало реализации | Завершение реализации <4> | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да / нет) <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Город Удачный |  |
| 1 | Капитальный ремонт дворовых проездов МКД №№ 23,24,25,26,27 | 2021 | 2023 | ххх |
| Итого сроки реализации проекта (год): | 2021 | 2023 | ххх |

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий | Общая стоимость, тыс.рублей<2> | Сметная стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей<1> | Значение показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Капитальный ремонт дворовых проездов МКД №№ 23,24,25,26,27 (разработка ПСД) | км | 0,7 | 3 520 000,00 | ххх |
|  | ИТОГО |  |  | 3 520 000,00 | ххх |

Примечание: Мероприятия по разработке ПСД возможны при положительном заключении на поданную заявку на финансирование из АК "АЛРОПА" ПАО 3 344 000,00 рублей.

7. Наличие по мероприятиям проекта, актуальных проектно-сметных документаций, смет стоимости работ и их положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие наличие проектно-сметной документации <1> | Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Капитальный ремонт дворовых проездов МКД №№ 23,24,25,26,27 | Требуется ПСД | - |

8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет внебюджетных средств (да / нет) <1> | Направ-ленияфинанси-рования<2> | Объем финансирования, тыс.рублей | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | Город Удачный |
| 1 | Капитальный ремонт дворовых проездов МКД №№ 23,24,25,26,27 | Нет | - | - | - | - |

9. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:

Администрация МО «Город Удачный» направляет заявку в АК «АЛРОСА» ПАО, на выделение финансирования.  Положительное рассмотрение Заявки и выделение субсидии из средств компании позволит разработать проектно-сметную документацию на дворовые проезды МКД №№23, 24, 25, 26, 27.

Выполнение мероприятия по разработке проектно-сметной документации  на дворовые проезды МКД №№23, 24, 25, 26, 27 позволит не только выполнить капитальный ремонт дорожной одежды, но и выполнить качественную водоотводную систему, предотвращающую попадания атмосферных осадков на отмостку  и фундамент жилых домов.