В 2019 году в рамках исполнения требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, ресурсоснабжающей организацией (ООО «ПТВС») разработаны и согласованы мероприятия по установке узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения на многоквартирных домах г. Удачный, с периодом реализации 2019-2023гг.

В 2020 году установлены общедомовые приборы учета (далее по тексту – ОДПУ) в многоквартирных домах мкр. Новый город №№ 1, 12, 25 и введены в эксплуатацию 10.11.2020.

По данным ресурсоснабжающей организации на сегодняшний день ведутся работы по установке ОДПУ в МКД мкр. Новый город № № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так же проводится закупочная процедура по заключению договора на установку ОДПУ в МКД мкр. Новый город №№ 13, 14, 15, 16, 17, 20,21,22, 23.

В 2022 году планируется установка ОДПУ в МКД мкр. Новый город №№ 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, общежитие № 6 корп. 1, общежитие № 6 корпус 2.

В 2023 году планируется установка ОДПУ в 24 многоквартирных домах в мкр. Надежный.