Приложение к постановлению

от «30» сентября 2021 № 577

**Муниципальная программа**

**МО «Город Удачный»**

**«Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный» на 2022 - 2026 годы»**

**Удачный 2021 г.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование  программы | | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Город Удачный» на 2022-2026 годы (далее - Программа) | | | |
| 2 | Сроки реализации  программы | | 2022-2026 | | | |
| 3 | Координатор программы | | Главный специалист по вопросам городского хозяйства и благоустройству администрации МО «Город Удачный» | | | |
| 4 | Правовое обоснование | | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | |
| 5 | Исполнители программы | | Главный специалист по вопросам городского хозяйства и благоустройству администрации МО «Город Удачный»;  Инженер по надзору за зданиями и сооружениями администрации МО «Город Удачный»;  Инженер-сметчик администрации МО «Город Удачный». | | | |
| 6 | Цель программы | | Повышения эстетической привлекательности территории города путем создания условий для комфортного проживания, развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города. | | | |
| 7 | Задачи программы | | Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта;  Проведение ремонта общественных пространств, объектов благоустройства (МАФ (малые архитектурные формы), детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений и т.д.);  Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;  Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО);  Содержание городского кладбища;  Приобретение материальных запасов, необходимых для комплексного благоустройства территории города;  Синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы»;  Участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. | | | |
| 8 | Финансовое обеспечение программы (руб.): | 2022 год планового периода | 2023 год планового периода | 2024 год планового периода | 2025 год планового периода | 2026 год планового периода |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 24 162 556,87 | 25 913 985,79 | 25 397 590,08 | 21 0  49 073,52 | 22 866 076,46 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | 24 162 556,87 | 25 913 985,79 | 25 397 590,00 | 21 049 073,52 | 22 866 076,46 |
| 9 | Планируемые результаты реализации программы | | Определение перспективы улучшения комплексного благоустройства МО «Город Удачный»;  Создание и улучшение экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания и отдыха жителей города;  Совершенствование эстетического состояния территории МО «город Удачный. | | | |

**Раздел 1.**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

* 1. **Анализ состояния сферы социально-экономического развития**

Необходимое условие успешного развития экономики муниципального образования и улучшения условий жизни населения является улучшение и повышение уровня комплексного благоустройства МО «Город Удачный».

По состоянию на 01.01.2021 численность населения МО «Город Удачный» составляла 12198 человек.

В последние годы в муниципальном образовании проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории. Произведена закупка и установка малых архитектурных форм (детские городки, спортивные тренажеры, уличные урны, скамьи, цветочные вазоны, арт-объекты и т.д.). В рамках синхронизации Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы» в предшествующие 3-и года из 26 дворовых территорий выполнено благоустройство 17-ти территорий.

В рамках отбора лучших проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах для проведения якутского национального праздника «Ысыах» в 2019 закуплена сборно-разборная сцена, лавочки, урны. В 2020 закуплен и установлен арт-объект «Полярный круг». В 2021 году закуплена качеля-пергола для благоустройства прилегающей территории в районе МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой». В 2021 году согласно итогам голосования жителями г.Удачный будут приобретена терраса для благоустройства территории в районе МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой» и оборудование для скейт-площадки.

В то же время, несмотря на ранее достигнутые результаты в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство городка не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание общественных пространств, придомовых территорий многоквартирной жилой застройки. Несмотря на проведенную работу по обустройству 14 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) на дворовых территориях многоквартирных жилых домов за счет средств местного бюджета и бюджета МО «Мирнинский район» по-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, металлолома и промышленных отходов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Несмотря на предпринимаемые меры, увеличивается количество несанкционированных свалок различных мусора. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия и организации города.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан города.

Благоустройство территорий - это целый комплекс мероприятий, включающий в себя большой фронт ежедневной работы по созданию благоприятной и комфортной среды для проживания и отдыха населения. Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Благоустройство города включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, увеличению эстетичности за счет цветников, газонов, малых архитектурных форм, фонтанов, мест массового отдыха, а также содержания в надлежащем состоянии мест захоронения.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

* 1. **Характеристика имеющейся проблемы**

В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории города Удачного. Настоящая Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории города, и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований Правил благоустройства территории МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденных решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 26 октября 2017 года № 2-2.

Основными проблемами благоустройства МО «Город Удачный», которые призвана решать данная Программа, являются:

1. нарушения, связанные с ливнеотводом с территории муниципального образования, в результате чего происходит просадка грунтов, причинами которой являются:

- недостаточное финансирование мероприятия по уборке от снега земель общего пользования, находящихся вдоль городского коллектора;

- несвоевременная уборка дворовых территорий от снега;

- отсутствие организованного водоотвода ливневых стоков с территорий многоквартирных жилых домов;

- отсутствие организованного водоотвода ливневых стоков с земель общего пользования мкрн. Новый город.

2) отсутствие удовлетворения потребности населения г. Удачный в ремонте существующих тротуаров, детских игровых и спортивных площадках, причиной которого является:

- длительная эксплуатация тротуаров без проведения их ремонта (от телевышки до здания УКК, от МКД № 23 до МКД № 27, от МКД 11 до МКД № 13, от перекрестка в районе больницы до МКД № 13);

- отсутствие проектных решений, направленных на сохранение существующего основания тротуаров, в отношении которых не проводился ремонт;

- порча существующих детских игровых и спортивных площадок;

- недостаточность финансовых средств, необходимых для обновления (замены) элементов детских игровых и спортивных площадок;

- длительная эксплуатация МАФ и покрытий детских и спортивных площадок.

3) ежегодное выявление новых мест дислокации несанкционированных свалок, причиной образования которых является:

- отсутствие должной работы со стороны МУП «МПЖХ», являющимся Региональным оператором по Западной зоне по заключению договорных отношений на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (КГО);

- отсутствие инициативы собственников нежилых помещений гаражного назначения, гаражей и владельцев дачных строений в заключении договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (КГО).

4) отсутствие должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО), причинной которой является:

- некачественное оказание услуг предприятием, обслуживающим общедомовое имущество многоквартирных жилых жомов;

- отсутствие сознательности граждан за санитарную обстановку на земельных участках, занятых многоквартирными жилыми домами;

- отсутствие сознательности владельцев собак, растаскивающих мусор с мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- отсутствие необходимого количества обустроенных в соответствии с действующими нормами и правилами (мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) на территории многоквартирных жилых домов.

5) ежегодное подтопление мест захоронения усопших, причинной которой является:

- существующий рельеф местности;

- изменение направления ручьев, наполнение русел которых происходит во время таяния снега и выпадения атмосферных осадков в летне-осенний период;

- отсутствие водоотведения с территории городского кладбища.

6) недостаточная укомплектованность материальными запасами, необходимыми для комплексного благоустройства города, причиной, которой является:

- недостаточность финансовых средств, необходимых для приобретения новых урн, лавочек, детских и спортивных площадок, инвентаря для проведения общегородских субботников, озеленения города, краски для наружных работ, инвентаря необходимого для проведения мероприятий по озеленению общественных пространств;

7) отсутствие удовлетворения потребности населения г. Удачный в выполнении дополнительного перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий при синхронизации Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы», причиной которого является:

- недостаточность финансовых средств на приобретение детских игровых и спортивных площадок;

- недостаточность финансовых средств на монтажные работы детских игровых и спортивных площадок.

8) отсутствие удовлетворения потребности населения г. Удачный при реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, причиной которого является:

- потребность, превышающая возможность;

- отсутствие финансовых средств на монтажные работы.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органа местного самоуправления муниципального образования «Город Удачный» с привлечением предприятий и организаций в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», увеличения финансирования на комплексное благоустройство с привлечением источников всех уровней.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству МО «Город Удачный» необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенного пункта, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**РАЗДЕЛ 2.**

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**2.1. Цели и задачи программы**

Основной целью реализации Программы является повышение эстетической привлекательности территории города путем создания условий для комфортного проживания, развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- должное содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта;

- проведение ремонта общественных пространств, объектов благоустройства (МАФ (малые архитектурные формы), детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений и т.д.);

- оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;

- участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО);

- содержание городского кладбища;

- приобретение материальных запасов, необходимых для комплексного благоустройства территории города;

- синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы»;

- участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

**2.2. Общий порядок реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к реализации мероприятий, соответствующие исполнители Программы организуют информационно - разъяснительной работы с населением через средства массовой информации.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Удачный».

Общая координация хода выполнения Программы осуществляется главным специалистом по вопросам городского хозяйства и благоустройству администрации МО «Город Удачный».

Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в форме отчета и мониторинга.

**Механизм реализации Программы**

**Задача 1**. «Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта».

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию общественных пространств (очистка от снега, пыли и грязи покрытий, текущий ремонт малых архитектурных форм, ограждений, тротуаров, окраска бордюров, уборка урн, газонов и покрытий от мусора).

Реализация мероприятия осуществляется путем проведения закупки услуг на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По состоянию на дату разработки проекта муниципальной программы на территории МО «Город Удачный» на содержании находиться ряд общественных пространств, перечень которых приведен в Таблице 1. Перечень общественных пространств.

Таблица 1. Перечень общественных пространств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Площадь уборки, м2** |
| 1 | ПЛОЩАДИ | |
| 2 | Благоустройство Комсомольской площади | 8545 |
| 3 | Благоустройство основной площади | 4062,6 |
| 4 | Благоустройство площади к 60-ти летию Победы в г.Удачный | 1101,5 |
| 5 | Благоустройство парковой зоны | 5340 |
| 6 | Площадка между д/с Звездочка и ж/д №9 | 1140 |
| 7 | Площадка между ж.д.№19-15 (тротуар ж.д.№19, дорога от ж.д.№16- площадка) | 1285,12 |
| 8 | Площадка перед зданием «Переходная галерея» | 367 |
| 9 | Площадка от здания «Переходная галерея» вдоль здания «Общественный центр» (со стороны ж/д №5) до центральной дороги | 1400 |
| 10 | ДЕТСКИЙ ГОРОДОК |  |
| 11 | Детский городок около ж/д №19 | 2282 |
| 12 | Смежная территория прилегающая к детскому городку около ж/д№19 | 1817 |
| 13 | Детская площадка дом 12-14 | 465 |
| 14 | ТРОТУАРЫ |  |
| 15 | Тротуар от МАОУ СОШ №19 имени Л.А. Попугаевой до перекрестка центральной дороги (маг. «Домашние разности») | 1 248,0 |
| 16 | Тротуар от ж.д.№20 до ж.д.№30 | 1437,22 |
| 17 | Тротуар перед ж.д.№20 | 341 |
| 18 | Тротуар от здания администрации к зданию "ВТБ" | 73,65 |
| 19 | Тротуар от перекрестка Центр. дороги до Торгового центра (с 2-х сторон) | 1160,25 |
| 20 | Тротуар от ж.д.№33 до площади Победы | 361 |
| 21 | Тротуар за ж.д.№23-27 | 1656,6 |
| 22 | Тротуар за ж/д №7 | 1017 |
| 23 | Тротуар за ж.д.№17 от маг. Гастроном к ж/д №21,23 | 325,16 |
| 24 | Тротуар от ж.д. № 10,11 до ж.д. № 14,33 | 710 |
| 25 | Тротуар от ж.д.№13 до ж.д.№1 | 1166 |
| 26 | Тротуар от ж.д.№14 до ж.д.№4 | 1074 |
| 27 | Тротуар маг."Приват" к перекрестку (провал) | 92,42 |
| 28 | Тротуар от торца ж.д.№3 к маг. "Надежда" | 172 |
| 29 | Тротуар от ж/д. №28 до п. Надежный (УКК) (1участок плитка | 6562 |
| 30 | Тротуар от ж/д. №28 до п. Надежный (УКК) ( 2 участок бетон) | 4000 |
| 31 | Тротуар ул. Ленина (с 1-ой стороны) | 681 |
| 32 | Тротуар в районе храма | 1026 |
| 33 | Тротуар от поворота на УГБ до ж/д №13 | 278 |

Учитывая значительный количественный объем общественных пространств, содержание территорий выполняется не в полной мере. Имеются пространства и территории, не состоящие на балансе (казне) администрации МО «Город Удачный». С целью исключения и предотвращения нарушения действующих норм Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией МО «Город Удачный» проводиться работа по признаю объектов бесхозяйными, а также мероприятия по межеванию и постановке в ЕГРН границ земельных участков, занятых общественными пространствами и территориями.

В связи с чем информация, отраженная в Таблице 1. Перечень общественных пространств, подлежит ежегодной корректировке и актуализации.

Конечным результатом исполнение данного мероприятия является – содержание всех общественных пространств, находящихся границах жилой застройки (в границах населенного пункта).

**Задача 2.** «Проведение обустройства и ремонта общественных пространств».

Предусматривается выполнение комплекса работ по поставке товара (закуп садового инвентаря, мешков для мусора и хозяйственных перчаток, семян цветочных культур, семян газонной травы, краски для наружных работ, необходимой для окраски ограждений и бордюров, закуп саженцев, плодородного грунта, вазонов и уличных цветочниц, металлоконструкций для украшения города к значимым датам и мероприятиям, светодиодной светотехники, баннерной продукции и т.д.), по оказанию услуг и выполнению работ по текущему и капитальному ремонтам общественных пространств, объектов благоустройства, по закупу и доставке, монтажу МАФ, детских игровых и спортивных площадок.

Также предусматривается комплекс мероприятий по организации администрацией МО «Город Удачный» отбора проектов развития общественной инфраструктуры, а также мероприятий по обязательному софинансированию за счет средств местного бюджета закупки и поставки арт-объектов, функциональных площадок и т.д., предусмотренных Порядком предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, утвержденных Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.05.2017 № 170 «О реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Реализация мероприятия осуществляется путем проведения закупки работ и услуг на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Задача 3. «**Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок».

Предусматривается комплекс мероприятий по выявлению мест несанкционированного образования свалок, по санитарной очистке, сбору и вывозу мусора с территорий общего пользования (сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

Реализация мероприятия осуществляется путем проведения закупки услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Задача 4.** «Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО)».

Предусматривается комплекс мероприятий по согласованию размещения новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) с населением города, по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) согласно утвержденной Схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) на территории МО «Город Удачный», по закупке и поставке контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, бункеров для накопления крупногабаритных отходов, по содержанию обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО), расположение которых предполагается на землях общего пользования.

Реализация мероприятия осуществляется путем проведения закупки работ и услуг на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Задача 5.** «Содержание городского кладбища».

Предусматривается комплекс услуг по содержанию внутренних проездов, санитарной очистки, сбору, накоплению и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкопку могил, выкорчевку пней и кустарников. Так же необходимо проведение мероприятий по водоотведению и благоустройству городского кладбища.

Реализация мероприятия осуществляется путем проведения закупки работ и услуг на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Задача 6.** «Синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы».

Предусматривается комплекс мероприятий по со финансированию за счет средств местного бюджета минимального и дополнительного перечней работ, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.20017 №169.

Реализация мероприятия осуществляется путем проведения закупки работ и услуг на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В конечном результате после реализации основных задач Программы будет достигнуто:

- улучшение качества жизни, здоровья, отдыха жителей и гостей города;

- повышение уровня благоустройства городских территорий;

- улучшение архитектурного и эстетического облика города.

**РАЗДЕЛ 3.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

**Цель:**

Повышения эстетической привлекательности территории города путем создания условий для комфортного проживания, развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

**Результат:**

Количество жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации подпрограммы.

**Задача 1**

Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта

**Задача 2**

Проведение обустройства и ремонта общественных пространств

**Задача 3**

Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок

**Задача 4**

Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО) свалок

**Задача 5**

Содержание городского кладбища свалок

**Задача 6**

Синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы

**мероприятие:**

- выполнение комплекс работ по поставке товара (закуп садового инвентаря, мешков для мусора и хозяйственных перчаток, семян цветочных культур, семян газонной травы, краски для наружных работ, необходимой для окраски ограждений и бордюров, закуп саженцев, плодородного грунта, вазонов и уличных цветочниц, металлоконструкций для украшения города к значимым датам и мероприятиям, светодиодной светотехники, баннерной продукции и т.д.), по оказанию услуг и выполнению работ по текущему и капитальному ремонту общественных пространств, объектов благоустройства, по закупу и доставке, монтажу МАФ, детских игровых и спортивных площадок.

**мероприятие:**

- выполнение комплекса услуг по нормативному содержанию общественных пространств (очистка от снега, пыли и грязи покрытий, текущий ремонт малых архитектурных форм, ограждений, тротуаров, окраска бордюров, уборка урн, газонов и покрытий от мусора)

**мероприятие:**

- выполнение комплекса услуг по выявлению мест несанкционированного образования свалок, по санитарной очистке, сбору и вывозу мусора с территорий общего пользования (сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации)

**мероприятие:**

- выполнение комплекса услуг по согласованию размещения новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) с населением города, по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) согласно утвержденной Схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) на территории МО «Город Удачный», по закупке и поставке контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, бункеров для накопления крупногабаритных отходов, по содержанию обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО), расположение которых предполагается на землях общего пользования

**мероприятие:**

- выполнение комплекса услуг по содержанию внутренних проездов, санитарной очистки, сбору, накоплению и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкопку могил, выкорчевку пней и кустарников. Так же необходимо проведение мероприятий по водоотведению и благоустройству городского кладбища

**мероприятие:**

- выполнение комплекса услуг по со финансированию за счет средств местного бюджета минимального и дополнительного перечней работ, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.20017 №169

**Финансирование:**

Бюджет МО «Город Удачный»

**Финансирование:**

Бюджет МО «Город Удачный»

**Финансирование:**

Бюджет МО «Город Удачный»

Другие источники

**Финансирование:**

Бюджет МО «Город Удачный»

Бюджет МО «Мирнинский район»

**Финансирование:**

Бюджет МО «Город Удачный»

Бюджет МО «Мирнинский район»

**Финансирование:**

Бюджет МО «Город Удачный»

**Результат:**

Улучшение санитарного состояния земель общего пользования

**Результат:**

Комфортное пребывание на территории общественных пространств

**Результат:**

Комплексное нормативное содержание общественных пространств

**Результат:**

Создание условий, предотвращающих распространение ТКО (КГО) за пределы мест (площадок) их накопления

**Результат:**

Нормативное содержание городского кладбище

**Результат:**

Повышение комфортности проживания населения

**РАЗДЕЛ 3.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

среднесрочной муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Город Удачный» на 2022-2026 годы»

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам** | | | | |
| **2022 год планового периода** | **2023 год планового периода** | **2024 год планового периода** | **2025 год планового периода** | **2026 год планового периода** |
| 1 | Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта | ВСЕГО | 9 229 682,19 | 9 598 869,48 | 9 982 824,26 | 10 382 137,23 | 10 797 422,72 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 9 229 682,19 | 9 598 869,48 | 9 982 824,26 | 10 382 137,23 | 10 797 422,72 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение обустройства и ремонта общественных пространств | ВСЕГО | 8 362 640,27 | 9 537 145,88 | 8 418 631,71 | 9 307 376,99 | 10 703 672,07 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 8 362 640,27 | 9 537 145,88 | 8 418 631,71 | 9 307 376,99 | 10 703 672,07 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | ВСЕГО | 701 915,14 | 674 918,40 | 648 960,00 | 624 000,00 | 600 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 701 915,14 | 674 918,40 | 648 960,00 | 624 000,00 | 600 000,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО) | ВСЕГО | 48 631,96 | 50 577,23 | 52 600,32 | 54 704,34 | 56 892,51 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 48 631,96 | 50 577,23 | 52 600,32 | 54 704,34 | 56 892,51 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Содержание городского кладбища | ВСЕГО | 605 277,58 | 629 488,68 | 654 668,23 | 680 854,96 | 708 089,16 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 605 277,58 | 629 488,68 | 654 668,23 | 680 854,96 | 708 089,16 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы» | ВСЕГО | 5 214 409,73 | 5 422 986,12 | 5 639 905,56 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 5 214 409,73 | 5 422 986,12 | 5 639 905,56 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | **ВСЕГО** | **24 162 556,87** | **25 913 985,79** | **25 397 590,08** | **21 049 073,52** | **22 866 076,46** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС (Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 24 162 556,87 | 25 913 985,79 | 25 397 590,08 | 21 049 073,52 | 22 866 076,46 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**РАЗДЕЛ 4.**

**Перечень целевых показателей программы**

**«Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Город Удачный»**

**на 2022 - 2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Базовое значение индикатора** | **Планируемое значение индикатора по годам** | | | | |
| **2022 год планового периода** | **2023 год планового периода** | **2024 год планового периода** | **2025 год планового периода** | **2026 год планового периода** |
| 1. | Обустройство и ремонт общественных пространств | шт. | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 3 942 | 851 | 819 | 787 | 757 | 728 |
| 3. | Создание должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО) | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_