ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МЕРОПРИЯТИЯМ ИнвестиционнОЙ программЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «предприятиЕ тепловодоснабжени» по развитию систем коммунальной инфраструктуры в части водоотведения муниципальных образований город мирный, город удачный, поселок айхал на период 2018-2020 гг.

город Мирный

2017 год

- Содержание

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ»	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	6

2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	7

3. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	58

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	62

ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ	68

- Паспорт Программы ООО «предприятие тепловодоснабжения»

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры в части водоотведения муниципального образования город Мирный ООО «Предприятие тепловодоснабжения» на период 2018-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционной программы | - Федеральный Закон от 07.12.2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении» - Федеральный Закон от 30.12.2004 года № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. №99 «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства РФ №641 от 29.07.2013 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» - Постановление Правительства РФ №503 31.05.2014 «О внесении изменений в ПП №641 от 29.07.2013» - Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденная Решением Городского Совета №23-1 от 25.12.2009 г. - Постановление Правительства РС(Я) №234 01.07.2016 «О порядке согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории республики Саха (Якутия)» |
| Заказчик инвестиционной программы | Администрация муниципального образования "Город Мирный", «Город Удачный», «Поселок Айхал» |
| Разработчик инвестиционной программы | ООО «Предприятие тепловодоснабжения» |
| Исполнитель инвестиционной программы | ООО «Предприятие тепловодоснабжения» |
| Цели и задачи инвестиционной программы | Увеличение надежности и безаварийности систем водоотведения за счет снижения аварийности на сетях; Эффективность деятельности системы водоотведения; Исполнение природоохранного законодательства и экологических требований. |
| Сроки и этапы реализации мероприятий инвестиционной программы | Период реализации инвестиционной программы: 2018-2020гг. |
| Основные мероприятия инвестиционной программы | В ходе реализации инвестиционной программы планируется: - МО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования; - АО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования; - АО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования; - УО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования; - УО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования; - УО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования автоматизации и связи; - УО ПТВС. Техническое перевооружение прочего оборудования; - Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: установка грубой очистки сточных вод. |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы | Общий объем финансовых потребностей составляет без учета НДС 63 947,92 тыс. руб., по годам: 2018г. – 29 797,83 тыс. руб.; 2019 г. – 17 350,56 тыс. руб.; 2020 г. – 16 799,53 тыс. руб.; техническое перевооружение – 48 947,92 тыс. руб., по годам: 2018 г. – 14 797,83 тыс. руб.; 2019 г. – 17 350,56 тыс. руб.; 2020 г. – 16 799,53 тыс. руб.; мероприятия по повышению экологической эффективности – 15 000 тыс. руб. |
| Источники финансирования инвестиционной программы | Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства ООО «ПТВС» - 63 947,92 тыс. руб., в том числе: амортизационные отчисления – 63 947,92 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы | Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы определены целевыми индикаторами, характеризующими состояние системы после ее реализации. |
| Контроль за ходом реализации инвестиционной программы | Контроль и мониторинг реализации выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 № 48 |

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы заключается в разработке и реализации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и (или) технического перевооружения объектов водоотведения, находящихся в ведении предприятия, на основе оценки инвестиционных потребностей и возможностей финансирования за счет всех источников.

Задачи инвестиционной программы:

- Определение и реализация конкретных мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов водоотведения, находящихся в ведении предприятия, для повышения надежности и экологической безопасности систем водоснабжения;

- Определение и достижение показателей целевых индикаторов инвестиционной программы;

- Определение финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы на основании оценки объективных затрат на каждое из мероприятий;

- Проведение оценки инвестиционных возможностей по развитию в рамках допустимой тарифной политики (инвестиционной составляющей в тарифе (прибыли в тарифе), платы за подключение с учетом возможностей привлечения бюджетных средств и внебюджетных инвестиций);

- Обоснование обеспечения  прогнозируемого объема и качества производимых товаров (оказываемых услуг);

- Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия;

- Расчет показателей энергоэффективных мероприятий инвестиционной программы;

Для реализации целей инвестиционной программы определены значения целевых индикаторов на период ее реализации 2018-2020 гг. (данные представлены в таблицах приложения 4 ИП ВО раздельно по г. Мирный, г. Удачный и п. Айхал).

- Сроки и этапы реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана на 3 года. Срок реализации мероприятий инвестиционной программы: 2018-2020 гг.

- описание действующей системы очистки

Общая характеристика объекта водоотведения г. Мирный

Предварительная механическая очистка

Сточные воды поступают на очистные сооружения по двум самотечному коллекторам Ø 500 мм, а также по нескольким напорным трубопроводам меньшего диаметра (три по 150мм, один – 350 мм) от канализационно – насосных станций (КНС). КНС -8шк, КНС - Заречного посёлка, КНС-24 кв, КНС – карьера «Мир» (КНС – 3), КНС «Верхнего поселка» предназначены для перекачки сточных вод с вышеуказанных районов города, рельефное расположение которых не позволяет транспортировать стоки самотеком.

Стоки, поступающие по самотечному коллектору Ø 500 мм, проходят цикл дробления и измельчения при помощи механических дробилок «FLYTEK SS-1800», что обеспечивает защиту насосов от засорений крупногабаритным мусором. Дробилки (одна рабочая и одна резервная) расположенные в пристроенном здании песколовок и установлены в металлических баках. В помещении дробилок расположен щит управления, предназначенный для автономной работы двух дробилок, а также передачи данных о состоянии работы с возможностью запуска комплекса по месту и из диспетчерской.

Автоматизированные дробилки типа «FLYTEK SS-1800», в случае засорения крупногабаритным мусором срабатывает система автоматического реверса. Производительность до 350 л/с., фрезы из нержавеющей стали плюс наплавки из специальных сплавов на все режущие поверхности, твёрдость режущих элементов Rc 62.

Насосная станция первого подъема

Стоки, поступающие на КОС по напорному трубопроводу, после очистки на решетках грубой очистки  направляются в приёмный резервуар первой насосной станции  по коллектору Ø 500 мм, туда также поступают сточные воды с КНС -8шк, КНС - Заречного посёлка, КНС-24 кв, КНС – карьера «Мир», КНС «Верхнего поселка».

В насосной станции приемного резервуара (3) установлены три насоса,  производительностью по 950 м3/ч каждый. Сток автоматически перекачивается по мере пребывания одним или двумя рабочими насосами, резервный насос срабатывает при аварии одного из рабочих. Для предотвращения образования осадка предусмотрено ежесуточное перемешивание всего объема воды в резервуаре первой насосной станции. Перемешивание производится автоматизированной мешалкой  ежесуточно по достижении заданного уровня стока в ёмкости, в течение 15 минут. При работе мешалки работа насосов не допускается, что обеспечено соответствующими инструкциями и системой автоматизации. Помещение имеет дренажный приямок, отвод воды из которого производится в напорном режиме  в резервуар первой насосной станции. Стоки двумя напорными трубопроводами Ø 600 направляются на автоматизированные мелкопрозорные ступенчатые решётки. Контроль за состоянием работы насосов и меш режимах.

Насосы марки AFP3071 МЕ 370/6-44. Производительность каждого насоса Q=600…1200 м3/час, напор Н=8…12 м, N=37 кВт, n= 965 об/мин. Количество включений насоса до 15 вкл/час. Погружная мешалка RW9035 220\440. N=22,0 кВт, n(эл-ль)= 965 об/мин.

Механическая очистка

Стоки, поступающие по напорным коллекторам Ø 600 мм объединяются в один коллектор и проходят очистку на автоматизированных решётках, что обеспечивает необходимое качество стоков для продолжения очистки на песколовках. Решётки (одна рабочая и одна резервная) расположены на отдельной площадке в производственном корпусе и установлены в металлических баках. При автоматической работе решеток по величине перепада уровней на решётке, срабатывает ступенчатый механизм сбора уловленного мусора. Мусор с решётки поступает на шнековый пресс, где происходит его обезвоживание и уплотнение. Спрессованный мусор поступает в накопительный бак, который вывозится на утилизацию. Шнековый пресс периодически промывается технической водой. Фильтрат с пресса, промывочные поступают в бак решетки, а прочие воды отводятся в приямок, далее перекачиваются насосом в резервуар второй насосной станции. В помещении решёток расположен щит управления, предназначенный для автономной работы двух решеток с прессами, а также передачи данных о состоянии работы с возможностью запуска комплекса по месту и из диспетчерской. После решеток поток направляется единым коллектором на две рабочие песколовки. Песколовки  автоматизированы системой разгрузки и выгрузки осажденного песка. Песколовки расположены в отдельно стоящем здании. Система автоматизированных решеток тонкой очистки и автоматизированных песколовок обеспечивают необходимое качество стока для его дальнейшей биологической очистки. Уловленный песок автоматически по мере накопления выгружается из песколовок на сушильный шнек и далее в бункер. Дренажные стоки собираются в приямок и отводятся в напорном режиме  в ёмкость второй насосной станции. Уловленный песок вывозится со станции на утилизацию по мере накопления.   Автоматизированные решетки типа Rotoscreen RS 14-90-5, с системой автоматического съема и уплотнения уловленного мусора. Производительность решеток 2000 м3/ч. Отбросы с влажностью 80%, средней плотности 750 кг/м3 и зольностью 7…8%.

Каждая решетка оснащается шнековым прессом отбросов SWP 20-70. Производительность пресса отбросов 1,5 м3/час. Отбросы с остаточной влажностью 50 – 60 % и средней плотности 1200 кг/м3.

Насосная станция второго подъема

Из песколовок сток попадает в резервуар второй насосной станции. Вторая насосная станция расположена в здании производственного корпуса и состоит из четырех насосов (два рабочих и два резервных) с соответствующей запорной арматурой и системой взмучивания осадка в приемном резервуаре. Для контроля за расходом стока установлены ультразвуковые расходомеры. Дренажные воды в насосной станции собираются в канал и отводятся в центральный дренажный приямок корпуса биологической очистки. Сточные воды перекачивают в камеру пропорционального разделения стока. Камера пропорционального разделения стока находится в производственном корпусе на отметке 7,500 и предназначена для равномерного разделения потока на три линии биологической очистки.

Насосы марки AFP3002 МЕ 550/6-52. Производительность каждого насоса Q=600…1200 м3/час, напор Н=8…18 м, N=55 кВт, n= 980 об/мин. Количество включений насоса в час по рекомендациям производителя – 15 вкл/час.

Минерализация и обезвоживание осадка

Существующие вторичные отстойники – вертикальные с центральной трубой и конусами для уплотнения осадка. Для осаждения выносимой из аэротенков биоплёнки предусмотрено отстаивание стоков во вторичных отстойниках снабженных тонкослойными модулями. Осадок из конусов отстойника периодически откачивается погружным насосом  в минерализатор  для аэробной обработки. После заполнения первой секции минерализатора осадок подается во вторую секцию минерализатора. Первая секция находится в режиме аэрации. Третья секция находится в резерве.  В минерализаторах установлены эжекторы  и аэраторы для создания благоприятных условий протекания процесса. После завершения стадии минерализации осадок перекачивается шнековым насосом  на установку обезвоживания осадка, представляющую собой ленточный фильтр-пресс

Установка обезвоживания

После завершения стадии минерализации осадок перекачивается шнековым насосом  на установку обезвоживания осадка, представляющую собой ленточный фильтр-пресс со вспомогательным оборудованием.  Предусмотрены две линии обезвоживания осадка – рабочая и резервная.  Для улучшения влагоотдачи осадок обрабатывается флокулянтом. Флокулянт в смеситель подается насосом-дозатором, который обеспечивает равномерную подачу и регулировку расхода. Транспортирование осадка от установки обезвоживания в установку обеззараживания  осуществляется системой шнековых транспортеров PMT-300 .

Обеззараживание осадка происходит на существующей установке с использованием инфракрасного излучения. Фильтрат от установки обезвоживания отводится в бак фильтрата , откуда откачивается в резервуар насосной станции .Дренажные стоки из помещений обезвоживания и обеззараживания отводятся в напорном режиме в емкость второй насосной станции. Обеззараженный осадок по мере накопления вывозится на утилизацию. Станция использует часть обеззараженных стоков в качестве технической воды.

Ленточный фильтр-пресс, марки PMT-1500. Количество установок 2 штуки (в т.ч. 1 резервная). Производительность установки обезвоживания осадка – 6…10 м3/час. Влажность осадка, подаваемого для обезвоживания на фильтр-пресс 97%.

Поршневой компрессор Kaeser Premium 250/24 D, для подачи воздуха на управление фильтр-пресса.

Автоматическая установка приготовления и дозирования раствора флокулянта PMT 80-2/2 A2, с автозагрузчиком KFG 205, дозирующими устройствами, пропеллерной мешалкой и перекачивающим насосом Johnson FIP40B.

Концентрация рабочего раствора составляет 0,01… 0,1% (4 кг/час полимерного порошка, до 0,1% раствора).Лопастный насос Johnson F25B, N = 0,75 кВт, Qmax = 0-2000 л/час, Р = 2 бара.

Насос технической воды LOWARA SV 1604, N = 4 кВт, расход технической воды на промывку фильтр-пресса до Q = 16 м3/час, Р = 6 бар. Насос шнековый для перекачки осадка из минерализатора Seepex тип BN 17-6L / A1, Объем 2,9м3/ч., на 15Гц при 53 об/мин, и 16м3/ч.,

на 81Гц при 286 об/мин, с давлением в 2 бара, мощность 4 кВт. Насос фильтрата погружной AS 0631 D, Q = 80 м3/час, N = 1.7 кВт.

Электрический привод Ari-premio Dу = 32мм Винтовой конвейер PMT 300/5 для осадка: производительность = 2,0 м3/час, длина конвейера 5000мм, P=1,5кВт, n2 = 27 об/мин. Винтовой конвейер PMT 300/5 для осадка: производительность = 2,0 м3/час, длина конвейера 5000мм, P=1,5кВт, n2 = 27 об/мин. Винтовой конвейер PMT 300/7 для осадка: производительность = 2,0 м3/час, длина конвейера 7000мм, P=1,5кВт, n2 = 27 об/мин

Освобождение аэротенков.

Насосы для опорожнения аэротенков AFP 1048 расположены в помещении ББО, один рабочий и один резервный, включение и отключение насоса производится только в ручном режиме.

Техническая вода, электронасосом автоматической станции водоснабжения Hydrojet IP6, подается на приготовления раствора коагулянта, флокулянта и насосную первого подъема.

Насосы для опорожнения приямков KTVE2.22-51откачивают воду в емкость второго подъема.

Насос для опорожнения аэротенков AFP 1048 тип AFP M1-ME3, N = 15 кВт, Q = 100 м3/час, напор = 30,3 m. Автоматическая станция водоснабжения Hydrojet IP6, N = 1,4 кВт.

Насос для опорожнения приямков KTVE2.22-51, Q=12 м3/час, N=2,2 кВт

Реагентное хозяйство

Приготовления и дозирования коагулянта и флокулянта во вторичные отстойники, происходит из установки подачи коагулянта РМТ 80-4/4  (Аква-Аурат-30 или  полиоксихлорида алюминия) и установки приготовления и дозирования и флокулянта PMT 80-2/3 A2  (полиакриламид, праестол Stockhausen ETU или феннопол Кемира).

Автоматическая установка РМТ 80-4/4 для приготовления и дозирования коагулянта (Аква-Аурат-30 или полиоксихлорида алюминия), с автозагрузчиком, дозирующими устройствами, пропеллерной мешалкой и перекачивающим насосом Johnson FIP40B Рабочая концентрация раствора коагулянта – 5÷10%

Дозировочные мембранные насосы Grundfos DME 19, мощность = 16Вт,

Qmax = 0-18.5 л/ч,    Р= 3,4 бара (1 шт.).Дозировочные мембранные насосы Grundfos DMS 12-3A-PP/V/C, мощность = 16Вт, Qmax = 0-12 л/ч, Р= 3,4 бара (2 шт.).Электрический привод Ari-premio D = 32мм

Автоматическая установка приготовления и дозирования раствора флокулянта PMT 80-2/3 A7, с автозагрузчиком KFG 205, дозирующими устройствами, пропеллерной мешалкой и перекачивающим насосом Johnson FIP40B.  Для улучшения водоотдачи применяется флокулянт (полиакриламид, праестол Stockhausen ETU или феннопол Кемира). Доза флокулянта 4…7 кг на 1 т сухого вещества осадка(4 кг  / час полимерного порошка, до 0,1% раствора) Дозировочные мембранные насосы Grundfos DMS 12-3A-PP/V/C, мощность = 16Вт, Qmax = 0-12 л/ч, Р= 3,4 бара Электрический привод Ari-premio D = 32ммАвтоматическая установка РМТ 80-4/4 для приготовления и дозирования коагулянта (Аква-Аурат-30 или полиоксихлорида алюминия), с автозагрузчиком, дозирующими устройствами, пропеллерной мешалкой и перекачивающим насосом Johnson FIP40B Рабочая концентрация раствора коагулянта – 5÷10%

Дозировочные мембранные насосы Grundfos DME 19, мощность = 16Вт, Qmax = 0-18.5 л/ч, Р= 3,4 бара (1 шт.).Дозировочные мембранные насосы Grundfos DMS 12-3A-PP/V/C, мощность = 16Вт, Qmax = 0-12 л/ч, Р= 3,4 бара (2 шт.).

Электрический привод Ari-premio D = 32мм

Автоматическая установка приготовления и дозирования раствора флокулянта PMT 80-2/3 A7, с автозагрузчиком KFG 205, дозирующими устройствами, пропеллерной мешалкой и перекачивающим насосом Johnson FIP40B. Для улучшения водоотдачи применяется флокулянт (полиакриламид, праестол Stockhausen ETU или феннопол Кемира). Доза флокулянта 4…7 кг на 1 т сухого вещества осадка(4 кг  / час полимерного порошка, до 0,1% раствора) Дозировочные мембранные насосы Grundfos DMS 12-3A-PP/V/C, мощность = 16Вт, Qmax = 0-12 л/ч, Р= 3,4 бара Электрический привод Ari-premio   D = 32мм

Блок биологической очистки

Основу биологической очистки представляют собой три параллельные линии, включающие (по ходу движения потока) первичный отстойник, двухкоридорный аэротенк, вторичный отстойник, биореактор доочистки, обеззараживание стоков.

Аэротенки оборудованы:

- Донным аэратором- мешалкой в количестве 16 штук (на линии)

- Насосом  пропорционального  распределения потока.

Первичные и вторичные отстойники представляют собой вертикальные с центральной трубой и конусами для уплотнения осадка.

В отстойниках предусмотрены погружные насосы  для удаления осадка в кол-ве 4 штук (на линии).

Блок доочистки представляет собой биореактор, оборудованный погружными  эжекторами аэраторами в кол-ве 2 штук (на линии)

Обеззараживание стоков: Предусмотрены установки УФ (ультрафиолетового) излучения. В составе комплекса УФ станции входят две рабочих      установки  УДВ-360-1г-600т.

Общая характеристика объекта водоотведения п. Алмазный

Установка биологической очистки сточных вод типа УКЗ-БОС-900 включает следующие основные технологические ступени очистки:

- 	блок приема привозного стока;

- механическая очистка сточных вод от песка и мусора;

- сбор, усреднение и напорная подача сточных вод на очистку;

- биологическая очистка – денитрификатор (анаэробная зона);

- биологическая очистка – аэротенк (аэробная зона);

- первичное осветление (отстаивание);

- глубокая биологическая доочистка сточной воды;

- финишная доочистка сточных вод методом напорной фильтрации;

- УФ-обеззараживание сточной воды;

- обезвоживание осадка;

- реагентное хозяйство.

В основу технологии очистки сточной воды на установке положены биологические процессы анаэробной и аэробной очистки с использованием активного ила в форме взвешенного и прикрепленного биоценоза. Микроорганизмы активного ила в качестве питания используют органические и минеральные загрязнения, присутствующие в стоках. Выбранная технологическая схема очистки обеспечивает постоянную поддержку на необходимом уровне жизнеспособности аэробных и анаэробных микроорганизмов активного ила для обеспечения качества очищенного стока до нормативных значений.

Первой стадией обработки исходных сточных вод является очистка на установке комплексной механической очистки. Все технологические этапы механической очистки объединены в одной установке. Сточные воды проходят через сито (ширина прозора 3 мм). Отбросы, задерживаемые ситом, выгружаются из бункера с помощью шнека, при этом они обезвоживаются с помощью интегрированного пресса для отбросов. Достигается снижение влажности до 60%. Обезвоженные отбросы сбрасываются в контейнер на уровень первого этажа. Фильтрат возвращается обратно в поток сточных вод. При использовании пресса объем отбросов снижается на 60%, вес на 50%. Таким образом, значительно снижаются расходы на его утилизацию.

После удаления мусора сточная вода направляется в горизонтальную, аэрируемую песколовку. Оседающий на дне резервуара песок транспортируется с помощью горизонтального шнека против направления потока, таким образом, происходит вымывание органических составляющих. Горизонтальный шнек собирает песок в специально предназначенный для этого приямок из которого шнек выгрузки песка удаляет песок в предназначенный для него контейнер. В процессе выгрузки песка происходит его одновременное обезвоживание. Отбросы и песок можно утилизировать отдельно.

Управление установкой осуществляется автоматически в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре механического сита. Выгрузка песка из песколовки управляется по таймеру. Все основные части установки комплексной механической очистки выполнены из нержавеющей стали.

После механической очистки сточные воды направляются во встроенный резервуар-усреднитель. Для равномерной подачи необходимого количества сточных вод в резервуаре-усреднителе устанавливаются два насоса погружного типа (один резервный). Управление работой насосов осуществляется с помощью поплавковых выключателей, установленных в приемной емкости усреднителя. Расход сточных вод на очистку регулируется в пределах 50 м3/ч.

Предварительно очищенные сточные воды поступают в блоки емкостей – блоки биологической очистки.

Блоки биологической очистки представляют собой прямоугольные металлические резервуары, разделенные внутри перегородками, образующими денитрификатор, аэротенк, отстойник, блок доочистки, емкость биологически очищенной воды.

Блок емкостей оборудован системой аэрации с мелкодисперсными мембранными аэраторами. Мембранные аэраторы обеспечивают эффективное перемешивание и насыщение воды кислородом.

Технология очистки предусматривает использование взвешенного ила, чередование восстановительных и окислительных процессов, нитрификации–денитрификации, мелкодисперсной аэрации, минерализации ила, отстаивания, автоматического управления механическим оборудованием. Все это позволяет обеспечить стабильную высококачественную очистку сточных вод.

Очистка стоков осуществляется по трем параллельно работающим линиям биологической очистки, проходя последовательно через денитрификатор, аэротенк, отстойник и ступень глубокой доочистки. Производительность каждой линии – до 300 м3/сут. Наличие трех линий дает возможность проведения регламентных и ремонтных работ (замена носителей биомассы, аэраторов и т.п.) без остановки процесса очистки в целом.

В первой зоне биологической обработки – анаэробной зоне (денитрификатор) – происходит перемешивание сточных вод с илом механической мешалкой для поддержания ила во взвешенном состоянии.

Во второй зоне биологической обработки – аэробной зоне (аэротенк) осуществляется аэробная обработка сточной воды насыщением кислородом атмосферного воздуха. Установленные в аэротенке мелкопузырчатые аэраторы осуществляют эффективное насыщение сточной воды кислородом атмосферного воздуха, подаваемым установкой воздуходувок. Активный ил в аэротенке постоянно находится во взвешенном состоянии. В аэробной зоне эффективно происходят процессы нитрификации, окисления органических соединений.

Из аэротенка сточная вода через придонную щель поступает в резервуар-отстойник для осветления. Ил собирается в конусе отстойника, откуда частично перекачивается в денитрификатор и аэротенк. Избыточный ил подается встабилизатор-илоуплотнитель, где происходит минерализация биомассы с потерей объема в 6-8 раз. В стабилизатор-илоуплотнителье установлены мембранные аэраторы и иловый насос. Изменением соотношения возвращаемого в биологический процесс и удаляемого ила возможно регулировать дозу ила и его возраст. В стабилизатор-илоуплотнителье ил аэрируется, а его излишки идут на обезвоживание с дальнейшей утилизацией обезвоженного осадка. Избыточная иловая вода направляется в усреднитель.

После отстойника вода самотеком перетекает в биоблок доочистки, емкость которого оснащена специальной загрузкой - носителями биопленки - и аэраторами для насыщения сточной воды кислородом. Пластмассовая загрузка обеспечивает количество биопленки достаточное для окисления загрязнений, расчетное количество биопленки составляет 3 - 7 кг на м3 загрузки. На этой ступени осуществляется глубокая биологическая доочистка осветленной сточной воды с использованием закрепленной на носителях пленки активного биоценоза в условиях дефицита питательных веществ. Сочетание прикрепленного биоценоза и мелкодисперсной аэрации, поддержание биоценоза в стационарной фазе, отстаивание позволяет произвести глубокую доочистку стоков с минимальными энергозатратами.

С линий биологической обработки очищенная сточная вода направляется в приемный резервуар очищенной воды откуда, с помощью двух насосов сухого типа (один резервный) подается на стадию фильтрации на двух песчаных фильтрах DynaSand. Производительность одного фильтра ограничивается скоростью фильтрации составляющей 10 м/ч и составит 25 м3/час. Одновременно в работе находятся два фильтра. Контроль расхода воды, подаваемой на фильтрацию, осуществляется с помощью электромагнитного расходомера.

Фильтры представляют собой цилиндрические аппараты, оборудованные распределительными системами для подачи и сбора отфильтрованной воды и системой непрерывной промывки.

Применение фильтров DynaSand позволяет осуществлять одновременно очистку воды и промывку фильтрующей засыпки, что позволяет фильтру работать без отключения. Одновременно с процессом фильтрации, фильтрующая засыпка очищается в промывателе, при этом удаляются накапливающиеся загрязнения.

Обрабатываемая вода протекает через фильтрующий слой снизу верх, а фильтрующий материал при этом движется сверху вниз.

После стадии фильтрации очищенные стоки направляются в блок обеззараживания оснащенный двумя установками УФ-стерилизации (одна резервная). Работа УФ-стерилизатора основана на применении ультрафиолета, ультразвука и акустических колебаний для полной инактивации (уничтожения) патогенной микрофлоры. Отличие такой обработки воды, состоит в применении как коротковолнового (253,7 нм), так и вакуумного ультрафиолета (185 нм). Это позволяет проводить практически полное обеззараживание (до 99,9999 %) и уничтожать бактерии и вирусы в количестве, недоступном для традиционных технологий, использующих более длинные волны ультрафиолетового спектра и окисление озоном, энергоемкость которых к тому же в 3-4 раза выше, чем в описываемой технологии. Установки абсолютно не подвержены биообрастанию и соляризации.

Избыточный активный ил накапливается в илоуплотнителе в течение суток, после чего направляется на стадию обезвоживания на декантерной центрифуге.

Общая характеристика объекта водоотведения г. Удачный

Станция биологической очистки осуществляет очистку канализационных стоков города  Удачный. В 2010 году была проведена реконструкция и введен в работу второй корпус станции производительностью 20000 м3/сут. Реконструкцией была предусмотрена замена существующей системы обеззараживания жидким хлором на электролизную установку.

Основное оборудование станции: решетка-дробилка 2шт., пресс, песколовки 2шт., отстойники 3 шт., хлораторная (электролизная установка).  Очистка представляет собой механическую очистку на автоматической решетке-дробилке, выловленные на решетке жиры поступают в пресс, далее стоки поступают в песколовку. После прохождения песколовки, где песок под действием силы тяжести падает в осадок, стоки поступают в камеру пропорционального разделения, где по трем трубопроводам равномерно распределяются в отстойники (№1,2,3).

Хозяйственно-бытовые сточные воды, после прохождения сооружений механической очистки в действующих корпусах №1 и №2 КОС на существующих решетках, песколовках и отстойниках, по трубопроводу К1 Ду500, самотеком подаются в четыре параллельно работающие биореактора, через переход в корпус №3.

Биореакторы представляют собой двенадцать металлических прямоугольных открытых резервуаров с размерами в чистоте LxBxH=12,5x3x3 м, заполненных специальной синтетической насадкой и скомпонованных в четыре параллельно работающие технологические линии по три биореактора (ячейки) в каждой. Подача сточной жидкости к каждой технологической линии выполняется по трубопроводам К1 Ду250, оборудованным дисковыми затворами с электроприводом. На подающих линиях предусмотрена установка электромагнитных расходомеров OPTIFLUX 2000 DN250.

Для успешного протекания процесса очистки на насадке необходимы, во-первых, аэробные условия и, во-вторых, достаточно высокая скорость движения воды относительно биопленки и, в-третьих, устройство для быстрой регенерации насадки от избыточной биопленки.

Указанные условия обеспечиваются путем прокладки аэрационных перфорированных труб в коридоре между насадкой и боковыми стенками и гребенки из перфорированных труб под насадкой.

Образующийся в коридоре восходящий поток водовоздушной смеси создает эрлифтный эффект, который обуславливает интенсивную циркуляцию очищаемой воды через насадку с одновременным насыщением воды кислородом. Воздух подается от воздуходувок Lutos DT90/302 Q=3377 мЗ/ч Р=40кПа (одна рабочая, одна резервная) по системе воздуховодов.

Вода последовательно проходит три ячейки, где происходит ее биологическая очистка и доочистка; из последней ячейки вода через водослив перетекает в сборные резервуары воды после биореактора, сблокированные с последней ячейкой биореактора, и по объединенному трубопроводу подачи воды из биореакторов в фильтры поступает на всасывающие патрубки насосов NB125-200/196-188 Q=360m3/4 Н=37м N=55KBt (2 рабочих, один резервный), которые по трубопроводу К3 подают воду на финишную доочистку в четыре трехкамерных угольных фильтра SPF-3.2. Работа насосов контролируется датчиками уровня LT и частотными преобразователями.

Угольный фильтр представляет собой цилиндрическую емкость, заполненную гранулированным активным углем, через который вода проходит сверху вниз. В качестве фильтрующей загрузки фильтров применен уголь активированный NWC-carbon.

Сорбционно-осветлительный фильтр служит для очистки воды от скоагулированных ранее мелкодисперсных примесей размером 20-40 мкм, и доочистки от органических загрязнений до ПДК рыбохозяйственных водоемов.

Вода покидает фильтры по системе трубопроводов фильтрованной воды К4, под остаточным напором проходит через установки ультрафиолетового обеззараживания УОВ-50м-800А5 Q=360m3/h (две рабочих, одна резервная) и по трубопроводу К5 воды после УФ-обеззараживания сливается в резервуар чистой воды. Резервуар чистой воды V раи =54 м3 разделен на две секции и одновременно выполняет функцию контактного резервуара в случае использования для дезинфекции гипохлорита натрия. Последний производится в существующем электролизере (находящемся в корпусе №2) и подается в резервуар по трубопроводу хлорной воды (Хл). Из резервуара чистой воды очищенный сток по трубопроводу дочищенного стока Кб в самотечном режиме через переходную галерею и отводится к выпуску в корпусе №1 и покидает сооружения.

Общая характеристика объекта водоотведения п. Айхал

Канализационные очистные сооружения п. Айхал предназначены для очистки и обеззараживания бытовых и производственных сточных вод. Проектная мощность очистных сооружений 7500 м3/сут.

Электроснабжение «КОС» осуществляется с «ЦЭК» (центральная электродная котельная) по двум ВЛ-6кВ от ячеек №10 – ВВОД№1, №22 – ВВОД№2. Рабочим является ВВОД№2, №1-резерв.

Канализационные очистные сооружения состоят из следующих зданий и сооружений:

1.  ББО (блок биологической очистки)

Электролизная для получения ГПХН (гипохлорита натрия);

Теплопункт;

Аварийные емкости с камерой переключения;

Внутриплощадочные сети;

Сбросной трубопровод очищенных сточных вод.

ББО – 3-ёх этажное здание.

Размеры здания 84х36, высота 18м. Каркас здания – металлические колонны. Фундамент – железобетонный. Стены АБК – газосиликат. Стены ББО – несгораемые панели. Кровля – плоская рулонная.

В ББО размещены следующие помещения:

- кабинеты технологического персонала;

- диспетчерская;

- лаборатория;

- бытовые помещения;

- мастерская;

- венткамеры приточной и вытяжной системы;

- КТП 2х1000 кВА (6/0,4кВ)

- вспомогательные помещения;

Производственные помещения, в состав которых входят:

1. приёмный резервуар;

2. насосная станция;

3. воздуходувная станция;

4. цех центрифугирования;

5. песколовки и песковые бункера.

6. технологические емкости и технологическое оборудование.

Электролизная – 2-ух этажное здание. Размер 12х12, высота 7,5м. Стены (наружные) выполнены из мелких цементно-песчаных блоков с утеплителем из газосиликатобетона. Кровля плоская рулонная с наружным водостоком.

В электролизной размещены следующие помещения:

- склад соли;

- помещение электролизеров;

- помещение буферных резервуаров;

- вентиляционная камера приточной системы.

Электролизная  предназначена для приготовления ГПХН (гипохлорита натрия) методом электролиза, который в свою очередь предназначен для обеззараживания очищенных сточных вод.

Теплопункт – одноэтажное здание. Размер 12х11,5, высота 4,5м. Стены – газосиликат. Кровля – плоская рулонная с наружным водостоком.

Теплопункт предназначен для обеспечения циркуляции системы отопления участка.

Большая часть канализационных сетей эксплуатируется более 20 лет без капитального ремонта. Производится частичная замена для поддержания работоспособности.

- перечень и описнание мероприятий инвестиционной программы

В инвестиционной программе планируется реализация следующих технических мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению существующих объектов и имеющегося оборудования:

В ходе реализации инвестиционной программы планируется:

- МО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования;

- АО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования;

- АО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования;

- УО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования;

- УО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования;

- УО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования автоматизации и связи;

- УО ПТВС. Техническое перевооружение прочего оборудования;

- Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: установка грубой очистки сточных вод.

Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы (таблица 1).

| № | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Период реализации |  |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1. Техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - МО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования. |  |  |  |  | - Х | - Х | - Х | - 2018-2020 |  |
| - 1.2. | - МО ПТВС.Техническое перевооружение электротехнического оборудования |  |  |  |  | - Х | - Х | - Х | - 2018-2020 |  |
| - 1.3. | - АО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования. |  |  |  |  | - Х | - Х | - Х | - 2018-2020 |  |
| - 1.4. | - АО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования |  |  |  |  | - Х | - Х |  | - 2018-2019 |  |
| - 1.5. | - УО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования |  |  |  |  | - Х | - Х | - Х | - 2018-2020 |  |
| - 1.6. | - УО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования |  |  |  |  | - Х | - Х |  | - 2018-2019 |  |
| - 1.7. | - УО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования автоматизации и связи |  |  |  |  | - Х |  | - Х | - 2018, 2020 |  |
| - 1.8. | - УО ПТВС. Техническое перевооружение прочего оборудования |  |  |  |  | - Х | - Х | - Х | - 2018-2020 |  |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка грубой очистки сточных вол |  |  |  |  | Х |  |  | 2018 |  |

- 5. планируемые объемы финансирования и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Расчет величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий инвестиционной программы выполнен:

• на основе укрупненных сметных расчетов стоимости строительства в ценах 2017 года, в федеральных единичных расценках, с учетом непредвиденных затрат и без учета НДС;

Финансовый план инвестиционной программы представлен в приложении 5

Таким образом, необходимый объем капитальных вложений на реализацию инвестиционной программы составит 63 947,92 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств предприятия   63 947,92 тыс. руб.

- ПРИЛОЖЕНИя ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММы