**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»**

**за 2022 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В бюджете города на 2022 год для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» было предусмотрено: 9 000 000,0 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 4 455 000,00 рублей.

Государственный бюджет – 45 000,00 рублей.

Бюджет МО «Город Удачный» - 4 500 000,00 рублей.

- на мероприятия по разделам «Дворовые территории» 9 000 000,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по разделам «Общественные территории» 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы в 2022 году:

1. по разделу «Дворовые территории» был заключен муниципальный контракт:

* от 04.02.2022 № 0816500000621017769 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (мкр. Новый город, дома № 31), с ООО «Строительно-монтажный комплекс Юбилейный».

Всего за 2022 год по разделу«Дворовые территории»» освоены денежные средства в размере 9 000 000,0 рублей. Объем законтрактованных обязательств отчетного периода, переходящих на 2023 год отсутствуют.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | В отчётном году изменения в постановление от 24.12.2021 № 806 «О «О внесении изменений в постановление от 31.01.2018 № 32 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» не вносились | - |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»**

(наименование программы)

**за 2022 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| **Дворовые территории** | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | **Всего** | **9 000 000,0** | **9 000 000,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4 455 000,0 | 4 455 000,0 |  |  |  |
| Государственный бюджет | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **Общественные территории** | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство общественных территорий города Удачный | **Всего** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Государственный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **9 000 000,0** | **9 000 000,0** |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **4 455 000,0** | **4 455 000,0** |  |  |
| **Государственный бюджет** | **45 000,00** | **45 000,00** |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **4 500 000,0** | **4 500 000,0** |  |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

**Согласовано с ФЭО:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие № 3** |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4** |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | **Мероприятие № 5** |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | **Мероприятие № 6** |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | **Мероприятие № 7** |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Кол-во дворов | 1 |  | 1 | *Планируемые мероприятия в отчётном периоде исполнены. Благоустройство придомовой территории МКД № 31 (асфальтирование, установка лавочек, урн, светильников)* |
| 2 | Благоустройство общественных территорий города Удачный |  | Кол-во объектов | 0 |  | 0 |

*Справочно:*

| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Кол-во дворов | - | - | Заявки на участие | Инвентаризация |
| 2. | Благоустройство общественных территорий города Удачный | Кол-во объектов | - | - | Рейтинговое голосование | Инвентаризация |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации:** Заместитель главы администрации

по городскому хозяйству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Балкарова О.Н.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:** Инженер по надзору за ЗиС **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Бирюкова А.Ф.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

Главный специалист по

вопросам городского хозяйства и благоустройству  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

Инженер -сметчик  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Сапожникова И.С.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*