**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

 В бюджете города на 2023 год для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» предусмотрено: 4 696 816,00 рублей, из них:

- на мероприятия Задачи 1. «Увеличение количества обустроенных дворовых территорий», предусмотрено 0,00 рублей;

- на мероприятия Задачи 2. «Увеличение количества обустроенных общественных пространств», предусмотрено 4 696 816,00рублей;

- на мероприятия Задачи 3. *«*Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Удачный», предусмотрено 0,00 рублей;

 - на мероприятия Задачи 4. «Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусмотрено 0,00 рублей.

 В рамках реализации Программы в 2023 году:

1. по мероприятиям задачи 2. «**Увеличение количества обустроенных общественных пространств»**
* заключен муниципальный контракт от 29.05.2023 № 0816500000623008105 на выполнение работ по благоустройству аллеи у переходной галереи в г. Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) с ИП Оганесян. Цена контракта – 4 634 117,00 руб., в том числе за счет федерального бюджета – 3 945 487,22 руб., за счет государственного бюджета РС (Я) – 39 853,40 руб., за счет бюджета МО «Город Удачный» - 648 776,38 руб. Кассовое исполнение - 4 634 117,00 руб., в том числе за счет федерального бюджета – 3 945 487,22 руб., за счет государственного бюджета РС (Я) – 39 853,40 руб., за счет бюджета МО «Город Удачный» - 648 776,38 руб.
* заключен договор от 30.11.2023 № 207 на выполнение работ по монтажу наружного освещения с ИП Оганесян А.В. Цена договора 62 699,00 руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 53 381,92 руб., за счет государственного бюджета РС (Я) – 539,22 руб., за счет бюджета МО «Город Удачный» - 8 777,86 руб. Кассовое исполнение - 53 381,93 руб., за счет государственного бюджета РС (Я) – 539,21 руб., за счет бюджета МО «Город Удачный» - 8 777,86 руб.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановление от 13.02.2023 № 57 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением от 31.01.2018 №32  | Приведение программы в соответствие с постановлением от 02.03.2021 № 100 |
|  | постановление от 30.03.2023 № 197 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением от 31.01.2018 №32 | Решение сессии городского Совета депутатов от 21.02.2023 № 5-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21.12.2022 № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

«**Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы»**»

(наименование программы)

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
|  | **задача 1. «Увеличение количества обустроенных дворовых территорий»** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | отсутствие финансирования с государственного бюджета |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | задача 2. **«Увеличение количества обустроенных общественных пространств»**  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий города Удачный  | **Всего** | **4 696 816,00**  | **0,00** | **4 696 816,00**  | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 3 998 869,14 | 0,00 | 3 998 869,14 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 40 392,62 | 0,00 | 40 392,62 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 657 554,24 | 0,00 | 657 554,24 | 00,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | задача 3. ***«*Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству** **территорий МО «Город Удачный»** |
| 3 | Все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | финансирование не предусматривается |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | задача 4. **«Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»** |
| 4 | Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | финансирование не предусматривается |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **4 696 816,00**  | **4 696 816,00**  | **00,00** | **00,00** |  |
| **Федеральный бюджет** | 3 998 869,14 | 3 998 869,14 | 0,00 | 0,00 |
| **Государственный бюджет** | 40 392,62 | 40 392,62 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | 657 554,24 | 657 554,24 | 00,00 | 00,00 |
| **Другие источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Согласовано с ФЭО:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Кол-во дворов | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий города Удачный |  | Кол-во объектов | 1 |  | 1 |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации:** Заместитель главы администрации

 по городскому хозяйству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Балкарова О.Н.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:**  Главный специалист по

 вопросам городского хозяйства и благоустройству  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

 Инженерпо надзору за ЗиС  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Мирочник Е.А.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*