**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Ремонт и содержание объектов муниципального имущества**

**на 2022-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В бюджете города на 2023 год для реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» было предусмотрено: **38 484 099,10 рублей**, из них:

Бюджет МО «Город Удачный» - 8 231 121,93 руб.

Бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) - 30 252 977,17 руб.

В рамках реализации Программы в 2023 году были заключенымуниципальные контракты и договоры:

С целью реализации проекта, по капитальному ремонту нежилого помещения, находящегося в объекте муниципальной собственности здании "Общественный центр" под помещение "Амплуа". привлечены средства из внебюджетных источников (АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере **8 995 198,51,51 руб.** Был заключенмуниципальный контракт от 23.01.2023 № 0116300011322000104 ООО «МПК СТРОЙСЕРВИС» на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, находящегося в объекте муниципальной собственности здания "Общественный центр" под помещение "Амплуа", расположенного по адресу: Республика САХА (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город 2/2. Работы выполнены и оплачены на **8 063 274,01** руб. не освоено 931 924,50 руб. выполнение до марта 2024г.

Муниципальный контракт от 26.09.2023 № 0116300011323000103 Индивидуальный предприниматель Сафин Рафис Рашидович, на выполнение работ по восстановлению трубопровода ГВС и ХВС на объекте муниципальной собственности «Переходная галерея». На сумму **1 251 185,23** руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Муниципальный контракт от 16.11.2023 № 0116300011323000111 Индивидуальный предприниматель Оганесян Араик Вачаганович, на выполнение работ по устройству пандуса к зданию переходной галереи в г. Удачный. На сумму **1 428 736,61** руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор от 21.02.2023 №76 Индивидуальный предприниматель Тарасенко Евгений Александрович, на выполнение работ по ремонту помещения с установкой греющей системы (теплый пол) по адресу г. Удачный мкр. Новый город, общ. 6/2 кв. 103. На сумму **480 073,20** руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор от 03.04.2023 №87 Индивидуальный предприниматель Тарасенко Евгений Александрович, на выполнение работ по установке входных дверей по адресу: г.Удачный, Центральная площадь, д. 5, здание РУС, помещение №36, 38. На сумму **130 000** руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор от 30.08.2023 №175 Индивидуальный предприниматель Марков Евгений Андреевич, на выполнение работ по монтажу кабельной линии 150 м от гаражного комплекса до сцены на Центральной площади по городскому коммуникационному коллектору. На сумму **130 000** руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор от 30.08.2023 № 174 Индивидуальный предприниматель Абдылдаев Темиркан Кайыпович , на оказание услуг по ассенизации оборудования фонтана. На сумму **30 000** руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор от 30.08.2023 № 172 Индивидуальный предприниматель Конек Олеся Стапановна на выполнение работ по утеплению помещения в здании администрации МО "город Удачный" (переход бывшее здание МАКбанк). На сумму **549 068** руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Муниципальный контракт от 28.11.2022 № 116300011322000090 Аскарова Луиза Рафаэлевна на выполнение работ по текущему ремонту сетей водоотведения здания «Администрация» (замена трубопровода с прокладкой греющего кабеля под цоколем здания). На сумму 599 470 руб. Оплата выполнена в отчетном периоде в связи с фактически выполненными работами в отчетном году на **503 467,64 руб**. не освоение 96 002,36 руб.

Договор подряда от 28.07.2022 г. № 120 Индивидуальный предприниматель Абдылдаев Темиркан Кайыпович на выполнение работ по текущему ремонту фасада здания (переходной галереи). На сумму 526 582,80 руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор на выполнение работ от 14.09.2023 № 18/09-23 ООО «Мирстройизыскание» на геотехнический мониторинг температурного состояния грунтов оснований и сооружений МО "Город Удачный" в количестве 17 термозамеров. В связи с тем, что две временные скважины, пробуренные для инженерно геологических изыскании стали не рабочими, фактическое общее количество замеров составило 15 замеров. Работы выполнены на 115 440 руб. 15 392 неосвоение.

В отчётном году проведена работа по обследованию, изысканиям и разработке ПСД по МКД № 23:

Договор на выполнение работ от 23.06.2023 № 116 АК «АЛРОСА» Якутниипроалмаз по визуальному обследованию с разработкой дефектной ведомости по объекту МКД № 23, расположенный по ул. Новый город, г. Удачный на сумму 285 509 руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор на выполнение работ от 23.06.2023 № 115 АК «АЛРОСА» Якутниипроалмаз по камеральным и лабораторным работам по объекту МКД № 23, расположенный по ул. Новый город, г. Удачный на сумму 285 509 руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор на выполнение работ от 23.06.2023 № 114 АК «АЛРОСА» Якутниипроалмаз по разработке проектно-сметной документации по объекту МКД № 23, расположенный по ул. Новый город, г. Удачный на сумму 501 054 руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор на выполнение работ от 23.06.2023 № 113 АК «АЛРОСА» Якутниипроалмаз по инженерно-геологическим изысканиям по объекту МКД № 23, расположенный по ул. Новый город, г. Удачный на сумму 583 849,20 руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Договор на выполнение работ от 23.06.2023 № 117 АК «АЛРОСА» Якутниипроалмаз по инженерно-геофизическим изысканиям по объекту МКД № 23, расположенный по ул. Новый город, г. Удачный на сумму 222 896,40 руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.

Потребность в данных мероприятиях вызвана изменением среднегодового температурного состояния и растеплением грунтов вблизи фундаментов зданий, что привело к разрушению несущих конструкций одного из многоквартирных домов (№ 23). Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях необходимо проводить оперативно, с целью предотвращения ухудшения ситуации, образования новых трещин и дальнейшей просадки зданий. На основании полученных технических отчёта и изысканий, будут запланированы мероприятия и дальнейшее привлечение финансирования из внебюджетных источников финансирования.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 14.07.2022 № 568  «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 571 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы за счёт поступивших внебюджетных источников финансирования. |
| 2 | Постановление от 14.12.2022 № 902  «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 571 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 19.10.2022 № 2-3 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года № 38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы». Решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21.12.2022 № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального |
| 3 | Постановление от 13.02.2023 № 56  «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 571 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный», утвержденного постановлением от 02.03.2021 № 100 |
| 4 | Постановление от 14.03.2023 № 117  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 21.12.2022 № 4-5 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года № 38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы». Решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21.12.2022 № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального |
| 5 | Постановление от 30.03.2023 № 194  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 февраля 2023 № 5-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 декабря 2022 года № 4-10 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 6 | Постановление от 30.03.2023 № 195  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 февраля 2023 № 5-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 декабря 2022 года № 4-10 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 7 | Постановление от 19.06.2023 № 460  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный», утвержденного постановлением от 02.03.2021 № 100 |
| 8 | Постановление от 17.07.2023 № 541  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 27 июня 2023 № 9-3 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 декабря 2022 года № 4-10 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 9 | Постановление от 07.12.2023 № 1123  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 18 октября 2023 № 11-3 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 декабря 2022 года № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Ремонт и содержание объектов муниципального имущества**

**на 2022-2026 годы»**

(наименование программы)

**за 2023 г.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | **ВСЕГО** | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| 1. | Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности | **Всего** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта объектов муниципальной собственности | **Всего** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение капитального ремонта отмостки, усилению свай, фундаментных балок, внутренних стен, перегородок и ремонт кровли по объектам муниципальной собственности | **Всего** | **30 252 977,17** | **8 063 274,01** | 22 189 703,16 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 30 252 977,17 | 8 063 274,01 | 22 189 703,16 | 931 924,50 | 931 924,50 расторжение, недопоставка оборудования. 21257778,66 не состоялся конкурс |
| 4. | Выполнение работ по текущему ремонту на объектах муниципальной собственности | **Всего** | **6 125 310,53** | **5 059 113,48** | 1 066 197,05 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 6 125 310,53 | 5 059 113,48 | 1 066 197,05 |  | Потребность отсутствовала |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5. | Мониторинг температурного состояния грунтов, установка температурных скважин и термостабилизаторов грунда на нежилых объектах муниципальной собственности | **Всего** | **130 832,00** | **115 440,00** | 15 392,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 130 832,00 | 115440,00 | 15 392,00 |  | Расторжение, невозможность обследования двух скважин. Из 17шт. |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 6. | Обследование несущих конструкций с предоставлением рабочей документации», «Инженерно-геологические и инженерно-геофизические изыскания - по объекту МКД № 23» | **Всего** | **1 974 979,40** | **1 974 979,40** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 974 979,40 | 1 974 979,40 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **38 484 099,10** | **15 212 806,89** | **22 189 703,16** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **8 231 121,93** | **7 149 532,88** | **1 081 589,05** |  |  |
| **Другие источники** | **30 252 977,17** | **8 063 274,01** | **22 189 703,16** |  |  |

**Согласовано с ФЭО:** Главный специалист ФЭО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щеглова В.А.

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие № 3** | **30 252 977,17** | **8 063 274,01** | **АК Алроса** |
| 3.1. | Проведение капитального ремонта отмостки, усилению свай, фундаментных балок, внутренних стен, перегородок и ремонт кровли по объектам муниципальной собственности | 30 252 977,17 | 8 063 274,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4** |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | **Мероприятие № 5** |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | **Мероприятие № 6** |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | **Мероприятие № 7** |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **30 252 977,17** | **8 063 274,01** | **АК Алроса** |

**Раздел 4.Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Обследование объектов, инженерные изыскания и разработка рабочей по объектам муниципальной собственности |  | шт. | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности |  | шт. | 3 |  | 0 |  |
| 3 | Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности |  | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 4 | Поддержание и сохранение работоспособности конструкций объектов капитального строительства | шт. | | 2 | | 1 |  |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации:** Заместитель главы администрации

по городскому хозяйству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Балкарова О.Н.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:** Инженер по надзору за ЗиС **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Мирочник Е.А.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

Главный специалист по

вопросам городского хозяйства и благоустройству  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*