**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный»**

**на 2022-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В бюджете города на 2023 год для реализации муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» предусмотрено: 118 949 382,13 рублей, из них:

1. - на мероприятия Задачи 1. ***«Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта»***, предусмотрено 7 646 397,03 руб., освоено 7 492 614,58 руб., в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 7 492 614,58 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 0,00 руб.;

- на мероприятия Задачи 2. *«Проведение обустройства и ремонта общественных пространств»*, предусмотрено 57 399 172,81руб., освоено 20 349 685,65, в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 8 594 368,80 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 10 991 574,17 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 763 742,68 руб.;

- на мероприятия Задачи 3. *«Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок»*, предусмотрено 3 784 545,85 руб., освоено 3 784 545,85, в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 3 409 545,85 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 375 000,00 руб., за счет внебюджетныого источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 0,00 руб.;

- на мероприятия Задачи 4. «*Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО)»*, предусмотрено 59 020,00 руб., освоено 0,00 руб., в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 0,00 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 0,00 руб.;

- на мероприятия Задачи 5. *«Содержание городского кладбища»*, предусмотрено 677 315,96 руб., освоено 677 315,96, в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 677 315,96 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 0,00 руб.;

- на мероприятия Задачи 6. *«Синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы»*, предусмотрено 49 382 930,48 руб. освоено 13 761 508,40, в т.ч. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 руб., за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 3 638 658,38 руб., за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 611 508,34 руб., за счет внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 9 511 341,68 руб.

В рамках реализации Программы в 2023 году:

**по задаче 1. «Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта»,**

1. заключен муниципальный контракт от 23.01.2023 № 0116300011322000105 на оказание услуг по содержанию тротуаров, детских площадок и площадей общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2023-2024гг. Услуги оказывались в течение года с ежемесячной оплатой. Кассовое исполнение 7 492 614,58, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 7 492 614,58. Неосвоенный остаток - 153 782,45. Причиной не освоения запланированной суммы в полном объеме является отсутствие оказания услуг Исполнителем в полном объеме.

**по задаче 2. «Проведение обустройства и ремонта общественных пространств»**

1)заключен муниципальный контракт от 24.05.2023 № 0116300011323000048 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод (МКД №33 до МКД №11, Блок 1). Кассовое исполнение (аванс 30%) – 9 046 704,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 8 594 368,80, за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 452 335,20. Причиной не освоения суммы в размере 21 108 976,00, в том числе за счет бюджета МО «Мирнинский район» является отсутствие инертных материалов на территории Удачнинской площадки, а также отсутствие договоренности Подрядчика с Изготовителем асфальтобетонной смеси.

1. заключен муниципальный контракт от 11.05.2023 № 0116300011323000027 на поставку информационных табличек для детских игровых площадок. Кассовое исполнение 47 216,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 47 216,00;
2. заключен муниципальный контракт от 12.04.2023 № 0116300011323000037 на поставку флажной продукции. Кассовое исполнение 424 029,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 424 029,00;
3. заключен договор от 20.06.2023 № 109 на оказание услуг по пошиву флагов на конструкцию в количестве 5 шт. Кассовое исполнение 424 029,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 424 029,00;
4. договор на выполнение работ от 03.04.2023 №88 по шлифовке букв "УДАЧНЫЙ", смонтированных на фасадной стене навеса Центральной площади. Кассовое исполнение 354 300,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 354 300,00;
5. заключен муниципальный контракт от 02.08.2023 г. № 0116300011323000088 на поставку искусственного покрытия (газонной травы). Кассовое исполнение 897 780,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 897 780,00;
6. заключен муниципальный контракт от 18.08.2023 № 0116300011323000094 на выполнение работ по устройству основания и установке арт-объекта фюзеляжа воздушного судна АН-2 в г. Удачный. Кассовое исполнение (аванс 30%) – 763 742,68, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 0,00, за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) – 763 742,68. Причиной не освоения суммы в размере 1 782 066,28, в том числе за счет бюджета МО «Город Удачный» - 0,01 руб, с бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) – 1 782 066,27 является отсутствие буровой машины на Удачнинской площадке, а также наступление неблагоприятных погодных условий.
7. заключен муниципальный контракт от 30.05.2023 № 0116300011323000053 на поставку товара (ограждения), контракт расторгнут по причине недобросовестности поставщика. Кассовое исполнение – 0,00;
8. заключен договор от 04.08.2023 № 162 на поставку металлического ограждения. Кассовое исполнение 252 320,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 252 320,00;
9. заключен договор от 18.05.2023 № 99 на выполнение работ по монтажу акустической системы на Центральной площади. Кассовое исполнение 15 000,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 15 000,00;
10. заключен договор от 29.06.2023 № 120 на приобретение электротехнического оборудования, необходимого для организации подключения в период празднования Дня города в 2023 году. Кассовое исполнение 24 200,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 24 200,00;
11. заключен договор розничной купли-продажи непродовольственного товара от 31.07.2023 № 160 на поставку товара (уличные скамьи). Кассовое исполнение 174 000,00,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 174 000,00;
12. заключен муниципальный контракт от 12.07.2023 № 0116300011323000073 на поставку уличных урн. Кассовое исполнение 124 475,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 124 475,00;
13. заключен муниципальный контракт от 03.08.2023 № 0116300011323000086 на поставку топиариев из искусственной травы на металлокаркасе. Кассовое исполнение 339 660,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 339 660,00;
14. заключен муниципальный контракт от 03.08.2023 № 0116300011323000087 на поставку велопарковок. Кассовое исполнение 250 000,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 250 000,00;
15. заключен договор подряда № 98 от 18.05.2023 г. на изготовление металлических конструкций в количестве 5 штук. Кассовое исполнение 150 000,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 150 000,00;
16. заключен договор подряда от 30.08.2023 № 173 на выполнение работ по изготовлению и монтажу крепежных элементов качелей. Кассовое исполнение 160 000,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 160 000,00;
17. заключен договор на выполнение работ № 189 от 29.09.2023 г. на выполнение работ укладке искусственной газонной травы. Кассовое исполнение 58 000,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 58 000,00. Причиной не освоения суммы в размере 34 250,00, в том числе за счет бюджета МО «Город Удачный» - 34 250,00 руб. является наступление неблагоприятных погодных условий.
18. заключен муниципальный контракт от 14.08.2023 № 0116300011323000091 на изготовление и поставку информационного стенда (пилона). Кассовое исполнение 120 000,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 120 000,00;
19. заключен муниципальный контракт от 20.10.2023 № 0116300011323000105 на поставку поставить светодиодную продукцию. Кассовое исполнение 586 581,60,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 586 581,00;
20. заключен муниципальный контракт от 27.03.2023 №0116300011323000020 на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации, рабочей документации на объект: «Обустройство скейт-площадки, детской игровой (спортивной) площадки в районе Храма им. Преподобного Серафима Саровского». Кассовое исполнение 0,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 0,00, за счет средств государственного бюджета РС (Я) 0,00 руб. Причиной не освоения суммы в размере 1 900 000, в том числе за счет бюджета МО «Город Удачный» - 400 000,00 руб., за счет средств государственного бюджета РС (Я) 1 500 000,00 руб. является нарушение принятых Подрядчиком на себя обязательств;
21. заключен договор от 30.09.2022 № ОСП-36/22 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство площади к 60-летию Победы в г.Удачный» (данные указаны в связи с фактическим выполнением работы в 2023 году). Кассовое исполнение – 200 000,00, в т.ч. за счет бюджета МО «город Удачный» - 200 000,00;
22. заключен муниципальный контракт от 04.10.2023 № 0116300011323000104 на выполнение работ по благоустройству площади к 60-ти летию Победы в г. Удачный со сроком исполнения 2024 год. Кассовое исполнение (аванс 30%) – 2 631 394,61, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 2 631 394,61 руб.;
23. заключен муниципальный контракт от 13.11.2023 № 0116300011323000108 на поставку консолей декоративного наружного освещения. Кассовое исполнение – 520 000,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 520 000,00 руб.;
24. заключен муниципальный контракт от 23.10.2023 № 0116300011323000107 на поставку уличной искусственной новогодней ели с комплектом украшений и ограждения. Кассовое исполнение – 2 658 400,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 2 658 400,00 руб.;
25. заключен муниципальный контракт от 15.11.2023 №0116300011323000109 на поставку парклета. Кассовое исполнение – 0,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 0,00 руб. Причиной не освоения суммы в размере 3 890 000,00, в том числе за счет бюджета МО «Город Удачный» - 3 890 000,00 руб. является нарушение принятых Поставщиком на себя обязательств;
26. заключен договор на поставку товара - светодиодная продукция для оформления светодиодного шатра на Центральной площади. Кассовое исполнение – 547 400,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 547 400,00 руб.

**по задаче 3. «Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок»**

1. заключен муниципальный контракт от 30.05.2023 №0116300011323000049 на выполнение работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Удачный». Кассовое исполнение – 3 409 545,85, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 3 409 545,85 руб.;
2. заключен муниципальный контракт от 19.06.2023 №0116300011323000055 на выполнение работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории г. Удачный, контракт расторгнут по причине расхождения предмета контракта с фактически выполненными работами;
3. муниципальный контракт от 04.08.2023 № 0116300011323000081 на выполнение работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Город Удачный», контракт расторгнут по причине недобросовестности подрядчика;
4. заключен договор от 17.08.2023 № 168 на оказание услуг по санитарной очистке земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Кассовое исполнение – 375 000,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 375 000,00 руб.

**по задаче 4. «Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО)»** муниципальные контракты не заключались

**по задаче 5. «Содержание городского кладбища»** освоено 469 846,98 руб.

1. заключен муниципальный контракт от 31.12.2022 № 0116300011322000097 на оказание услуг по содержанию и обслуживанию городского кладбища МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в 2023-2024 г.г. Кассовое исполнение – 677 315,96, в т.ч. за счет бюджета МО «Город Удачный» - 677 315,96.

**по задаче 6. «Синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы»** освоено **3 418 317,68** руб.

1. муниципальный контракт от 27.11.2023 № 0116300011323000114 на выполнение работ выполнить работы по реализации проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта придомовой территории МКД №23, со сроком исполнения в 2024 году. Кассовое исполнение (аванс 30 %) – 3 830 166,72, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» - 3 638 658,38, за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 191 508,34 руб.;
2. муниципальный контракт от 02.05.2023 № 0116300011323000026 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод (Дворовая территория МКД №14, Блок 3). Кассовое исполнение (аванс 30 %) – 6 513 024,00, в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 0,00, за счет средств внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) - 6 513 024,00 руб.;
3. муниципальный контракт от 22.05.2023 № 0116300011323000047 на поставку детского игрового и спортивного оборудования (для реализации проекта благоустройства придворовой территории МКД 31). Кассовое исполнение – 2 998 317,68, в т.ч. в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 0,00, за счет средств внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) - 6 513 024,00 руб.;
4. договор от 14.09.2022 №ОСП-35/22 на выполнение работ по комплексу инженерно-геодезических изысканий и разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство дворовой территории МКД №31 по адресу РС (Я), Мирнинский район г. Удачный» (данные указаны в связи с фактическим выполнением работы в 2023 году). Кассовое исполнение – 420 000,00, в т.ч. в т.ч. за счет средств бюджета МО «Город Удачный» - 420 000,00.

Всего за 2023 год по вышеуказанным разделамосвоены денежные средства в размере **46 065 670,44** руб., в т.ч. средства государственного бюджета РС (Я) – 0,00; средства бюджета МО «Мирнинский район» - 15 642 573,03; средства бюджета МО «Город Удачный» - 20 911 755,73; средства внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) – 9 511 341,68.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановление от 14.07.2022 № 567 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение XLIII сессии городского Совета депутатов IV созыва от 15.06.2022 №43-6 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года № 38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | постановление от 14.12.2022 № 901 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 19.10.2022 № 2-3 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года № 38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы» |
| 3 | постановление от 13.02.2023 № 54 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «город Удачный» на 2022-2026 годы» | приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный», утвержденного постановлением от 02.03.2021 № 100 |
| 4 | постановление от 14.03.2023 № 119 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов от 21.12.2022 № 4-5 «О внесении изменений в решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 8 декабря 2021 года № 38-4 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы». Решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21.12.2022 № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 5 | постановление от 17.07.2023 № 542 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 27 июня 2023 № 9-3 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 декабря 2022 года № 4-10 «Об утверждении бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 6 | постановление от 06.12.2023 № 1122 «О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Комплексное благоустройство территории МО «город Удачный» на 2022-2026 годы» | Решение сессии городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 18 октября 2023 № 11-3 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21 декабря 2022 года № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный»**

**на 2022-2026 годы»**

(наименование программы)

**за 2023 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Выполнение комплекса услуг по нормативному содержанию общественных пространств (очистка от снега, пыли и грязи покрытий, текущий ремонт малых архитектурных форм, ограждений, тротуаров, окраска бордюров, уборка урн, газонов и покрытий от мусора) | Всего | 7 646 397,03 | 7 492 614,58 | **153 782,45** | 0,00 | 1. Услуги по муниципальному контракту от 23.01.2023 № 0116300011322000105 на оказание услуг по содержанию тротуаров, детских площадок и площадей общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2023-2024гг. оказаны не в полном объеме. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 7 646 397,03 | 7 492 614,58 | **153 782,45** | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Выполнение комплекс работ по поставке товара (закуп садового инвентаря, мешков для мусора и хозяйственных перчаток, семян цветочных культур, семян газонной травы, краски для наружных работ, необходимой для окраски ограждений и бордюров, закуп саженцев, плодородного грунта, вазонов и уличных цветочниц, металлоконструкций для украшения города к значимым датам и мероприятиям, светодиодной светотехники, баннерной продукции и т.д.), по оказанию услуг и выполнению работ по текущему и капитальному ремонту общественных пространств, объектов благоустройства, по закупу и доставке, монтажу МАФ, детских игровых и спортивных площадок. | Всего | 57 399 172,81 | 20 349 685,65 | **37 049 487,16** | 28 681 042,28 | *Причины отклонения законтрактованных финансовых средств в размере 30 309 829,35 являются:*   1. Срок выполнения работ по муниципальному контракту от 24.05.2023 № 0116300011323000048 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод (МКД №33 до МКД №11, Блок 1) нарушен. Подрядчик от выполнения принятых на себя обязательств не отказывается. Работы будут завершены в строительный сезон 2024 года; 2. Срок выполнения работ по муниципальному контракту от 18.08.2023 № 0116300011323000094 на выполнение работ по устройству основания и установке арт-объекта фюзеляжа воздушного судна АН-2 в г. Удачный нарушен. Подрядчик от выполнения принятых на себя обязательств не отказывается. Работы будут выполнены в строительный сезон 2024 года; 3. Работы по договору 29.09.2023 г. № 189 на выполнение работ по укладке искусственной газонной травы выполнены не в полном объеме по причине наступления неблагоприятных погодных условий; 4. Срок выполнения работ по муниципальному контракту от 27.03.2023 №0116300011323000020 на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации, рабочей документации на объект: «Обустройство скейт-площадки, детской игровой (спортивной) площадки в районе Храма им. Преподобного Серафима Саровского» нарушен. Подрядчик от выполнения принятых на себя обязательств не отказывается. Работы в стадии завершения, в на отчетную дату сметная документация проходит экспертизу; 5. По итогам проведенной закупочной процедуры образовалась экономия в размере 19 500,00. Муниципальный контракт от 13.11.2023 № 0116300011323000108 на поставку консолей декоративного наружного освещения заключен на сумму 520 000,00; 6. По итогам проведенной закупочной процедуры образовалась экономия в размере 771 804,00. Муниципальный контракт от 23.10.2023 № 0116300011323000107 на поставку уличной искусственной новогодней ели с комплектом украшений и ограждения заключен на сумму 2 658 400, 00. 7. Срок поставки по муниципальному контракту от 15.11.2023 №0116300011323000109 на поставку парклета нарушен. Поставка осуществлена в феврале 2024 года. 8. По итогам исполнения принятых на себя обязательств Поставщиком по договору на поставку товара - светодиодная продукция для оформления светодиодного шатра на Центральной площади образовалась экономия 11,47.   *Причины отсутствия освоения средств образовавшихся в результате проведения закупочных процедур – 825 565,47:*   1. по договору 29.09.2023 г. № 189 на выполнение работ по укладке искусственной газонной травы в связи с неполным выполнением объема работ образовалась экономия в размере 34 250,00. В связи с неблагоприятными погодными условиями и окончанием финансового года экономия не перераспределялась; 2. по итогам проведенной закупочной процедуры образовалась экономия в размере 19 500,00. Муниципальный контракт от 13.11.2023 № 0116300011323000108 на поставку консолей декоративного наружного освещения заключен на сумму 520 000,00. В связи с окончанием финансового года экономия не перераспределялась. 3. По итогам проведенной закупочной процедуры образовалась экономия в размере 771 804,00. Муниципальный контракт от 23.10.2023 № 0116300011323000107 на поставку уличной искусственной новогодней ели с комплектом украшений и ограждения заключен на сумму 2 658 400, 00. В связи с окончанием финансового года экономия не перераспределялась. 4. По итогам исполнения принятых на себя обязательств Поставщиком по договору на поставку товара - светодиодная продукция для оформления светодиодного шатра на Центральной площади образовалась экономия 11,47. В связи с окончанием финансового года экономия не перераспределялась.   *Причины отклонения не законтрактованных финансовых средств в размере 6 936 212,81 являются:*   1. по финансовым средствам, в размере 4 479 311,47, привлеченным из внебюджетного источника АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществить реализацию мероприятия по разработке ПСД на зону отдыха в зимний период не представляется возможным по причине актуализации градостроительной документации МО «Город Удачный»; 2. по финансовым средствам, в размере 582 220,00, предусмотренным за счет бюджета МО «Город Удачный» реализация мероприятия по закупу и поставке тротуарной плитки не представилась возможным по причине длительного решения вопроса с поставщиком по закупу и поставке материала, а также же в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (закрытие навигации по р.Лена); 3. по финансовым средствам, в размере 279 574,80, предусмотренным за счет бюджета МО «Город Удачный» реализация мероприятия по монтажу тротуарной плитки не представилась возможным по причине длительного решения вопроса по закупу и поставке материала, а также же в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (закрытие навигации по р.Лена); 4. по финансовым средства, в размере 360 031,90, предусмотренным за счет бюджета МО «Город Удачный» реализация мероприятия по обработке антисептиком деревянных покрытий на Центральной площади не представилась возможным по причине длительного решения вопроса по закупу и поставке материала, а также же в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (закрытие навигации по р.Лена); 5. по финансовым средства, в размере 905 821,59, предусмотренным за счет бюджета МО «Город Удачный» реализация мероприятия по актуализации автором проектно-сметной документации на объект: «площадь «Детский городок» не представилась возможным по причине отказа проектировщика выполнять работу без предоплаты, которую в рамках действующего законодательства муниципалитет не мог осуществить; 6. по финансовым средства, в размере 85 909,81, предусмотренным за счет бюджета МО «Город Удачный» реализация мероприятия по монтажу информационного стенда не представилась возможным по причине поздней поставки пилона; 7. по финансовым средства, в размере 21 000,00, предусмотренным за счет бюджета МО «Город Удачный» реализация мероприятия по приобретению цепей не представилась возможным по причине принятия комиссионного решения о замене крепежных и подвесных конструкций; 8. по финансовым средства, в размере 25 788,24,00, предусмотренным за счет бюджета МО «Город Удачный» реализация мероприятия по благоустройству территории в районе школы № 19 не представилась возможным по причине принятия решения об укладке искусственного покрытия. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Государственный бюджет | 1 500 000,00 | 0,00 | **1 500 000,00** | 1 500 000,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 21 286 302,60 | 8 594 368,00 | **12 691 933,80** | 12 239 598,60 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 28 351 492,47 | 10 991 574,17 | **17 359 918,30** | 13 923 120,09 |
| Другие источники | 6 261 377,74 | 763 742,68 | **5 497 635,06** | 1 018 323,59 |
| 3 | выполнение комплекса услуг по выявлению мест несанкционированного образования свалок, по санитарной очистке, сбору и вывозу мусора с территорий общего пользования (сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации) | Всего | 3 784 545,85 | 3 784 545,85 | **0,00** | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 3 409 545,85 | 3 409 545,85 | **0,00** | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 375 000,00 | 375 000,00 | **0,00** | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 4 | выполнение комплекса услуг по согласованию размещения новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) с населением города, по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) согласно утвержденной Схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) на территории МО «Город Удачный», по закупке и поставке контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, бункеров для накопления крупногабаритных отходов, по содержанию обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО), расположение которых предполагается на землях общего пользования | Всего | 59 020,00 | 0,00 | **59 020,00** | 0,00 | *Причиной отклонения не законтрактованных финансовых средств, в размере 59 020,00 является проведение работы по завершению передачи мест (площадок) накопления ТКО (КГО) в безвозмездное пользование в МУП «УПЖХ» и ООО УК «Сфера» для дальнейшего их содержания.* |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 59 020,00 | 0,00 | **59 020,00** | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 5 | выполнение комплекса услуг по содержанию внутренних проездов, санитарной очистки, сбору, накоплению и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкопку могил, выкорчевку пней и кустарников. Так же необходимо проведение мероприятий по водоотведению и благоустройству городского кладбища | Всего | 677 315,96 | 677 315,96 | **0,00** | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 677 315,96 | 677 315,96 | **0,00** | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| 6 | выполнение комплекса услуг по софинансированию за счет средств местного бюджета минимального и дополнительного перечней работ, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.20017 №169 | Всего | 49 382 930,48 | 13 761 508,40 | **35 621 422,08** | 15 197 056,00 | *Причины отклонения законтрактованных финансовых средств в размере 15 538 169,76 являются:*   1. по муниципальному контракту от 02.05.2023 № 0116300011323000026 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод (Дворовая территория МКД №14, Блок 3). Срок выполнения работ нарушен. Подрядчик от выполнения принятых на себя обязательств не отказывается. Работы будут завершены в строительный сезон 2024 года.   *Причиной отклонения не законтрактованных финансовых средств в размере 20 083 252,32 является* фактическое выполнение работ Проектировщиком (ООО «Олимпстройпроект») по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство дворовой территории МКД №31 по адресу РС (Я), Мирнинский район г. Удачный» 20.07.2023 г. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 3 638 658,38 | 3 638 658,38 | **0,00** | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 3 867 900,61 | 611 508,34 | **3 256 392,27** | 2 915 278,51 |
| Другие источники | 41 876 371,49 | 9 511 341,68 | **32 365 029,81** | 12 281 777,49 |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **118 949 382,13** | **46 065 670,44** | **72 883 711,69** | **43 878 098,28** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Государственный бюджет** | **1 500 000,00** | **0,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **28 334 506,83** | **15 642 573,03** | **12 691 933,80** | **12 239 598,60** |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **40 977 126,07** | **20 148 013,05** | **20 829 113,02** | **16 838 398,60** |
| **Другие источники** | **48 137 749,23** | **10 275 084,36** | **37 862 664,87** | **13 300 101,08** |

**Согласовано с ФЭО:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Щеглова В.А./

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Обустройство и ремонт общественных пространств |  | шт. | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | м3 | 819 |  | 2 143,6 |  |
| 3 | Создание должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО) |  | шт. | 1 |  | 0 | В рамках достижения значения и целевого индикатора было предусмотрено выполнение мероприятии по закупу и поставке табличек для размещения на местах (площадках) накопления ТКО (КО). Запланированное мероприятие по причине проведения работы по завершению передачи мест (площадок) накопления ТКО (КГО) в безвозмездное пользование МУП «УПЖХ» и ООО УК «Сфера» для дальнейшего их содержания. |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации по городскому хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Балкарова О.Н.**

*(подпись) (расшифровка подписи)*

главный специалист по вопросам

**Координатор:**  городского хозяйства и благоустройству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*