**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**МО «Город Удачный» на 2022 – 2026 годы»**

**за 1 квартал 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В отчётном году план бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 2023 год составил: 18 531 326,44 руб., из которых:

Бюджет МО «Город Удачный» - 13 201 737,78 руб.

Внебюджетные источники АК «АЛРОСА» (ПАО) – 5 329 588,66 руб.

**С целью реализации программы, в 2023 году были заключены:**

- договор подряда от 12.12.2022 № 188 с ИП Крылов И.В. на разработку комплексной схемы организации дорожного движения МО «Город Удачный» на общую сумму 130 000,00 рублей. Срок выполнения работ 60 дней. Работы приняты и оплачены.

- договор от 25.01.2023 № 29 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным/цементобетонным покрытием на общую сумму 599 997,17 рублей с ООО «Гигант». Услуги оказаны и приняты.

- договор от 25.01.2023 № 30 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с ПГС покрытием на общую сумму 500 000,00 рублей с ООО «Гигант». Услуги оказаны и приняты.

- муниципальный контракт от «03» марта 2023 г. № 0116300011323000010 с ООО "ГИГАНТ" на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2023г., на общую сумму 14 180 814,25 рублей.

- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000074 с ООО «Ростройпроект»на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по организации системы водоотведения поверхностных вод на участке дороги «Промзона-Новый город» (от многоквартирного жилого дома №15 до существующей системы водоотведения в районе МАОУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой) на общую сумму 1 035 537,91 рублей, из них бюджет района 983 761,01 рублей, местный бюджет 51 776,90 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000075 с ООО «Ростройпроект»на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации на капитальный ремонт съездов с автодороги «Промзона-Новый город» и прилегающей территории к социально-значимому объекту - здание РУС с устройством водоотводящей системы поверхностных вод на общую сумму 1 351 493,17 рублей из них бюджет района 1 283 918,51 рублей, местный бюджет 67 574,66 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000076 с ООО «Ростройпроект» на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации накапитальный ремонт участков линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (в районе котельной "Авангардная" и здания управления УГОК) на общую сумму 618 071,51 рублей из них бюджет района 587 167,93 рублей, местный бюджет 30 903,58 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000077 с ООО «Ростройпроект»на выполнение работ по разработке проектной-сметной документациина капитальный ремонт участка линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (район общ. 6/1, 6/2) на общую сумму 725 691,93 рублей из них бюджет района 689 407,33 рублей, местный бюджет 36 284,60 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- муниципальный контракт от 19.09.2022 № 0116300011322000078 с ООО «Ростройпроект»на выполнение работ по разработке проектной-сметной документациинакапитальный ремонт линейного сооружения «Дорога вдоль 11 дома до МФЦ» на общую сумму 1 171 805,89 рублей из них бюджет района 1 113 215,60 рублей, местный бюджет 58 590,29 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.

- договор подряда от 30.08.2022 № 132 на выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети г.Удачный с ООО СМК «Юбилейный» на общую сумму 359 215,24 рублей. В отчетном году подрядчик не уложился в сроки предусмотренные договором в связи с погодными условиями, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году.

- муниципальный контракт от 23.08.2021 № 0116300011321000086 с ООО «Стандартпроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов № 21-27 с обустройством придомовых территорий в г. Удачный РС (Я)», на общую сумму 3 422 875,00 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки, предусмотренные вышеуказанными контрактами, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты с соблюдением норм 44-ФЗ.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | *постановление от 12.02.2023 № 55*  *«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572* «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | В целях приведения муниципальной программы в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности |
| 2 | *постановление от 14.03.2023 № 118*  *«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572* «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы» | Корректировка планов на 2023 и плановый период 2024, 2025 гг. |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2022 – 2026 годы»**

**За 1 квартал 2023 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 1 | Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | **Всего** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД | **Всего** | **130 000,00** |  | **130 000,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **130 000,00** |  | **130 000,00** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | **Всего** | **5 329 588,66** |  | **5 329 588,66** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | **5 329 588,66** |  | **5 329 588,66** |  |  |
| Другие источники | 5 329 588,66 |  |  |  |  |
| 4 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | **Всего** | **13 071 737,78** | **1 210 754,25** | **11 860 983,53** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 13 071 737,78 | 1 210 754,25 | 11 860 983,53 |  |  |
| Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО) |  |  |  |  |  |
| 5 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или (крупногабаритного груза) | **Всего** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |  |
| Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО) |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **18 531 326,44** |  | **18 531 326,44** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | **13 201 737,78** | **1 210 754,25** | **11 860 983,53** |  |
| **Другие источники** | **5 329 588,66** |  | **5 329 588,66** |  |

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие № 3** |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4** |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

[*В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО «Город Удачный»: средства МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные средства кредитных организаций и т.п.*

*При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к муниципальной программе.*]

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них |  | Кол-во проектов на участки дорог | 7 |  | 5 |  |
| 2 | Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД (В соответствии со ст. 18 [Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/) |  | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с требованиями | 3 |  | 1 |  |
| 3 | Проведение капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них |  | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с ПСД | 2 |  | 0 |  |
| 4 | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Наличие заключенного контракта | | есть | | есть |  |