**ОТЧЕТ ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный»**

**на 2022-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**Раздел 1. Основные результаты**

В бюджете города на 2023 год для реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2022-2026 годы» предусмотрено: 128 251 006,36 рублей, из них:

- на мероприятия Задачи 1. «Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта», предусмотрено 7 867 699,46 рублей;

- на мероприятия Задачи 2. «Проведение обустройства и ремонта общественных пространств», предусмотрено 46 800 585,20рублей;

- на мероприятия Задачи 3. «Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок», предусмотрено 7 948 489,20 рублей.

- на мероприятия Задачи 4. «Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО)», предусмотрено 0,00 рублей;

- на мероприятия Задачи 5. «Содержание городского кладбища», предусмотрено 677 315,96 рублей;

- на мероприятия Задачи 6. «Синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы», предусмотрено 64 956 916,54 рублей;

В рамках реализации Программы в II квартале 2023 года:

1. **по задаче 1. «Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта»,** освоено 2 391 326,24 руб.

* заключен муниципальный контракт от 23.01.2023 № 0116300011322000105 на оказание услуг по содержанию тротуаров, детских площадок и площадей общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2023-2024гг. Услуги оказываются в течение года с ежемесячной оплатой.

1. **по задаче 2. «Проведение обустройства и ремонта общественных пространств»** освоено 848 245,00руб.;

* заключен муниципальный контракт от 24.05.2023 № 0116300011323000048 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод (МКД №33 до МКД №11, Блок 1);
* заключен муниципальный контракт от 12.04.2023 № 0116300011323000037 на поставку флажной продукции;
* заключен муниципальный контракт от 29.03.2023 №0116300011323000027 на поставку информационных табличек для детских игровых площадок;
* договор на выполнение работ от 03.04.2023 №88 по шлифовке букв "УДАЧНЫЙ", смонтированных на фасадной стене навеса Центральной площади.

1. **по задаче 3. «Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок»** освоено 0,00 руб.

* заключен муниципальный контракт от 30.05.2023 №0116300011323000049 на выполнение работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Удачный»;
* заключен муниципальный контракт от 19.06.2023 №0116300011323000055 на выполнение работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории г. Удачный.

1. **по задаче 4. «Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО)»** освоено 0,00 руб.;
2. **по задаче 5. «Содержание городского кладбища»** освоено 231 592,00 руб.

* заключен муниципальный контракт от 31.12.2022 № 0116300011322000097 на оказание услуг по содержанию и обслуживанию городского кладбища МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в 2023-2024 г.г.

1. **по задаче 6. «Синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы»** освоено **200 000,00** руб.

* муниципальный контракт от 02.05.2023 № 0116300011323000026 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод (Дворовая территория МКД №14, Блок 3);
* муниципальный контракт от 22.05.2023 № 0116300011323000047 на поставку детского игрового и спортивного оборудования (для реализации проекта благоустройства придворовой территории МКД 31).
* заключен муниципальный контракт от 27.03.2023 №0116300011323000020 на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации, рабочей документации на объект: «Обустройство скейт-площадки, детской игровой (спортивной) площадки в районе Храма им. Преподобного Серафима Саровского»;
* заключен муниципальный контракт от 30.05.2023 № 0116300011323000053 на поставку товара (ограждения);
* заключен договор на выполнение работ (монтаж акустической системы) от 18.05.2023 № 99;
* заключен договор от 29.06.2023 № 120 на приобретение электротехнического оборудования, необходимого для организации подключения в период празднования Дня города в 2023 году;
* договор от 30.09.2022 № ОСП-36/22 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство площади к 60-летию Победы в г.Удачный» (данные указаны в связи с фактическим выполнением работы в 2023 году);
* договор от 14.09.2022 №ОСП-35/22 на выполнение работ по комплексу инженерно-геодезических изысканий и разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство дворовой территории МКД №31 по адресу РС (Я), Мирнинский район г. Удачный».

Всего за II квартал 2023 года по вышеуказанным разделамосвоены денежные средства в размере **3 671 163,24** руб.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановление от 13.02.2023 № 54 «О внесении изменений в постановление от 14.09.2021 № 541 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 2022-2026 гг.» | Приведение программы в соответствие с постановлением от 02.03.2021 № 100 |
|  | постановление от 14.03.2023 № 119 «О внесении изменений в постановление от 14.09.2021 № 541 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Удачный» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 2022-2026 гг.» | Решение сессии городского Совета депутатов от 21.12.2022 № 4-5 «Об внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», решением городского Совета депутатов МО «город Удачный» от 21.12.2022 № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

«**Комплексное благоустройство территории МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы**»

(наименование программы)

**за II квартал 2023 года**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта | **Всего** | **7 867 699,46** | **2 391 326,24** | **5 476 373,22** | **0,00** | ежемесячная приемка |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 7 867 699,46 | 2 391 326,24 | 5 476 373,22 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение обустройства и ремонта общественных пространств | **Всего** | **46 800 585,20** | **848 245,00** | **45 952 340,20** | **0,00** | ожидается получение положительного заключения экспертизы сметной стоимости; оплата по факту выполненных работ |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 33 668 494,68 | 0,00 | 33 668 494,68 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 11 350 024,25 | 848 245,00 | 10 501 779,25 | 00,00 |
| Другие источники | 1 782 066,27 | 0,00 | 1 782 066,27 | 0,00 |
| 3 | Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | **Всего** | **7 948 489,20** | **0,00** | **7 948 489,20** | **0,00** | мероприятие проводится в благоприятный период года |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 7 948 489,20 | 0,00 | 7 948 489,20 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Участие в создании должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Содержание городского кладбища | **Всего** | **677 315,96** | **231 592,00** | **445 723,96** | **0,00** | ежемесячная приемка |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 677 315,96 | 231 592,00 | 445 723,96 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Синхронизация Программы с МП «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2022 годы | **Всего** | **64 956 916,54** | **200 000,00** | **64 756 916,54** | **0,00** | разрабатываетсяпроектно-сметная документация; приемка по факту выполненных работ |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 7 945 409,34 | 200 000,00 | 7 745 409,34 | 0,00 |
| Другие источники | 55 511 507,20 | 0,00 | 55 511 507,20 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **128 251 006,36** | **3 671 163,24** | **124 579 843,12** | **00,00** |  |
| **Федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Государственный бюджет** | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | 33 668 494,68 | 0,00 | 33 668 494,68 | 0,00 |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | 27 840 449,01 | 3 671 163,24 | 24 169 285,77 | 00,00 |
| **Другие источники** | 57 293 573,47 | 0,00 | 57 293 573,47 | 0,00 |

**Согласовано с ФЭО:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие № 3** |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4** |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | **Мероприятие № 5** |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | **Мероприятие № 6** |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | **Мероприятие № 7** |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |

[*В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО «Город Удачный»: средства МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные средства кредитных организаций и т.п.*

*При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к муниципальной программе.*]

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Базовое значение индикатора** | **Значение индикатора** | | |
| **2022 год планового периода** | **2023 год планового периода (план)** | **2023 год планового периода (факт)** |
| 1. | Обустройство и ремонт общественных пространств | шт. | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 3 942 | 851 | 0 | 0 |
| 3. | Создание должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО) | шт. | 5 | 1 | 0 | 0 |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации:** Заместитель главы администрации

по городскому хозяйству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Балкарова О.Н.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:**  Главный специалист по вопросам

городского хозяйства и благоустройству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*