**ОТЧЕТ ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**Раздел 1. Основные результаты**

 В бюджете города на 2023 год для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы» предусмотрено: 9 067 811,45 рублей, из них:

- на мероприятия Задачи 1. «Увеличение количества обустроенных дворовых территорий», предусмотрено 0,00 рублей;

- на мероприятия Задачи 2. «Увеличение количества обустроенных общественных пространств», предусмотрено 9 067 811,45рублей;

- на мероприятия Задачи 3. *«*Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Удачный», предусмотрено 0,000 рублей;

 - на мероприятия Задачи 4. «Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусмотрено 0,00 рублей.

 В рамках реализации Программы в II квартале 2023 года:

1. по мероприятию задачи 2. **«Увеличение количества обустроенных общественных пространств»** освоено 00,00руб.;
* заключен муниципальный контракт от 29.05.2023 № 0816500000623008105 на выполнение работ по благоустройству аллеи у переходной галереи в г. Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Всего за II квартал 2023 года по вышеуказанным разделамосвоены денежные средства в размере **0,00** руб.

**Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | постановление от 13.02.2023 № 57 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением от 31.01.2018 №32  | Приведение программы в соответствие с постановлением от 02.03.2021 № 100 |
|  | постановление от 30.03.2023 № 197 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением от 31.01.2018 №32 | Решение сессии городского Совета депутатов от 21.02.2023 № 5-6 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов МО «Город Удачный» от 21.12.2022 № 4-10 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

«**Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы»**»

(наименование программы)

**за II квартал 2023 года**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
|  | **задача 1. «Увеличение количества обустроенных дворовых территорий»** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | отсутствие финансирования с государственного бюджета |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | задача 2. **«Увеличение количества обустроенных общественных пространств»**  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий города Удачный  | **Всего** | **9 067 811,45**  | **0,00** | **9 067 811,45**  | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 4 522 133,34 | 0,00 | 4 522 133,34 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 45 678,11 | 0,00 | 45 678,11 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 00,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | задача 3. ***«*Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству** **территорий МО «Город Удачный»** |
| 3 | Все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | финансирование не предусматривается |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | задача 4. **«Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»** |
| 4 | Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | финансирование не предусматривается |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **9 067 811,45** | **0,00** | **9 067 811,45** | **00,00** |  |
| **Федеральный бюджет** | 4 522 133,34 | 0,00 | 4 522 133,34 | 0,00 |
| **Государственный бюджет** | 45 678,11 | 0,00 | 45 678,11 | 0,00 |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет МО «Город Удачный»** | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 00,00 |
| **Другие источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

**Согласовано с ФЭО:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2** |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятие № 3** |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Мероприятие № 4** |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | **Мероприятие № 5** |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | **Мероприятие № 6** |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | **Мероприятие № 7** |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |

[*В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО «Город Удачный»: средства МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные средства кредитных организаций и т.п.*

*При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к муниципальной программе.*]

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовое значение индикатора  | Планируемое значение индикатора по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Кол-во дворов | 5 | 9 (+4) | 14 (+5) | 19 (+5) | 21 (+2) | 21 | 21 | 21 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий города Удачный | Кол-во объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |

**Курирующий заместитель**

**главы администрации:** Заместитель главы администрации

 по городскому хозяйству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Балкарова О.Н.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Координатор:**  Главный специалист по вопросам

 городского хозяйства и благоустройству **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Брюхова С.В.

 *(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*