Приложение к постановлению

от «­­­­­13» 02 2022 г. № 55

**Муниципальная программа**

**МО «Город Удачный»**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**МО «Город Удачный»**

**на 2022-2026 годы**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  МО «Город Удачный» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сроки реализации программы | 2022-2026 года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Координатор программы | Главный специалист по вопросам городского хозяйства и благоустройству администрации МО «Город Удачный» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Исполнители программы | Главный специалист по вопросам городского хозяйства и благоустройству администрации МО «Город Удачный»  Инженер по надзору за ЗиС администрации МО «Город Удачный» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Цель(-и) программы | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории МО «Город Удачный» путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Задачи программы | 1) Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них.  2) Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них.  3) Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории МО «Город Удачный» путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры. |

**РАЗДЕЛ 1.**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

* 1. **Анализ состояния сферы социально-экономического развития**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры города Удачный. Они связывают территорию города с соседними территориями, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Покрытие автодорог в городе: асфальтное, бетонное, грунтовое. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах города.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения города и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов города Удачный.

В соответствии со ст. 18 [Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/) администрацией МО «Город Удачный» заключаются контракты на выполнение работ по проведению диагностики, паспортизации автомобильных дорог, разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) находящихся в границах населенного пункта МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). По результатам обследования основных элементов, параметров, характеристик дороги и искусственных сооружений, определяющих ее транспортно-эксплуатационное состоянии составлены ведомости. При производстве контрольных измерений использованы стандартные методы, рекомендованные нормативными документами.

В соответствии с действующими рекомендациями Минтранса РФ проект организации дорожного движения согласовывается с ОГИБДД ОМВД России по Мирнинскому району.

За последние три года на многих участках УДС образовались трещины, неровности и разрывы дорожного полотна, обочины и усовершенствованное покрытие автодорог начали изменять свои геометрические параметры. Предположительно возможным образованием провалов является локальное отепление грунтов, в связи с изменением климатических условий и температурного состояния вечномерзлых грунтов.

С целью уточнения фактической причины, спровоцировавшей образование дефектов дорожной одежды, администрация МО «Город Удачный» планирует проведение технического и инженерно-геологического обследования линейных сооружений. Что позволит в дальнейшем разработать план мероприятий по проведению необходимых ремонтных работ УДС.

Для осуществления работ в части разработки проектной документации, изысканий и обследования необходимо дополнительное привлечение финансовых средств из бюджетов различных уровней, а также внебюджетных источников финансирования.

Администрация МО «город Удачный» ежегодно принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Так в 2021 году, в соответствии с поданной заявкой, подготовленной в рамках Порядка предоставления субсидии местным бюджетам из Дорожного фонда Республики Саха (Якутия), утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30.11.2019 №842 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», администрации МО «Город Удачный» была предоставлена субсидия в размере 2 526 280 (два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 62 копейки на реализацию мероприятия: разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт участка автодороги «Жилпоселок-аэропорт» в г.Удачном Мирнинского района РС (Я)». Заключением проведенной технической оценки является необходимость проведения капитального ремонта с целью повышения транспортно-эксплуатационных показателей состояния дороги и повышения ровности дорожного покрытия. Данный проект прошел государственную экспертизу, для его реализации также необходимо дополнительное финансирование.

**С 2020 по 2022 год проведены следующие работы:**

Выполнение работ по устройству пешеходных ограждений вдоль автодороги «Промзона-Новый город».

Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Город Удачный».

Выполнение работ по нанесению дорожной разметки.

Поставка дорожных знаков.

Оказание услуг по выполнению диагностики, паспортов автомобильных дорог и документации по организации дорожного движения на них.

**В рамках реализации муниципальной программы, за 2020 года заключены договоры и муниципальные контракты:**

На оказание услуг по содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Выполнение работ по устройству пешеходных ограждений (в районе МАОУ СОШ № 19 им Л.А. Попугаевой).

Выполнение работ по нанесению дорожной разметки.

Выполнение работ по обустройству водоотводного лотка.

Выполнение работ по ремонту участка подъездного пути в районе МКД 7-8.

Выполнение работ по демонтажу и монтажу барьерного ограждения.

С целью реализации мероприятий по проведению капитального ремонта автомобильных дорог на территории МО «Город Удачный», в отчетном году муниципалитет по результатам подачи заявок получил финансирование из бюджета РС (Я) на разработку проектно-сметной документации в размере 2 526 280,62 руб., целевое финансирование из бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на ремонт и асфальтирование городских дорог г. Удачного в размере 20 000 000,00 руб.

**В 2021 году заключены:**

* муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт участка автодороги «Жилпоселок-Аэропорт».
* договор на выполнение комплекса работ по разработке инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходимых для разработки проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт участка автодороги «Жилпоселок-Аэропорт».
* муниципальный на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (с МКД №№ 14 по 4).
* муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов № 21-27 с обустройством придомовых территорий в г. Удачный РС (Я)».

Заключен муниципальный контрактна оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2021-2022гг.

Договор на поставку дорожных знаков.

Сложность реализации муниципальной программы заключалась в том, что основным направлением является проведение мероприятий направленных на поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, то есть проведение текущего, ямочного ремонта и т.д. Но на сегодняшний день состояние автомобильных дорог на проблемных участках требует проведение ремонта с обязательной разработкой проектно-сметной документации. За отчетный период приоритетными мероприятиями в реализации программы была разработка проектов с дальнейшим планированием бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог на территории МО «Город Удачный».

**В 2022 году продолжена работа по завершению проектов начатых раннее и разработку следующих проектов:**

Разработка ПСД на выполнение работ по ремонту подъездного участка автодороги к социально-значимому объекту – здание МФЦ «Мои документы».

Разработка ПСД на выполнение работ по ремонту участка автодороги «Промзона – Новый город» в районе МКД №17-20.

Разработка ПСД на объект: «Капитальный ремонт пешеходной зоны от здания РУС до здания УКК в г. Удачный» (финансирование АК «АЛРОСА» (ПАО).

Разработка проектно-сметной документации на проведения ремонта автодороги «Промзона-Новый город» (участок в районе административного здания Удачнинского ГОК).

ПСД на проведение работ по ремонту съездов с автодороги «Промзона-Новый город» к социально-значимому объекту – здание Районный узел связи.

* 1. **Характеристика имеющейся проблемы**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог во многом зависит качество жизни населения. Состояние автомобильных дорог, существующие на территории муниципального образования, в настоящее время оцениваются как неудовлетворительными и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть покрытия имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дорожных покрытий. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет – 32 985,6 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам 4 категории.

В рамках задач программы, предусматриваются меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач программы, направленные на проведение работ в части соблюдения требований законодательства, в программу включены такие мероприятия, как установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Мероприятия программы направлены на повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Приоритетным направлением на данный момент является разработка проектов на проведение капитальных работ участков автодорог местного значения.

**РАЗДЕЛ 2.**

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

* 1. **Цели и задачи программы**

Программа направлена на достижение следующей цели - Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории МО «Город Удачный» путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1) Разработка проектно-сметной документации на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них.

2) Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них.

3) Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

Сроки реализации Программы. Программа будет выполняться в течение периода 2022-2026 годов.

* 1. **Общий порядок реализации программы**

Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ).

***Задача 1.***«Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них».

*Мероприятие 1: «Разработка ПСД на проведение капитального ремонта участков УДС».*

Данные мероприятия позволят в полной мере оценить состояние автомобильных дорог и планировать финансовую часть на проведение работ капитального характера.

***Задача 2.*** «Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них».

*Мероприятие 2: «Проведение капитального ремонта участков автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный».*

Для проведения работ капитального характера, необходимо привлечение финансирования из бюджетов различных уровней. В связи с высокой стоимость выполнения работ.

***Задача 3.*** *«*Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями».

*Мероприятие 1*: «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный». Путем проведение закупочной процедуры по 44-ФЗ будет определен Исполнитель, для дальнейшего оказания услуг по содержанию дорог в соответствии с требованиями ГОСТ.

**РАЗДЕЛ 3.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**



**РАЗДЕЛ 3.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный»**

*(наименование программы)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | **Всего** | **20 186 905,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | 657 094,89 |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 4 657 470,38 |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 115 957,92 |  |  |  |  |
| Другие источники | 14 433 411,34 |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД | **Всего** | **1 308 000,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 1 308 000,00 | 130 000,00 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | **Всего** | **6 181 494,90** | **5 329 588,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 851 906,24 |  |  |  |  |
| Другие источники | 5 329 588,66 | 5 329 588,66 |  |  |  |
| 4. | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | **Всего** | **10 103 408,34** | **13 071 737,78** | **13 203 477,50** | **13 969 279,20** | **14 528 050,37** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 10 103 408,34 | 13 071 737,78 | 13 203 477,50 | 13 969 279,20 | 14 528 050,37 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5. | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или (крупногабаритного груза) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Удачный» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **37 456 837,77** | **18 531 326,44** | **13 203 477,50** | **13 969 279,20** | **14 528 050,37** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 657 094,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 4 657 470,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 12 379 272,50 | 13 201 737,78 | 13 203 477,50 | 13 969 279,20 | 14 528 050,37 |
| Другие источники | 19 763 000,00 | 5 329 588,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**РАЗДЕЛ4.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный»**

*(наименование программы)*

| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | Базовое значение индикатора | Планируемое значение индикатора по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | Кол-во проектов на участки дорог | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 2. | Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД (В соответствии со ст. 18 [Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021)](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/) | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с требованиями | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Проведение капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с ПСД | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Наличие заключенного контракта | есть | есть | есть | есть | есть |

**Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный»**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | Кол-во проектов на участки дорог | - | - | Обследование, изыскания | Внутренний учёт |
| 2. | Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД (В соответствии со ст. 18 [Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021)](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/) | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с требованиями | - | - | Ранее проводимое обследование | Внутренний учёт |
| 3. | Проведение капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них | Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с ПСД | - | - | Проектно-сметная документация | Внутренний учёт |
| 4. | Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Наличие заключенного контракта | - | - | - | - |