Приложение к постановлению

от «­­­­­13» 02 2022 г. № 57

**Муниципальная программа**

**муниципального образования «Город Удачный»**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**«Формирование комфортной городской среды**

**МО «Город Удачный Мирнинского райна РС (Я)»**

**на 2018-2024 годы**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Формирование комфортной городской среды  МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сроки реализации программы | 2018-2024 годы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Координатор программы | Главный специалист по вопросам городского хозяйства и благоустройству администрации МО «Город Удачный» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Исполнители программы | Главный специалист по вопросам городского хозяйства и благоустройству администрации МО «Город Удачный»  Инженер по надзору за ЗиС администрации МО «Город Удачный» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Цель(-и) программы | Повышение уровня качества и комфорта дворовых территорий МО «Город Удачный».  Благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Задачи программы | 1. Увеличение количества обустроенных дворовых территорий. 2. Увеличение количества обустроенных общественных пространств. 3. Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Удачный». 4. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Планируемые результаты реализации программы | 1. Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия заинтересованных лиц (граждан, организаций) и студенческих строительных отрядов в программах благоустройства. 2. Увеличение количества обустроенных дворовых территорий. 3. 3. Увеличение количества обустроенных общественных пространств. |

**РАЗДЕЛ 1.**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

* 1. **Анализ состояния сферы социально-экономического развития**

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.Благоустройство территорий города не отвечает современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории города, и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования, утвержденных Решением Городского Совета 4 созыва «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)». Внешний облик города, его красота и эстетический вид, также зависит от количества размещения малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков существуют не на всей территории. Существующие участки зеленых насаждений в общественных пространствах растений имеют удовлетворительное состояние и все же нуждаются в постоянном уходе. Необходимо проводить систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб.

В соответствии с Правилами, утвержденными [постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169](http://docs.cntd.ru/document/420391734) администрацией города в целях определения территорий, нуждающихся в благоустройстве, и организации их комплексного благоустройства, проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, по результатам которой определены ключевые проблемы и общее состояние городской среды.

Текущее состояние благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования неудовлетворительное, по степени благоустройства не все территории отвечают градостроительным нормам и эстетическому виду.

Количество имеющихся детских и спортивных площадок недостаточно, оборудование их так же не отвечает современным требованиям.

Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы сформирован исходя из минимального перечня работ по благоустройству и по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017г. № 2094. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

С целью создания благоприятной и комфортной среды проживания, как для жителей, так и для гостей города необходимо реализовать ряд обязательных приоритетных мероприятий.

К таким мероприятиям на территории многоквартирных жилых домов относится:

- асфальтирование дворовых территорий и проездов к ним;

- установка или увеличение (замена) количества уличных урн;

- установка или увеличение (замена) количества уличных скамеек (лавочек);

- установка или увеличение (замена) количества уличных светильников.

При дополнительном финансировании на проектный срок реализации данной программы к вышеуказанным мероприятиям так же относится следующее:

- установка детских игровых и спортивных площадок;

- устройство авто-парковок для жителей многоквартирных домов, с учетом мест парковки для инвалидов;

- озеленение дворовых территорий и существующих клумб;

- иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству на территории общественных пространств будут выполнятся в соответствии с предложениями жителей города.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство» и «Формирования современной городской среды» проделана большая работа по благоустройству города Удачный, а именно выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. |  | Количество | | | Примечания |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Асфальтирование дорог общего пользования | м2 | 49822 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Асфальтирование придомовой территории | шт. | 7 | 3 | 2 | 3 |  |
| 3 | Устройство тротуара из тротуарной плитки | м2 | 800,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Асфальтирование тротуаров | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Озеленение территории | м2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| 5 | Вывоз несанкционированных свалок | м3 | 1500 | 1500 | 756,05 | 898,0 |  |
| 6 | Установка светодиодных светильников | шт. | 30 | 30 | 19 | 11 |  |
| 7 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные | шт. | 45 | 15 | 15 | 10 |  |
| 8 | Ремонт фасадов жилых многоквартирных домов | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Благоустройство парковой зоны | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Приобретение и установка скамеек | шт. | 15 | 23 | 37 | 20 |  |
| 11 | Приобретение и установка урн | шт. | 27 | 35 | 63 | 55 |  |
| 12 | Приобретение и установка ограждений для детских игровых площадок | м. | 160 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Приобретение детских игровых площадок | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Приобретение баннеров | шт. | 7 | 5 | 0 | 0 |  |

В 2017 году Правительством РС (Я) был объявлен конкурс по оценке реализации трехлетних планов благоустройства территорий населенных пунктов, в котором, приняв участие администрация МО «Город Удачный» получила гранд в размере 4,5 млн. руб. За данные денежные средства и средства местного бюджета выполнены работы по облицовке фасада переходной галереи.

В 2018 году обустроены три дворовые территории, жители которых проявили инициативу, собрали подписи и направили в администрацию предложения по их благоустройству. Это дворы домов №№ 9-10, № 17 и № 28.

В феврале состоялось заседание общественной комиссии, где активисты выбранных домов рассмотрели дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий и внесли свои предложения. Жители дворов провели субботники, своими силами сажают растения, делают клумбы.

В 2019 году обустроено пять дворовых территорий, жители которых проявили инициативу, собрали подписи и направили в администрацию предложения по их благоустройству. Это дворы домов №№ 7-8, №№ 11-12, №№ 14-33, №№1-2 и № 4.

В 2020 году по минимальному перечню обустроены МКД №№ 15,16,18,19,20.

В 2021 году обустроены две дворовые территории №№ 13,6.

В период с 2021-2022 в рамках данной программы были проведены масштабные работы по реализации проекта «Благоустройство Центральной площади в г. Удачный». Разработан проект при поддержке Управления Архитектуры и градостроительства РС (Я), а также при софинансировании из бюджета Республики на его реализацию. На сегодняшний день большая, открытая площадь для проведения городских мероприятий, концертов и отдыха горожан является визитной карточкой города, особым местом притяжения населения всех возрастов. Пространственный амфитеатр со множеством окружающих зрительских мест и разных зон отдыха, выполнены в современной архитектурой стилистике - на площади появились трибуны с деревянным настилом, объединенные лестничными переходами, навес с зоной отдыха оснащенной современными малыми архитектурными формами, а также обновленный фонтан с подсветкой. В дополнение к проекту периметр площади покрыт бесплатным Wi-Fi и установлен информационный экран. Повышение уровня качества территории общего пользования создает единую комфортную современную среду для жителей и гостей города.

На 2023 год планируется продолжить работу по обустройству общественных пространств на территории города.

* 1. **Характеристика имеющейся проблемы**

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые

могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить

следующее:

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы включая отсутствие вовлеченности граждан в реализации общественных мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением города.

**РАЗДЕЛ 2.**

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

* 1. **Цели и задачи программы**

Программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы от 06 апреля 2017г. №691/пр.; в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017г. № 2094.

**Основной целью** Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Город Удачный», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Основным итогом реализации муниципальной Программы в 2024 году должно стать благоустройство всех придомовых территорий город Удачный и территории общего пользования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие **задачи**:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Город Удачный»;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Город Удачный», а также дворовых территорий многоквартирных домов;

- реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении](#P739):

- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.

- увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.

- повышение качества освещенности улиц и дворовых территорий.

- повышение комфортности проживания маломобильных групп населения, а также

улучшение эстетического состояния территории города и дворовых территорий;

- увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

* 1. **Общий порядок реализации программы**

Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Состав мероприятий Программы определен исходя из целей и задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем ежегодной реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

Разработанный механизм реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городе Удачный, будет стимулировать жителей города и бизнес-сообщество к участию в благоустройстве дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, увеличит количество благоустроенных мест отдыха жителей, повысит имидж города и улучшит качества жизни населения.

В рамках реализации Программы через участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города ежегодно привлекаются федеральные и республиканские средства путем получения городом субсидии из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Удачный» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды (далее - субсидия из республиканского бюджета). Мероприятия Программы реализуются как с помощью предоставляемой субсидии из республиканского бюджета и необходимого процента софинансирования из средств бюджета города, так и за счет средств бюджета города, выделяемых дополнительно для реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения и комфортности его проживания.

***Задача 1.* «Увеличение количества обустроенных дворовых территорий».**

*Мероприятие 1: «*Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов*».*

Благоустройство дворовой территории осуществляется по видам работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).

Минимальный перечень установлен пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета республики Саха (Якутия) бюджетам органов местного самоуправления городских округов и сельских поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 2094 (далее - Правила), и включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн для мусора;

Дополнительный перечень установлен пунктом 4Правил и включает следующие виды работ по благоустройству дворовых территорий:

1) озеленение территорий, установку ограждений зеленных насаждений;

2) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок.

Обязательными условиями получения субсидии при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, являются:

1. Наличие утвержденной нормативным правовым актом муниципального образования муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - методические рекомендации Минстрой России).

2. Наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

3.Заключение соглашения между Управлением архитектуры РС(Я) и органом местного самоуправления о предоставлении субсидии из государственного бюджета**.**

4. Наличие оригинала протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих следующую информацию:

Решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

решение о трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица). Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

Решение о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. В рамках минимального перечня работ доля финансового участия не должна превышать 15%. В рамках дополнительного перечня - не более 50%, в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли. Данное условие распространяется на дворовые территории, включающиеся в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственнойпрограмме Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

решение о представителе (или представителях) из числа собственников помещений многоквартирных домов, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

5. Письмо главы муниципального образования, подтверждающее полное обеспечение в местных бюджетах на текущий финансовый год расходов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и социальных выплат.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных в дополнительный перечень, устанавливается в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по включению дворовой территории в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации города [от 02.11.2017 № 595](http://docs.cntd.ru/document/543702807).

Привлечение жителей к софинансированию выполняемых работ по благоустройству дворовых территорий позволит обеспечить их большее вовлечение в процесс улучшения облика дворовых территорий и бережное содержание своей дворовой территории, активное участие в приемке выполненных подрядной организацией работ, что в конечном итоге улучшит эстетическое состояние всего города.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по включению дворовой территории в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации города [от 02.11.2017 № 595](http://docs.cntd.ru/document/543702807).

Разработка и утверждение дизайн-проектов дворовых территорий осуществляется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации города [от 02.11.2017 № 595](http://docs.cntd.ru/document/543702807).

Мероприятия по благоустройству дворовой территории включают работы по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов дворовых территорий, в том числе с механизмом соучаствующего проектирования, контроль качества выполненных работ.

К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий планируется привлечение студенческих отрядов.

***Задача 2.* «Увеличение количества обустроенных общественных пространств».**

*Мероприятие 1: «*Благоустройство общественных территорий города Удачный*».*

Благоустройство общественных территорий осуществляется на основании адресного перечня общественных территорий города, нуждающихся в благоустройстве (далее - адресный перечень общественных территорий), сформированного в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих обязательному благоустройству в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я) на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации города [от 02.11.2019 № 596](http://docs.cntd.ru/document/543702807).

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2024 годах, формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется по итогам общественного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в год, следующий за годом проведения такого общественного голосования.

Мероприятия по благоустройству общественной территории включают работы по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов общественных территорий, контроль качества выполненных работ.

Работы по благоустройству общественных территорий предполагают:

- устройство, ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, площадей, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, мест парковок;

- организацию освещения;

- установку и ремонт объектов внешнего благоустройства, ограждений;

- благоустройство, зон для отдыха;

- приобретение и установку оборудования для детских, спортивных площадок;

- приобретение и установку урн, скамеек, групп для отдыха;

- устройство ливневой канализации, водоотводных сооружений;

- устройство фонтанов;

- озеленение общественных территорий, устройство современных газонов, покупку и выращивание саженцев;

- организацию видеонаблюдения на общественных пространствах;

- прочее.

В случае если реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий предполагается, в том числе за счет субсидии, соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по благоустройству таких общественных территорий должно быть заключено не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

*Мероприятие 2*: «Проведения соответствующих мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения».

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству общественных территорий города Удачный осуществляется:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- устройство парковочных мест на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую или общественную территорию.

Кроме того, в состав общественной комиссии включен Председатель общества инвалидов МО «Мирнинский район».

***Задача 3.*** *«*Создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО «Город Удачный».

*Мероприятие 1*: «Создание условий для участия населения в благоустройстве территорий города Удачный в рамках реализации Программы».

В процесс формирования перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и адресного перечня общественных территорий активно вовлекаются жители города. Созданы соответствующие механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.

Общественное участие реализуется в соответствии со следующими принципами:

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, и проектов их благоустройства;

- решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно.

**Задача 4. «Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».**

*Мероприятие 1:* «Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании)».

С целью обеспечения формирования единого благоустроенного облика города и привлечения к благоустройству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города предусмотрены мероприятия по заключению с ними соглашений о благоустройстве находящихся в их собственности (пользовании) объектов недвижимого имущества и земельных участков и формирования адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в МО «Город Удачный» Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Ожидаемый результат от выполнения данного мероприятия выражается в повышении уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**РАЗДЕЛ 3.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**



**РАЗДЕЛ 3.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**«Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный»**

*(наименование программы)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | **Всего** | **9 000 000,0** | **9 500 000,0** | **9 500 000,0** | **9 500 000,0** | **9 000 000,0** | **4 500 000,0** | **4 500 000,0** |
| Федеральный бюджет | 4 015 800,0 | 4 155 160,0 | 4 455 000,0 | 4 455 000,0 | 4 455 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 484 200,0 | 344 840,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 4 500 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий города Удачный | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 893 522,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30410832,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307180,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9175510,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **9 000 000,00** | **9 500 000,00** | **9 500 000,00** | **49 393 522,00** | **9 000 000,00** | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** |
| Федеральный бюджет | 4 015 800,00 | 4 155 160,00 | 4 455 000,00 | 34 865 832,00 | 4 455 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 484 200,00 | 344 840,00 | 45 000,00 | 352 180,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Удачный» | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 14 175 510,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**РАЗДЕЛ 4.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный»**

*(наименование программы)*

| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | Базовое значение индикатора | Планируемое значение индикатора по годам реализации | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Кол-во дворов | 5 | 9 (+4) | 14 (+5) | 19 (+5) | 21 (+2) | 21 | 21 | 21 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий города Удачный | Кол-во объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |

**Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды МО «Город Удачный»**

*(наименование программы)*

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Кол-во дворов | - | - | Заявки на участие | Инвентаризация |
| 2. | Благоустройство общественных территорий города Удачный | Кол-во объектов | - | - | Рейтинговое голосование | Инвентаризация |