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	Повышения эстетической привлекательности территории города путем создания условий для комфортного проживания, развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города



	6
	Задачи программы
	1. Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта;
2. Проведение ремонта общественных пространств, объектов благоустройства (МАФ (малые архитектурные формы), детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений и т.д.), в т.ч. приобретение материальных запасов, необходимых для комплексного благоустройства территории города;
3. Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
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РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
1. Анализ состояния сферы социально-экономического развития

Необходимое условие успешного развития экономики городского поселения и улучшения условий жизни населения является улучшение и повышение уровня комплексного благоустройства ГП «Город Удачный».
По состоянию на 01.01.2025 численность населения ГП «Город Удачный» составляла 13 957 человек.
В период с 2024 по 2026 гг. в городском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории. Произведена закупка и установка малых архитектурных форм (детские площадки, спортивные тренажеры, уличные урны, скамьи, и т.д.), также в честь празднования юбилейной даты - Победы в ВОВ выполнено устройство нового лестничного марша Площади Защитников Отечества, выполнен монтаж приобретенных на привлеченные средства стендов, на которых увековечена память об участниках ВОВ, монтаж светодиодных экранов для организации «Аллеи героев», погибших в ходе СВО. Заключены муниципальные контракты на поэтапную реализацию ранее разработанных проектов, по средствам заключения контрактов на благоустройство дворовых территорий в т.ч., МКД №14, №31, №22, и оказание безвозмездной помощи Управляющим компаниям в виде передачи субсидии на затраты, связанные с капитальным ремонтом дворовых территорий МКД №23 №21, №24, №27. Так же заключен муниципальный контракт на благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод (МКД №33 до МКД №11, Блок 1). На территории культурно-этнографического комплекса «Тускул» выполнены работы по установке сцены «Ураса» (Ракушка), зрительских трибун, композиции «ААН АЛАХЧЫН», священного дерева «ААЛ ЛУУК МАС». 
В преддверии чествования юбилейной даты, посвященной 50-летию со дня открытия аэропорта «Полярный» и 100-летию авиации было принято участие в конкурсном отборе «Территория АЛРОСА», поданная заявка была рассмотрена положительно.  Так в 2025 году завершена реализации мероприятия по возведению постамента и установке арт-объекта - фюзеляжа АН-2 в районе аэропорта «Полярный». Реализация мероприятия позволила создать первое впечатление о городе. Для жителей и гостей города арт-объект стал визитной карточкой, неразрывно связанной с историей малой авиации Якутии, компанией «АЛРОСА» (ПАО), с рождением и развитием северного города.
 В целях продолжения благоустройства общественных пространств основанных на поддержке местных инициатив был разработан проект на объект: «Обустройство скейт - площадки, детской игровой (спортивной) площадки в районе Храма им. Преподобного Серафима Саровского».

2. Характеристика имеющейся проблемы

В последнее годы большое внимание уделяется благоустройству территории города Удачного. Настоящая Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории города, и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований действующего законодательства. 
Основными проблемами благоустройства ГП «Город Удачный», которые призвана решать данная Программа, являются:
1) нарушения, связанные с ливнеотводом с территории городского поселения, в результате чего происходит просадка грунтов, причинами которой являются:
- недостаточное финансирование мероприятия по уборке от снега земель общего пользования, находящихся вдоль городского коллектора;
- несвоевременная уборка дворовых территорий от снега;
- отсутствие организованного водоотвода ливневых стоков с территорий многоквартирных жилых домов;
- отсутствие организованного водоотвода ливневых стоков с земель общего пользования мкр Новый город.
2) отсутствие удовлетворения потребности населения г. Удачный в ремонте существующих тротуаров, детских игровых и спортивных площадок, причиной которого является:
- длительная эксплуатация тротуаров без проведения их ремонта (от бывшего поста ГАИ до здания УКК, от МКД № 23 до МКД № 27, от МКД № 11 до МКД № 13, от перекрестка в районе больницы до МКД № 13, от МКД № 20 до МКД № 29);
- порча существующих детских игровых и спортивных площадок;
- недостаточность финансовых средств, необходимых для обновления (замены) элементов детских игровых и спортивных площадок;
- длительная эксплуатация МАФ и существующих покрытий детских и спортивных площадок.
3) ежегодное выявление новых мест дислокации несанкционированных свалок, причиной образования которых является:
- отсутствие должной работы со стороны Регионального оператора в части заключения договорных отношений на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (КГО) с пользователями гаражей и дачных строений;
- отсутствие инициативы пользователей гаражей и владельцев дачных строений в заключении договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (КГО).
4) отсутствие должной санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (КГО), причинной которой является:
- некачественное оказание услуг предприятием, обслуживающим имущество, находящегося в пользовании жильцов многоквартирных жилых домов;
- отсутствие сознательности граждан за санитарную обстановку на земельных участках, занятых многоквартирными жилыми домами;
- отсутствие сознательности владельцев собак, растаскивающих мусор с мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- отсутствие со стороны Управляющих и обслуживающей компании работы по должному содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО), ранее обустроенных для многоквартирных жилых домов.
5) ежегодное подтопление мест захоронения усопших, причинной которой является:
- существующий рельеф местности;
 - изменение направления ручьев, наполнение русел которых происходит во время таяния снега и выпадения атмосферных осадков в летне-осенний период;
- отсутствие водоотведения с территории городского кладбища.
6) недостаточность освещения общественных пространств, улично-дорожной сети города, причинной которого является:
- отсутствие финансирования на замену опор уличного освещения;
- отсутствие проектной сметной документации на реконструкцию существующего уличного освещения;
- отсутствие финансирования на выполнение работ по восстановлению освещения Комсомольской площади;
- отсутствие финансирования на выполнение работ по восстановлению освещения на территории общественного пространства в районе Храма пр. Серафима Саровского;
- отсутствие финансирования на полный комплекс услуг по содержанию существующего уличного освещения.
 7) недостаточная укомплектованность материальными запасами, необходимыми для комплексного благоустройства города, причиной, которой является:
- ограниченное количество финансовых средств, необходимых для приобретения новых урн, лавочек, детских и спортивных площадок, инвентаря для проведения общегородских субботников, озеленения города, инвентаря необходимого для проведения мероприятий по озеленению общественных пространств;
8) отсутствие удовлетворения потребности населения г. Удачный в выполнении благоустройства дворовых территорий, причиной которого является:
- недостаточность финансовых средств на приобретение детских игровых и спортивных площадок;
- недостаточность финансовых средств на монтажные работы детских игровых и спортивных площадок.
Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органа местного самоуправления городского поселения «Город Удачный» муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с привлечением предприятий и организаций в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», увеличения финансирования на комплексное благоустройство с привлечением источников всех уровней. 
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
Для решения проблем необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенного пункта, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.


РАЗДЕЛ 2.
МЕРОПРИЯТИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Цели и задачи программы
Нормативно правовые акты, регулирующие целевые направления муниципальной программы:
1) Федеральный закон от 6.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14;
2) Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
3) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основной целью муниципальной программы является:
Повышения эстетической привлекательности территории города путем создания условий для комфортного проживания, развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) организация содержания общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта;
2) проведение ремонта общественных пространств, объектов благоустройства (МАФ (малые архитектурные формы), детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений и т.д.);
3) оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
4) содержание городского кладбища;
5) организация содержания, реконструкции и ремонта уличного освещения.

2. Мероприятия и механизм реализации
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия для достижения установленных целей и решения поставленных задач.

Задача 1. «Содержание общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта» 
Мероприятие 1. «Содержание в нормативном состоянии общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта».
Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию общественных пространств (очистка от снега, пыли и грязи покрытий, текущий ремонт малых архитектурных форм, ограждений, тротуаров, окраска бордюров, уборка урн, газонов и покрытий от мусора).
Реализация мероприятия осуществляется путем подготовки аукционной документации и проведения закупки услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По состоянию на дату разработки проекта муниципальной программы на территории ГП «Город Удачный» на содержании находиться ряд общественных пространств, перечень которых приведен в Таблице 1. Перечень общественных пространств.
Таблица 1. Перечень общественных пространств.
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объектов
	Площадь уборки, м2

	1
	ПЛОЩАДИ

	2
	Комсомольская площадь
	8 545

	3
	Центральная площадь
	4 062,6

	4
	Площадь Защитникам Отечества
	1 101,5

	5
	Благоустройство парковой зоны
	5 340

	6
	Беседка «КУБИК»
	540

	7
	Площадка между ж.д.№19-15 (тротуар ж.д.№19, дорога от ж.д.№16- площадка)
	1 285,12

	8
	Площадка перед зданием «Переходная галерея»
	367

	9
	Общественное пространство от МКД № 33 до МКД № 11
	2 681

	10
	ДЕТСКИЙ ГОРОДОК
	

	11
	Площадь «Детский городок»
	2 282

	12
	Смежная территория, прилегающая к детскому городку около ж/д №19
	1 817

	13
	Детская площадка между МКД №№ 12-14
	465

	14
	ТРОТУАРЫ
	

	15
	Тротуар от МАОУ СОШ №19 имени Л.А. Попугаевой до перекрестка центральной дороги (маг. «Домашние разности»)
	1 248,0

	16
	Тротуар от ж.д.№20 до ж.д.№30
	1 437,22

	17
	Тротуар перед ж.д.№20
	341

	18
	Тротуар от здания администрации к зданию «ВТБ»
	73,65

	19
	Тротуар от перекрестка Центр. дороги до Торгового центра (с 2-х сторон)
	1 160,25

	20
	Тротуар от ж.д.№33 до площади Победы
	361

	21
	Тротуар за ж.д.№23-27
	1 656,6

	22
	Тротуар за ж.д.№17 от маг. Гастроном к ж/д №21,23
	325,16

	23
	Тротуар от ж.д. № 10,11 до ж.д. № 14,33
	710

	24
	Тротуар от ж.д.№13 до ж.д.№1
	1 166

	25
	Тротуар от ж.д.№14 до ж.д.№4
	1 074

	26
	Тротуар от торца ж.д.№3 к маг. "Надежда"
	172

	27
	Тротуар от ж/д. №28 до п. Надежный (УКК) (1участок плитка
	6 562

	28
	Тротуар от ж/д. №28 до п. Надежный (УКК) (2 участок бетон)
	4 000

	29
	Тротуар ул. Ленина  (с 1-ой стороны)
	681

	30
	Тротуар в районе храма
	1 026

	31
	Тротуар от поворота на УГБ до ж/д №13
	278



Учитывая значительный количественный объем общественных пространств, содержание территорий выполняется не в полной мере. Имеются пространства и территории, не состоящие на балансе (казне) администрации ГП «Город Удачный». С целью исключения и предотвращения нарушения действующих норм Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией ГП «Город Удачный» проводиться работа по признаю объектов бесхозяйными, а также мероприятия по межеванию и постановке в ЕГРН границ земельных участков, занятых общественными пространствами и территориями. 
В связи с чем информация, отраженная в Таблице 1. Перечень общественных пространств, подлежит ежегодной корректировке и актуализации.
Финансирование мероприятия осуществляется  за счет средств местного бюджета.
Мероприятие реализуется Исполнителями, определенными по итогам закупочной процедуры в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Задача 2. «Проведение ремонта общественных пространств, объектов благоустройства (МАФ (малые архитектурные формы), детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений и т.д.), в т.ч. приобретение материальных запасов, необходимых для комплексного благоустройства территории города». 
Мероприятие 2. «Ремонт общественных пространств, объектов благоустройства, приобретение материальных запасов, необходимых для комплексного благоустройства территории города».
Реализация мероприятия предусматривает выполнение ремонта (благоустройства) существующих общественных пространств, в отношении которых комплексные работы по благоустройству не проводились на протяжении 5-ти и более лет. Такими общественными пространствами являются Комсомольская площадь, территории общественного пространства в районе Храма пр. Серафима Саровского, площадь «Детский городок», Детская площадка между МКД №№ 12-14.
Также реализация мероприятия предусматривает комплекс работ по приобретению материальных запасов, таких как, например поставка товара, необходимого для мелкого ремонта, восстановления элементов или конструкций, замены элементов детских игровых и спортивных площадок, товара необходимого для озеленения города и ухода за ним, и товара для украшения территории города в целом. И соответственно также реализуется по средствам по закупки услуг/работ.
Финансирование мероприятия осуществляется  за счет средств местного бюджета, бюджета МР «Мирнинский район» (по средством подачи заявок на предоставление МБТ поселениям МР «Мирнинский район»), государственного бюджета (по средством подачи заявок в период проведения конкурсов на получение субсидий из государственного бюджета РС (Я) и федерального бюджета РФ (по средством подачи заявок в период проведения конкурсов на получение субсидий/грантов из федерального бюджета РФ), за счет внебюджетных источников.
Мероприятие реализуется Исполнителями/Подрядчиками, Поставщиками, определенными по итогам закупочной процедуры в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Задача 3. «Оздоровление санитарной экологической обстановки путем проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок». 
Мероприятие 3. «Ликвидация несанкционированных свалок».
Реализация мероприятия предусматривает определенную последовательность. Предусматривается комплекс мероприятий по выявлению мест несанкционированного размещения отходов, в т.ч. металлолома, авто кузовов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, по их ликвидации (сбор, погрузка, транспортировка, размещение).
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета, бюджета МР «Мирнинский район» (по средством подачи заявок на предоставление МБТ поселениям МР «Мирнинский район» за счет «Зеленных платежей»).
Мероприятие реализуется Исполнителями/Подрядчиками, определенными по итогам закупочной процедуры в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Задача 4. «Содержание городского кладбища».
Мероприятие 4. «Содержание городского кладбища в нормативном состоянии»
Предусматривается комплекс услуг по содержанию внутренних проездов, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удалению аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкорчевке пней и кустарников. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Мероприятие реализуется Исполнителями/Подрядчиками, определенными по итогам закупочной процедуры в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Задача 5. «Содержание, реконструкция и ремонт уличного освещения».
Мероприятие 5. «Поддержание уличного освещения в работоспособном и  нормативном состоянии»
Предусматривается комплекс мероприятий по содержанию существующего уличного освещения, путем проведения ревизии кабельной продукции и электротехнического оборудования, и их замены вышедшей строя, приобретение необходимого светотехнического материала и электрооборудования.
Финансирование мероприятия осуществляется  за счет средств местного бюджета.
Мероприятие реализуется Исполнителями/Подрядчиками, определенными по итогам закупочной процедуры в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Мероприятие 6. «Строительство новых, реконструкция существующих линий уличного освещения»
Предусматривается комплекс мероприятий по разработке и реализации проектной сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых линий уличного освещения.
Финансирование мероприятия осуществляется  за счет средств местного бюджета, бюджета МР «Мирнинский район» (по средством подачи заявок на предоставление МБТ поселениям МР «Мирнинский район»), государственного бюджета (по средством подачи заявок в период проведения конкурсов на получение субсидий из государственного бюджета РС (Я) и федерального бюджета РФ (по средством подачи заявок в период проведения конкурсов на получение субсидий/грантов из федерального бюджета РФ), за счет внебюджетных источников.
Мероприятие реализуется Исполнителями/Подрядчиками, определенными по итогам закупочной процедуры в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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РАЗДЕЛ 3.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«Комплексное благоустройство территории»
(наименование программы)
рублей
	[bookmark: _Hlk228951462]№
	Мероприятия
	Источники финансирования
	2027 год планового периода
	2028 год планового периода
	2029 год планового периода
	2030 год планового периода
	2031 год планового периода

	1.
	Содержание в нормативном состоянии общественных пространств, находящихся в границах населенного пункта
	Всего
	11 952 020,00
	13 080 478,45
	13 080 478,45
	13 080 478,45
	13 080 478,45

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет ГП «Город Удачный»
	11 952 020,00
	13 080 478,45
	13 080 478,45
	13 080 478,45
	13 080 478,45

	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Ремонт общественных пространств, объектов благоустройства, приобретение материальных запасов, необходимых для комплексного благоустройства территории города
	Всего
	12 944 000,00
	23 041 200,00
	23 041 200,00
	23 041 200,00
	23 041 200,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет ГП «Город Удачный»
	12 944 000,00
	23 041 200,00
	23 041 200,00
	23 041 200,00
	23 041 200,00

	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет ГП «Город Удачный»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Содержание городского кладбища в нормативном состоянии
	Всего
	1 287 994,65
	1 352 394,38
	1 352 394,38
	1 352 394,38
	1 352 394,38

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет ГП «Город Удачный»
	1 287 994,65
	1 352 394,38
	1 352 394,38
	1 352 394,38
	1 352 394,38

	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	

	5
	Поддержание уличного освещения в работоспособном и  нормативном состоянии
	Всего
	2 230 000,00
	2 305 000,00
	2 305 000,00
	2 305 000,00
	2 305 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет ГП «Город Удачный»
	2 230 000,00
	2 305 000,00
	2 305 000,00
	2 305 000,00
	2 305 000,00

	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Строительство новых, реконструкция существующих линий уличного освещения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет ГП «Город Удачный»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ИТОГО по программе
	Всего
	28 414 014,65
	39 779 072,83
	39 779 072,83
	39 779 072,83
	39 779 072,83

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет ГП «Город Удачный»
	28 414 014,65
	39 779 072,83
	39 779 072,83
	39 779 072,83
	39 779 072,83

	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





РАЗДЕЛ 4.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
«Комплексное благоустройство территории»
(наименование программы)

	№
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый индикатор
	Планирование значение индикатора по годам реализации
	Нарастающий итог (да/нет)

	
	
	
	значение
	год
	2027 год планового периода
	2028 год планового периода
	2029 год планового периода
	2030 год планового периода
	2031 год планового периода
	

	1.
	Ремонт общественных пространств
	шт.
	4
	2026
	1
	0
	1
	0
	1
	да

	2.
	Ликвидация несанкционированных свалок
	м3/т
	1 170
	2026
	1 100
	880
	660
	440
	220
	нет



Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

	№
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Расчет значения индикатора
	Исходные данные для расчета значений индикатора

	
	
	
	формула расчета
	буквенное обозначение компонентов формулы расчета
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт общественных пространств
	шт.
	
	
	МП «Благоустройство и озеленение города Удачный» на 2017 - 2019 годы»; 
МП «Комплексное благоустройство территории ГП «Город Удачный» на 2021-2026 годы»
	Периодическая отчетность

	2
	Ликвидация несанкционированных свалок
	м3/т
	
	
	Инвентаризация несанкционированных свалок
	Визуальное обследование территорий



